Fase Inicial

- Requerimientos

Funcionales

No Funcionales (de calidad)

Completos (en la fase Inicial, sólo para aquello que integre la Visión de la Arquitectura)

Interna

Externa

Consistentes

No ambiguos

Trazables

Verificables (definidos procedimientos/criterios para verificarlos)

Priorizados

- Visión de la Arquitectura

Identificados los Casos de Uso relevantes

Ideas o alternativas para la arquitectura

Los requerimientos de Calidad fueron tomados en cuenta

- Implementación

Definidas las herramientas

Estándares de Implementación definidos

Se comenzó la implementación

Se midieron el esfuerzo y tamaño de lo implementado

- Medición de tamaño

Se midió el tamaño del producto final y de los alcances intermedios

- Alcance

Alcance del proyecto y avance por fase consistente con las mediciones

- Análisis de Riesgos

Identificados

Evaluados

Priorizados

Medidas para prevenir/mitigar los más importantes incorporadas en  planes

- Gestión de la Configuración

Procedimientos definidos

Procedimientos implantados

Línea base de la fase

- Verificación

Plan incluye verificación de:

Requerimientos

Diseño (en sí y rastreo de requerimientos)

Código (Revisión por pares)

Prueba del Sistema

Prueba de Integración

Prueba unitaria

- Planes

Los planes de acción tienen objetivos concretos a lograr

- Revisión conjunta con cliente

Fase Elaboración

- Requerimientos

Funcionales

No Funcionales (de calidad)

Completos

Interna

Externa

Consistentes

No ambiguos

Trazables

Verificables (definidos procedimientos/criterios para verificarlos)

Priorizados

Cambios aprobados por el cliente

- Visión de la Arquitectura

Identificados los Casos de Uso relevantes

Arquitectura definida

Los requerimientos de Calidad fueron tomados en cuenta

- Implementación

Consistente con Estándares de Implementación

Implementación cubre el alcance previsto para la fase

Se midieron el esfuerzo y tamaño de lo implementado

- Medición de tamaño

Se ajustó el tamaño del producto final

- Alcance

Alcance final consistente con las mediciones

- Análisis de Riesgos

Identificados

Evaluados

Priorizados

Se tomaron medidas para prevenir/mitigar los más importantes

- Gestión de la Configuración

Línea base de la fase/iteración trazable hacia atrás

- Verificación

Se cumple plan:

Verificación de:

Requerimientos (cambios)

Diseño (en sí y rastreo de requerimientos)

Código (Revisión por pares)

Prueba unitaria

Prueba de Integración

Prueba del Sistema (iteración)

- Planes

Los planes de acción tienen objetivos concretos a lograr

Se evalúa cada iteración y la fase respecto al logro de objetivos

- Documentación de Usuario

- Revisión conjunta con cliente

Fase Construcción

- Requerimientos

Cambios aprobados por el cliente y consistentes con los plazos-recursos

- Visión de la Arquitectura

Cambios aprobados e incorporados

Los requerimientos de Calidad fueron tomados en cuenta (en los cambios)

- Implementación

Consistente con Estándares de Implementación

Implementación cubre el alcance previsto para la fase

Se midieron el esfuerzo y tamaño de lo implementado

- Medición de tamaño

Se ajustó el tamaño del producto final

- Alcance

Alcance final consistente con las mediciones

- Análisis de Riesgos

Identificados

Evaluados

Priorizados

Se tomaron medidas para prevenir/mitigar los más importantes

- Gestión de la Configuración

Línea base de la fase/iteración trazable hacia atrás

- Verificación

Se cumple plan:

Verificación de:

Requerimientos (cambios)

Diseño (en sí y rastreo de requerimientos)

Código (Revisión por pares)

Prueba unitaria

Prueba de Integración

Prueba del Sistema (iteración)

- Planes

Los planes de acción tienen objetivos concretos a lograr

Se evalúa cada iteración y la fase respecto al logro de objetivos

- Documentación de Usuario

- Revisión conjunta con cliente