Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.0 – Semana 14

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/11/2012 | 1.0 | Creación del documento | Luciana Benites |

Contenido

1      Orden del día:	3

1.1.	Monitoreo y próximo monitoreo	3

1.2.	Estado del proyecto	3

1.3.	Estado de los entregables para este domingo	3

1.4.	Presentación Final	3

2.	Temas Tratados:	3

2.1.	Monitoreo y próximo monitoreo	3

2.2.	Estado del proyecto.	3

2.3.	Estado de los entregables para este domingo	3

2.4.	Presentación Final	3

3.	Temas NO tratados:	4

- Orden del día:

-- Monitoreo y próximo monitoreo

-- Estado del proyecto  y evaluación de la Fase

-- Estado de los entregables para este domingo

-- Presentación Final

  - Monitoreo y próximo monitoreo

Se comentará el resultado del último monitoreo y sobre el próximo.

  - Estado del proyecto

Se discutirá el estado actual del proyecto, devolución del cliente y se evaluará la fase.

  - Estado de los entregables para este domingo

Se discutirá el estado general de cada entregable y la información que hay que brindar a SQA.

  - Presentación Final

Se discutirá la fecha y preparación de la presentación final.

- Temas Tratados:

  - Monitoreo y próximo monitoreo

Se informó al equipo lo que se habló en el monitoreo pasado con la directora. Dado que se está cerrando la fase, todos deben ir al próximo monitoreo.

  - Estado del proyecto.

Se habló de la situación actual del proyecto, lo que queda por corregir que quedará pronto el sábado última hora, por tanto la liberación final en el ambiente del cliente estará lista para verificar el domingo a primera hora. El recurso que verificará será Juan dado que los demás están con actividades del cierre del proyecto.

Se habló de las pruebas que realizó el cliente y de que la satisfacción del cliente con el producto ha sido buena.

  - Estado de los entregables para este domingo

Se discutieron todos los entregables planificados para este domingo sobretodo sobre los informes finales del proyecto.

  - Presentación Final

La presentación final será el martes 3 de diciembre 19.30hs. Ya está publicado en el news el formato de la presentación y la forma en que debe entregarse el proyecto.

Se discutió la forma en que se realizará la demo y por quién. El jueves 28 nos reuniremos en facultad para prepararla.

- Temas NO tratados:

Todos los temas en la agenda fueron tratados durante la reunión.