Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Plan de la Iteración 1 - Fase Transición

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10/2013 | 1.0 | Creación del Documento | Luciana Benites |

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Plan de la iteración 1 – Fase de Transición	3

a)	Tareas de la iteración	3

3.	Entregables	4

a)	Entregables Semana 13	4

b)	Entregables Semana 14	5

4.	Plan detallado de la iteración	5

Introducción

El siguiente documento contiene el plan para la primera y única iteración del proyecto de la Fase de Transición. Se basa en el proceso MUM Extensión OO. Se describen las tareas, sus responsables así como los entregables para la iteración.

Plan de la iteración 1 – Fase de Transición

  - Tareas de la iteración

A continuación se describen las tareas asociadas con iteración. Los responsables por área serán los encargados de asignar/desglosar y realizar el seguimiento de las mismas durante la iteración.

| Tarea | Responsable Principal/Adicional |
| --- | --- |
| Seguimiento de la línea base | Responsable de SCM |
| Realizar el informe final de SCM | Responsable de SCM |
| Describir la versión/ Especificar la liberación | Responsable de SCM |
| Escribir las notas de la versión | Responsable de SCM |
| Seguimiento de la satisfacción del cliente |  |
| Realizar el informe final del proyecto | Administrador |
| Preparar el cierre del proyecto |  |
| Evaluar la fase | Administrador/ Todos |
| Revisión técnica y administrativa | Director del Proyecto / Administrador Arquitecto Coordinador de desarrollo Responsable de comunicación Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Seguimiento del proyecto | Administrador/ Coordinador de desarrollo |
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | Administrador |
| Estimaciones y mediciones | Administrador/ Analista Arquitecto Coordinador de desarrollo |
| Registrar esfuerzo | Todos |
| Reunión de equipo | Administrador/ Todos |
| Elaborar acta de reunión de equipo | Administrador |
| Reunión de seguimiento | Administrador Analista Arquitecto Coordinador de desarrollo Responsable de comunicación Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Documentación Técnica | Implementador Coordinador de desarrollo |
| Desarrollar los materiales para capacitación | Documentador de usuario |
| Capacitación | Documentador de usuario |
| Producir la versión del producto a liberar | Coordinador de desarrollo/ Implementador/ Responsable de SCM |
| Realizar las pruebas de aceptación | Responsable de Verificación |
| Verificar la versión del producto a liberar | Responsable de Verificación |
| Pruebas beta del producto a liberar | Responsable de Verificación/ Implementador |
| Revisar las entregas | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Evaluar la calidad de los productos | Responsable de SQA /Asistente de SQA |
| Realizar el informe final de SQA | SQA |
| Realizar el informe final de verificación | Responsable de verificación |
| Elaboración del reporte de aceptación | Responsable de verificación |
| Verificar documento | Responsable de verificación Asistente de verificación |
| Generar entorno de prueba | Responsable de SCM |
| Pruebas del sistema | Responsable de verificación |
| Evaluar la verificación | Responsable de verificación |
| Producir la versión alfa del producto | Coordinador de desarrollo/ Implementador/ Responsable de SCM |

Entregables

A continuación se presentan los entregables descritos en el proceso para la  fase de transición. Los mismos son una guía y se evaluarán uno a uno en el transcurso de la iteración, lo cual será informado y justificado debidamente en el informe semanal de SQA.

  - Entregables Semana 13

Identificación de Entregable

Evaluación de la verificación

Documentación técnica

Registro de versiones

Descripción de la versión y Especificación de la Liberación

Entrega semanal de SQA

Informe de la línea base del proyecto

Informe de revisión de SQA

Informe de situación de proyecto

Registro de actividades

Reporte de pruebas

Informe de conclusiones de la fase

Plan de implantación

Presentación del sistema al cliente

Motor de búsqueda

Plan de la iteración

Presentación del Producto v1.0

Acta de la reunión con el cliente

Reporte de pruebas

  - Entregables Semana 14

Identificación de Entregable

Documentación técnica

Presentación de cierre de proyecto y Presentación del sistema

Acta de reunión de equipo

Descripción de la versión y Especificación de la Liberación

Documento de lecciones aprendidas

Encuesta de satisfacción del cliente

Entrega semanal de SQA

Estimaciones y mediciones

Informe final de calidad

Informe de conclusiones de la fase

Informe de la línea base del proyecto

Informe de revisión de SQA

Informe de situación de proyecto

Informe de Verificación de Integración

Informe final de configuración

Informe final de verificación

Informe final del proyecto

Notas de la versión

Registro de actividades

Reporte de pruebas

Reporte Final de Pruebas de Aceptación

Versión alfa del producto

Plan detallado de la iteración

Se adjunta el plan detallado de la iteración, el mismo se puede encontrar en el repositorio del proyecto, se actualizará según sea necesario.