Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Acta de Reunión con el Cliente

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/11/2013 | 1.0 | Creación del documento | Luciana Benites |
| 17/11/2013 | 1.0 | Revisión SQA | Shirley Ben |

Fecha:	14/11/2013

Responsables:	Luciana Benites

Participantes:	Por parte del proyecto: Alexandra Castelli, Elisa Sanguinetti, Luciana Benites, Shirley Ben, Carlos Vélez.

Santiago Mera, Daniel Rubino - Responsables del centro de cómputos de Droguería Uruguay S.A (DUSA)

Contenido

1.	Temas Tratados	3

1.1.	Validación de la documentación enviada	3

1.2.	Preguntas Frecuentes e información de Contacto	3

1.3.	Implantación del Sistema	3

1.4.	Presentación del Producto al Cliente	3

1.5.	Implantación del Sistema	3

1.6.	Devolución de DUSA	3

2.	Temas no tratados	4

- Temas Tratados

- Validación de la documentación enviada

- Preguntas Frecuentes e información de Contacto

- Presentación del Producto al Cliente

- Implantación del Sistema

- Devolución de DUSA

- Temas no tratados en la reunión

  - Validación de la documentación enviada

No se pudieron validar los siguientes documentos enviados a DUSA dado que no los pudieron revisar:

- RQACTG10v1.1Acta_de_reunion_con_el_cliente_24_10.doc

- RQACTG10v1.0 Acta_de_reunion_con_el_cliente_07_11.doc

- RQPIUG10v2.5-Pautas-Interfaz-Usuario.docx

- RQMODG10v5.1-Modelo_Casos_de_Uso

DUSA explicó que no ha tenido tiempo para revisarlos, a la brevedad los revisarán.

  - Preguntas Frecuentes e información de Contacto

- Se le enviaron a DUSA una lista de preguntas frecuentes elaboradas por el documentador de usuario, se solicitó nuevamente a DUSA las preguntas frecuentes que deseen incluir en la ayuda en línea.

  - Implantación del Sistema

Se habló con DUSA del plan de implantación enviado el producto al cliente. Posteriormente se realizó una capacitación del producto para que realicen las pruebas de aceptación.

  - Presentación del Producto al Cliente

Se le presentó el producto al cliente. Posteriormente se realizó una capacitación del producto para que realicen las pruebas de aceptación.

  - Implantación del Sistema

Se habló del plan de implantación. DUSA realizará las pruebas de aceptación y nos enviará sus resultados viernes o lunes al final del durante sábado y domingo (16 y 17 de noviembre) el proyecto podrá utilizar el ambiente de pruebas. El lunes 18 a las 8hs estará nuevamente disponible para las pruebas por parte de DUSA.

  - Devolución de DUSA

DUSA se mostró conforme con el producto presentado, resaltó la facilidad de uso así como la simplicidad de la interfaz. También realizo algunos comentarios y solicitudes de cambio que se analizarán y se le enviará una devolución a la brevedad.

- Temas no tratados

Se trataron todos los temas planificados en la reunión.