Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Plan de Configuración

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/8/2013 | 1.0 | Creación del documento | Bettina Neira |

Contenido

1.	Introducción	3

1.1.	Propósito	4

1.2.	Alcance	4

1.3.	Terminología	4

1.4.	Referencias	4

2.	Gestión de SCM	5

2.1.	Organización	5

2.2.	Responsabilidades	5

2.3.	Políticas, directivas y procedimientos aplicables	6

3.	Actividades de SCM	7

3.1.	Identificación de la configuración	7

3.1.1.	Elementos de configuración	7

3.1.2.	Nomenclatura de Elementos	7

3.1.3.	Elementos de la Línea Base del Proyecto	10

3.1.4.	Recuperación de los Elementos de configuración	10

3.2.	Control de configuración	11

3.2.1.	Solicitud de cambios	12

3.2.2.	Evaluación de cambios o Análisis de Impacto	12

3.2.3.	Aprobación o desaprobación de cambios	12

3.2.4.	Implementación de cambios	13

3.3.	Estado de la configuración	13

3.4.	Auditorias y revisiones de configuración	13

3.4.1.	Control de Interfaces	14

3.5.	Control de subcontratos y vendedores	14

4.	Calendario	14

5.	Recursos	14

6.	Mantenimiento del Plan de SCM	15

- Introducción

Los roles de Responsable  de Gestión de Configuración y Responsable  de Control de Cambios, en el modelo de proceso MUM, son agrupados en el rol Responsable de SCM.

Algunas de sus principales actividades son:

- Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración

- Restringir los cambios a dichos elementos

- Auditar los cambios a estos elementos

- Definir y gestionar la configuración de estos elementos

Los métodos, procesos y herramientas utilizados para proveer este ambiente de configuración son parte esencial del proceso de desarrollo de software.

La Gestión de Configuración y Control de Cambios es imprescindible al momento de tener control sobre todos los elementos generados durante el proceso por los integrantes del equipo de proyecto. El control de estos elementos ayuda a eliminar confusiones y/o ambigüedades que pueden ser de alto costo para el proyecto, evitando que se generen inconsistencias en el sistema.

Algunos de los riesgos que se intentan evitar son:

- Actualizaciones simultáneas: Cuando más de un integrante trabaja sobre el mismo elemento, se debe definir cuáles de los cambios deben ser considerados y con qué prioridad.

- Problemas con la comunicación de cambios: Cuando un problema fue resuelto para algún elemento que es compartido por varios integrantes del equipo y alguno de ellos no fue notificado de dicho cambio.

- Versiones múltiples: Cuando se tienen varias versiones del producto en desarrollo, por ejemplo una en desarrollo y otra de test, se deben reflejar los cambios de una versión en la otra, evitando que más de una persona realicen varias versiones de un mismo elemento.

Se deben proponer mecanismos para:

- Mantener la integridad del producto y de los elementos que lo componen.

- Asegurar que los elementos bajos configuración sean completos y correctos.

- Proveer un ambiente estable y controlado de trabajo.

- Restringir y controlar los cambios que se realizan.

- Proveer mecanismos de rastreo de porqué, cuando y quién realizó un cambio.

La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios se relaciona con todas las disciplinas en la medida que evalúa los procedimientos seguidos para la realización de cambios y realiza el seguimiento y auditorias sobre los elementos bajo configuración.

  - Propósito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

  - Alcance

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:

- El tiempo de duración del proyecto está limitado a 13 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.

- El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.

- Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.

- La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.

  - Terminología

- CCB	(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.

- CI	(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.

- SCA	(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el                Software.

- SCM	(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.

- SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM.

- SCR	(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.

- SQA	(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.

- SQAR	(SQA Responsable) Responsable de SQA.

  - Referencias

[1] ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.

[2] 2002, Modelo de Proceso.

- Gestión de SCM

El responsable de las actividades de gestión de la configuración es el SCMR. El mismo definirá un conjunto de normas a aplicar por parte del grupo durante el transcurso del proyecto.

Las responsabilidades asignadas al SCMR son:

- Planificación de la Configuración.

- Definir la Línea Base.

- Seguimiento de la Línea Base.

- Control de Cambios.

- Realización del Informe Final de Configuración.

- Producir la Versión del Producto a Liberar.

  - Organización

Las diferentes actividades a realizarse durante el proyecto estarán asignadas a roles, los cuales están asociados a los integrantes del grupo de trabajo. Estos roles se agrupan por disciplina o línea de trabajo, habiendo un responsable para cada una de ellas.

Dichas líneas de trabajo son:

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Gestión de la Configuración

- Gestión del Proyecto

- Verificación

- Implantación

Una única persona será responsable de la Gestión de la Configuración (SCMR), el cual deberá capacitar y asistir al resto del grupo en el uso adecuado de la herramienta de gestión de la configuración utilizada en el proyecto. Los demás integrantes del grupo deberán respetar y cumplir las normas impuestas por el SCMR. Para ello se cuenta con el apoyo de los responsables de cada disciplina.

La definición de la línea base será realizada por el SCMR en conjunto con el Administrador del Proyecto y luego será validada por el SQAR.

  - Responsabilidades

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.

El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.

Otras actividades que conciernen al SCMR son:

- Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.

- Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.

- Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos.

- Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.

- Realizar auditorías de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

Actividades relacionadas con SCM y sus respectivos responsables:

| Responsable | Actividad |
| --- | --- |
| SCMR | Planificar la configuración del SCM |
| SCMR | Definir la línea base del proyecto |
| SCMR | Seguimiento de la línea base |
| Especialista Técnico | Definir el ambiente controlado |
| SCMR | Control de cambios |
| SCMR | Realizar el informe final de SCM |
| SCMR | Describir la versión |
| SCMR | Escribir las notas de la versión |
| SQAR | Contribuye al control y seguimiento del plan. |
| SQAR | Identifica los elementos de configuración junto con el SCMR |
| CCB | Aprobar o rechazar la solicitud de cambios, realizar seguimiento de las solicitudes de cambios. |
| Todos | Seguir el plan de configuración y poner bajo control de configuración los elementos que sean de su responsabilidad. |

  - Políticas, directivas y procedimientos aplicables

Cualquier documento u otro elemento que deba ser mantenido bajo configuración y no sea uno de los especificados en este documento, debe ser subido al directorio /SCMTemp dentro del repositorio GIT. A su vez se debe informar al SCMR y al SQAR vía email sobre esta inclusión para que sea ordenado en forma adecuada.

- Actividades de SCM

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

  - Identificación de la configuración

    - Elementos de configuración

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

- Los eventos que dan origen a la línea base.

- Los elementos que serán controlados en la línea base.

- Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

- La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

    - Nomenclatura de Elementos

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además se especifica como se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: [Código]G10v[Y].[extensión], donde:

- [Código]: Corresponde a la nomenclatura especificada más abajo para cada elemento.

- [Y]: indica la versión del elemento de configuración o entregable.

- [extensión]: indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

A modo de ejemplo: RQALSG1v2.0.doc, es como se deberá llamar el entregable  "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del  documento es la 2.0.

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| RQACT | Acta de Reunión de Requerimientos |
| RQDRQ | Especificación de Requerimientos |
| RQMOD | Modelo de Casos de Uso |
| RQRSU | Requerimientos Suplementarios |
| RQDVC | Documento de Validación con el Cliente |
| RQPIU | Pautas para Interfase de Usuario |
| RQRCA | Requerimientos Candidatos |
| RQALS | Alcance del Sistema |
| RQGLO | Glosario |
| RQOOMDO | Modelo de Dominio |
| RQOODRP | Documento de Requerimientos para el Prototipo |
| RQGXNOM | Nomenclatura |

Implementación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IMEDT | Estándar de Documentación Técnica |
| IMEI | Estándar de Implementación |
| IMPR | Prototipo |
| IMIIN | Informe de Integración |
| IMDT | Documentación técnica |
| IMIVU | Informe de Verificación Unitaria |
| IMOOPII | Plan de Integración de la Iteración |
| IMOOMIM | Modelo de Implementación |
| IMOOEJI | Ejecutable de la Iteración |
| IMOORRP | Reporte de Revisión por Pares |
| IMOOCVU | Clases de la Verificación Unitaria de Módulo |
| IMGXICO | Informe de Consolidación |
| IMGXEST | BC Con Estilos |
| IMGXCON | BC Consolidado |
| IMGXNUC | BC Núcleo |
| IMGXMOD | BC Módulo |

Verificación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| VRPVV | Plan de Verificación y Validación |
| VRDAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V |
| VRPVI | Plan de Verificación de la Iteración |
| VRMCP | Modelo de Casos de Prueba |
| VRIVD | Informe de Verificación de Documento |
| VRIVI | Informe de Verificación de Integración |
| VRIVS | Informe de Verificación del Sistema |
| VRRPR | Reportes de Pruebas |
| VREV | Evaluación de la Verificación |
| VRIFV | Informe Final de Verificación |

Diseño:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| DSMDI | Modelo de Diseño |
| DSARQ | Descripción de la Arquitectura |
| DSOOMDA | Modelo de Datos |
| DSOODDP | Documento de Diseño del Prototipo |

Implantación (IP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IPMSU | Materiales para Soporte al Usuario (Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario) |
| IPMCA | Materiales para Capacitación |
| IPPS | Presentación del Sistema |
| IPPLA | Plan de Implantación |
| IPVPR | Versión del Producto |
| IPOOEDU | Estándar de Documentación de Usuario |
| IPOORFPA | Reporte Final de Pruebas de Aceptación |

Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SCMPLA | Plan de Configuración |
| SCMMAC | Manejo del Ambiente Controlado |
| SCMGC | Gestión de Cambios |
| SCMRV | Registro de Versiones |
| SCMILB | Informe de la Línea Base del Proyecto |
| SCMIF | Informe Final de SCM |

Gestión de Proyecto (GP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| GPPLA | Plan de Proyecto |
| GPISP | Informe de Situación del Proyecto |
| GPEM | Estimaciones y Mediciones |
| GPDRI | Documento de Riesgos |
| GPRAC | Registro de Actividades |
| GPIFP | Informe Final de Proyecto |
| GPARE | Acta de la Reunión de Equipo |
| GPPIT | Plan de la Iteración |
| GPPDE | Plan de Desarrollo |
| GPICF | Informe de Conclusiones de la Fase |
| GPPDIP | Presentación en Diapositivas del Proyecto |
| GPPDP | Presentación al Director del Proyecto |
| GPARD | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto |
| GPOODAP | Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto |
| GPIARI | Acta de la Reunión de Integración |

Comunicación (COM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| COMDI | Documento Informativo |
| COMENS | Encuesta de Satisfacción del Cliente |
| COMEVS | Evaluación de Satisfacción del Cliente |

Gestión de Calidad (SQA):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SQAPLA | Plan de Calidad |
| SQADAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad |
| SQARTF | Informe de RTF |
| SQAES | Entrega Semanal de SQA |
| SQAIR | Informe de Revisión de SQA |
| SQADV | Descripción de la Versión |
| SQANV | Notas de la Versión |
| SQAIF | Informe Final de SQA |

    - Elementos de la Línea Base del Proyecto

La línea base la definirán el SCMR y el Administrador al final de la primera fase y será verificada por el SQAR.

    - Recuperación de los Elementos de configuración

Todos los ítems de configuración (CI) estarán ubicados en el repositorio GIT creado en XP-Dev.com, siendo accesible cualquier versión de los mismos por parte de todos los integrantes del grupo. Dicho repositorio será respaldado diariamente por el SCMR.

Dentro del repositorio se utilizará una organización de directorios según el propósito de los CI.

La documentación del proyecto estará en el directorio /Documentos organizadas según la disciplina.

Las entregas semanales del proyecto estarán organizada dentro del directorio /Entregables/SemanaXX, donde XX es la semana en el cual el CI debe ser entregado.

El código del proyecto estará en el directorio /DUSA, en tanto los prototipos estarán en /Prototipos/PrototipoXX

La creación de branches estará a cargo del SCMR, quien además decidirá cuándo se deben hacer los merge entre ramas o con la master (rama principal).

El repositorio GIT, tiene un manejo de branch amigable, lo que facilitará su respaldo por parte del SCMR.

  - Control de configuración

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

- Cambios en los Requerimientos.

- Cambios en el Diseño.

- Cambios en la Arquitectura.

- Cambios en las herramientas de desarrollo.

- Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

    - Solicitud de cambios

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.

Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

    - Evaluación de cambios o Análisis de Impacto

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

- Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

  - Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.

  - Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.

  - Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

  - Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.

- Evaluar el cambio:

Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.

Se debe determinar el impacto en:

- Los productos técnicos.

- Los Planes de proyecto.

- Los acuerdos con el Cliente.

- Los Riesgos del proyecto.

    - Aprobación o desaprobación de cambios

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

- Administrador (obligatorio)

- Arquitecto (opcional)

- Analista (opcional)

- Implementador (opcional)

- SCM (obligatorio)

- Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

    - Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

  - Estado de la configuración

Los cambios que se realicen sobre la línea base serán registrados en los documentos de Control de Cambios. Al finalizar cada iteración se deberá generar un documento de Registro de Versiones (SCMRV.doc) y un documento de Informe de la línea base del proyecto (SCMILB.doc) que reportan los elementos incluidos por la versión entregada del sistema y de los cambio y/o anomalías encontradas en la Línea base del proyecto.

Los informe se almacenarán en el repositorio en el directorio /Documentos/SCM-Gestion_configuracion/CC

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Su primera versión aprobada.

- El estado de los cambios solicitados.

- El estado de implementación de los cambios aprobados.

  - Auditorias y revisiones de configuración

Se realizarán auditorias de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.

Estas auditorias incluirán:

- Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.

- Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o mas elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.

- Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.

- Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.

- Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.

- Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.

- Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.

- Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.

    - Control de Interfaces

Las actividades de Control de Interfases controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfases con elementos fuera del alcance del Plan.

Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.

  - Control de subcontratos y vendedores

N/a.

- Calendario

| Actividad | Entregable Asociado | Semanas |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de SCM | SCMPPLA.doc | 1 a 4 |
| Definición del ambiente controlado | SCMMAC.doc | 1 a 4 |
| Definición y mantenimiento de la línea base del proyecto | SCMGC.doc SCMRV.doc | 4 a 12 |
| Auditorías a la línea base | SCMILB.doc | 6 a 13 |
| Realización final del informe de SCM | SCMIF.doc | 14 |

El control de cambios se realizará durante cada iteración, en función de las solicitudes recibidas.

Al finalizar la primera fase el SCMR con colaboración del SQAR y de aquellas personas que sean necesarias, definirán la línea base del proyecto.

Las auditorías de la línea base se realizarán luego de la entrega y verificación de los productos de una iteración.

- Recursos

Repositorio GIT: https://xp-dev.com/git/Pis2013

TortoiseGit: https://code.google.com/p/tortoisegit/

Host xp-dev: https://xp-dev.com

Elipse: http://www.eclipse.org/

GoogleGroups: pis-2013@googlegroups.com

Google Drive: https://drive.google.com/

My Balsamiq: http://balsamiq.com/products/mockups/mybalsamiq/

- Mantenimiento del Plan de SCM

El Plan de configuración será monitoreado tanto por el SCR como por el SQAR, quienes controlarán que se siga en todo momento el Plan, así como también la calidad del mismo.

En cada fase se revisará el plan y se harán las modificaciones que sean necesarias.

Las modificaciones estarán relacionadas a tareas que están dentro del plan de configuración y que se identifican como inviables para llevar a cabo o porque surjan nuevas tareas de control de configuración que beneficien el control de versiones.

En el caso que se realicen modificaciones al plan de configuración, dichas modificaciones serán notificadas a todo el equipo a través de:

pis-2013@googlegroups.com