Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Manejo del Ambiente Controlado

Versión 1.2

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2013 | 1.0 | Creación del documento | Fernando Acasuso |
| 31/08/2013 | 1.1 | Revisión del documento | Bettina Neira |
| 1/09/2013 | 1.1 | Revisión del documento | Shirley Ben |
| 11/09/2013 | 1.2 | Se amplía descripción de uso | Fernando Acasuso |

Contenido

1.	Definición del ambiente controlado	3

2.	Descripción del uso del Ambiente Controlado	3

3.	Responsabilidades	4

- Definición del ambiente controlado

Este documento tiene como objetivo describir dónde se almacenarán los elementos de la línea base del proyecto, cómo son los procedimientos para almacenarlos, consultarlos y modificarlos.

Todos los ítems de configuración (CI) estarán ubicados en el repositorio con control de versiones distribuido GIT creado en XP-Dev.com.

Dentro del repositorio se utilizará una organización de directorios según el propósito de los CI.

Además se incorpora una rama para manejo de los implementadores como medida extra para evitar pérdida de documentos y facilitar el manejo del código en desarrollo en forma compartida, controlando más fácilmente la sobreescritura y la necesidad de deshacer cambios.

- Descripción del uso del Ambiente Controlado

El uso del repositorio se hará preferentemente con la herramienta GitHub (aunque se admite el uso con clientes TortoiseGIT) que permite hacer el commit del proyecto así como mantener una clonación local del mismo.

Cualquier entregable del proyecto, en particular todos los elementos que pertenecen a la línea base, serán almacenados en el repositorio.

El Comité de control de cambios actuará aprobando o rechazando las modificaciones grandes de los documentos, así como también del código.

El repositorio en XP-Dev.com será accesible a todos los integrantes del grupo, con permisos de lectura y escritura, siendo de su responsabilidad mantener el versionado cada vez que se agregue una modificación relevante.

La entrada y salida de productos al Ambiente Controlado y Línea Base del Proyecto será supervisado por la Responsable de SCM.

Se han creado documentos explicativos del uso y configuración de diferentes herramientas que están disponibles en la wiki del propio repositorio: https://xp-dev.com/trac/pis2013/wiki  “BaseDeDatos”, “Git”, “GitHub” y “GitHubConflictos”.

Los documentos creados o modificados listos para verificación serán depositados en la carpeta correspondiente Pis2013/Documentos/[carpeta] del repositorio con el nombre con posfijo G10v_draft. Y se enviará una comunicación vía correo electrónico a las responsables de verificación y SQA con asunto: “Entregable para verificación”.

El trabajo de creación o modificación se considerará finalizado luego que la responsable de SQA lo indique vía mail. Si el documento debe ser modificado se deberá evaluar conjuntamente con las responsables de Verificación y SQA si fuese posible entregar nuevamente el documento teniendo en cuenta el carácter de las modificaciones y la disponibilidad de tiempo.

En caso que las responsables de Verificación o SQA requieran cambios en el documento se enviará la correspondiente comunicación al autor junto con el documento revisado que debe ser modificado.

Luego de la verificación el documento será ubicado en la carpeta  Pis2013/Revision/SQAR por la responsable de verificación.

- Responsabilidades

Todo miembro del grupo será responsable de guardar la consistencia de los documentos y código manejados por él. Si se detectase una inconsistencia será la Responsable de SCM quien coordine la forma de subsanarla con los responsables de los productos en conflicto.

El repositorio en XP-Dev.com será respaldado diariamente por la SCMR.

  - Implementadores

El coordinador de los implementadores asignará tareas contemplando que exista la menor interferencia posible entre los códigos. No obstante es real la imposibilidad de que no exista tal interferencia, por lo tanto se agrega a los implementadores la responsabilidad de informar a sus pares en qué módulo del código se está trabajando.

También es responsabilidad de los  implementadores agregar comentarios significativos en el momento de hacer commit de su código.