Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/11/2013 | 1.0 | Semana 12 | Shirley Ben |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas:	3

1.1.1.	Análisis y Diseño	3

1.1.2.	Requerimientos	3

1.1.3.	Implementación	3

1.1.4.	Verificación	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Configuración y control de cambios	4

1.2.3.	Gestión de Calidad	4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan:	4

2.1.	Líneas de Trabajo básicas:	4

2.1.1.	Análisis y Diseño	4

2.1.2.	Implementación	5

2.1.3.	Implantación	5

2.1.4.	Verificación	5

2.1.5.	Gestión del Proyecto	5

2.1.6.	Gestión de Calidad	6

2.1.7.	Gestión de Configuración y Control de Cambios	6

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	6

3.1.	Líneas de Trabajo básicas:	6

3.1.1.	Implementación	6

1.1.1.	Verificación	6

1.1.2.	Implantación	6

1.1.2.1.	Estándar de Documentación de Usuario	6

1.1.2.2.	Plan de Implantación	6

1.1.2.3.	Materiales para Soporte al Usuario	6

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión:	6

1.2.1.	Gestión del Proyecto	6

1.2.1.1.	Documento de Riesgos	6

1.2.2.	Gestión de Calidad	6

1.2.2.1.	Documento de Evaluación y ajuste al Plan de Calidad	6

5.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	7

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Requerimientos

      - Acta de Reunión con el Cliente 7_11(RQACTG10v1.1)

      - Preguntas Frecuentes (RQPFG10v1.0)

Este documento contiene un conjunto de preguntas frecuentes para el sistema.

    - Implementación

      - Plan de Desarrollo (GPPDEG10v3.4-)

Se realiza un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades criticas, hitos, nuevas fechas de ajuste de cronograma.

      - Informe de Verificación Unitaria(IMIVUG10v1.0 – Visualizar Pedido)

Informar el resultado de la verificación de los componentes del software, incluye resultados de las pruebas, errores encontrados y nivel de gravedad de los mismos en el CU Visualizar Pedido.

      - Informe de Verificación Unitaria(IMIVUG10v5.0 – Modificar Datos de Farmacia)

Informar el resultado de la verificación de los componentes del software, incluye resultados de las pruebas, errores encontrados y nivel de gravedad de los mismos en el CU Modificar Datos de Farmacia.

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Gestión de Proyecto

      - Registro de Actividades (GPRACG10v11.0)

Es el registro de las horas realizadas por integrante en cada una de las tareas referentes al rol que desempeña.

      - Acta de Reunión de Equipo Semana 12 (GPAREG10v1.0)

Registro de los temas tratados en la 6° reunión quincenal.

      - Informe de Situación de Proyecto (GPISPG10v1.0)

En este producto se detalla todo lo referente a lo ocurrido en el proyecto en la presente semana y la situación del mismo.

      - Estimaciones y mediciones(GPEMG10v2.3)

Se realizan las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

    - Gestión de Configuración y control de cambios

      - Descripción de la Liberación 2

Describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, etc.

      - Especificación de la liberación FC

Describe el alcance de la liberación.

    - Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA (SQAESG10V1.0)

Se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

- Entregables de la Semana que no se entregan:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Implementación

      - Informe de Integración(IMIING10v1.0)

No aplica, no hubo nuevas integraciones.

      - Documentación Técnica

Estará disponible la próxima semana

      - Versión Beta del Producto

- N/A hasta el próximo miércoles.

      - Modelo de Implementación

No se entrega en esta instancia, se entregará luego que cierre la fase.

    - Implantación

      - Materiales para Capacitación

N/A hasta  construcción

      - Materiales para Soporte al Usuario

Se está trabajando en el sistema de ayuda en línea que solicito el cliente. Documentación por el momento no aplica. Si se entrega un listado de preguntas frecuentes para la Web, a ser evaluada por el Cliente.

      - Plan de Implantación

Describir cómo y cuándo va a estar disponible el producto a la comunidad de usuarios. Se entregará la próxima semana.

    - Verificación

      - Plan de Verificación de la Iteración

Este documento se consolidó con el Plan de Desarrollo.

      - Modelo de Casos de Prueba (VRMCPG10v1.0)

Las pruebas de verificación se entregaran la próxima semana ya que la fase finaliza el miércoles y aun se continúan con las mismas.

      - Reporte de Pruebas

Las pruebas de verificación se entregaran la próxima semana ya que la fase finaliza el miércoles y aun se continúan con las mismas.

    - Gestión del Proyecto

      - Informe de conclusiones de la fase

No se entrega ya que aun no se pudo terminar la fase, se atrasará unos días.

      - Lecciones Aprendidas(GPLAG10v1.0)

- No aplica en esta instancia, se entregará luego del fin de fase.

      - Presentación del Sistema

- No va en esta semana, se entregará el próximo domingo luego que se cierre la fase.

      - Plan de la Iteración (GPPIT2G10v1.0)

Se entregará luego de finalizada la fase, la próxima semana.

    - Gestión de Configuración y Control de Cambios

      - Registro de Versiones

No se entrega ya que no se han registrado nuevos cambios.

      - Gestión de Cambios

No se entrega, no aplica para esta semana ya que no hubieron cambios.

      - Informe de la Línea Base del Proyecto

Se entregará el próximo domingo luego de que cierre la fase.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Implementación

      - Versión Beta del Producto

      - Informe de Verificación Unitaria

      - Modelo de Implementación

      - Documentación Técnica

    - Implantación

      - Materiales para Capacitación

      - Materiales para Soporte al Usuario

      - Plan de Implantación

    - Gestión de Configuración y Control de Cambios

      - Informe de la línea base del proyecto

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

La entrega fue buena, se tiene planificado cerrar la fase de Construcción el próximo miércoles y se generarán los documentos que han quedado pendientes por esa razón.

La calidad de los mismos es buena, la documentación de las diferentes aéreas es coherente, no se detectaron problemas ni desfasajes y se están cumpliendo con los estándares establecidos. Queda una documentación pendiente por parte de los implementadores, que dado los atrasos generados les fue imposible realizar, pero se realizará en los próximos días.