Proyecto PIS 2013 Grupo 10

Plan de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/08/2013 | 1.0 | Creación del documento | Shirley Ben |
| 31/08/2013 | 1.1 | Ajustes al documento | Shirley Ben |

Contenido

3.	Gestión	3

3.1.	Organización	3

3.2.	Actividades	4

3.2.1.	Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	4

3.2.2.	Actividades de calidad a realizarse	5

3.2.3.	Revisar cada producto	5

3.2.4.	Revisar el ajuste al proceso	5

3.2.5.	Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	6

3.2.6.	Asegurar que las desviaciones son documentadas	6

3.2.7.	Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	6

3.3.	Responsables	6

4.	Documentación	8

4.1.	Propósito	8

4.2.	Documentación mínima requerida	8

4.2.1.	Especificación de requerimientos del software	8

4.2.2.	Descripción del diseño del software	10

4.2.3.	Plan de Verificación & Validación	10

4.2.4.	Reportes de Verificación & Validación	10

4.2.5.	Documentación de usuario	10

4.2.6.	Plan de Gestión de configuración	10

4.3.	Otros documentos	11

5.	Estándares, prácticas, convenciones y métricas	11

5.1.	Estándar de documentación	11

5.2.	Estándar de verificación y prácticas	12

6.	Revisiones y auditorías	12

6.1.	Objetivo	12

6.2.	Requerimientos mínimos	12

6.2.1.	Revisión de requerimientos	12

6.2.2.	Revisión de diseño preliminar	12

6.2.3.	Revisión de diseño crítico	12

6.2.4.	Revisión del Plan de Verificación & Validación	12

6.2.5.	Auditoría funcional	13

6.2.6.	Auditoría física	13

6.2.7.	Auditorías internas al proceso	13

6.2.8.	Revisiones de gestión	13

6.2.9.	Revisión del Plan de gestión de configuración	13

6.2.10.	Revisión Post Mortem	13

6.2.11.	Agenda	13

6.3.	Otras revisiones	13

6.3.1.	Revisión de documentación de usuario	13

7.	Verificación	13

8.	Reporte de problemas y acciones correctivas	13

9.	Herramientas, técnicas y metodologías	13

10.	Gestión de riesgos	14

- Propósito

El propósito de este plan es asegurar la calidad del producto obtenido al finalizar el proyecto.  Consiste en especificar las pautas a seguir durante el proceso de desarrollo para asegurar la calidad del mismo, detallando los productos que se van a revisar, estándares, normas y métodos a utilizar. Se informaran los responsables de los productos, las fallas o defectos encontrados, las correcciones realizadas, los atributos de calidad relevantes, los métodos de evaluación de calidad, en qué momento se realizarán dichos métodos, centrándose en el producto más allá del proceso.

Se hará una revisión de los entregables para asegurar la calidad de los mismos para lograr una cierta uniformidad.

El objetivo del proyecto es construir un sitio web que permita a las farmacias realizar pedidos a la droguería en forma online, y que los mismos se integren con el actual sistema de despacho de pedidos que funciona en la droguería.

Con este sistema de solicitud de pedidos vía web, el cliente espera cumplir  con los siguientes objetivos:

- Brindar una alternativa de compra al llamado telefónico(para no perder llamadas entrantes)

- Lograr una mayor venta

- Mejorar la calidad global del servicio a sus clientes (farmacias)

En ese plan solo cubre el ciclo de vida desde el relevamiento de los requerimientos hasta la liberación del mismo, pero no así el ciclo de vida correspondiente al mantenimiento.

- Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

- Gestión

La organización de las actividades y los responsables de las mismas, se encuentran en el documento de “Plan de Iteración”. Ahí se detallan las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.

  - Organización

La Responsable de SQA, es la responsable de asegurar que el proceso sea implementado y que el producto cumpla con los criterios de calidad establecidos en este plan. La asistente de SQA dará apoyo al responsable durante las actividades a realizar.

Los grupos de trabajo del equipo que influyen en la calidad del software se clasifican de la siguiente manera:

LÍNEAS BÁSICAS

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Verificación

- Implantación

GESTIÓN

- Gestión de configuración y control de cambios

- Gestión del proyecto

- Gestión de la calidad

Basados en modelo del proceso (MUM), la gestión de la calidad se relaciona con otras disciplinas, que son:

- Requerimientos: El responsable de SQA está al tanto de los requerimientos, para tener conocimiento del alcance del y de las propiedades de calidad que el Cliente (DUSA) requiere que se cumplan.

- Gestión de Proyecto: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos con respecto a la Gestión de Proyecto.

- Verificación: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Verificación.

- Gestión de Configuración y Control de Cambios: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Configuración y Control de Cambios.

La asignación de roles es la siguiente:

| Integrante | Rol Asignado |
| --- | --- |
| Ben, Shirley | Responsable de SQA - Asistente de Verificación |
| Benites, Luciana | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación |
| Castelli, Alexandra | Responsable de Verificación - Asistente de SQA – Coordinador de Verificación |
| Cervantes, Sebastián | Analista - Implementador |
| Duarte, Mathías | Analista – Implementador - Asistente de Arquitecto |
| Giménez, Gastón | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Neira, Bettina | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador |
| Nicassio, Gastón | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Pérez, Juan | Analista - Implementador |
| Ramos, Fabio | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Rosas, Gastón | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario – Implementador - Coordinador de Análisis |
| Sanguinetti, Elisa | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación |
| Velez, Carlos | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo |
| Fernando Acasuso | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |

  - Actividades

    - Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El Plan de Calidad cubre todas las Fases del desarrollo: Fase Inicial, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de Transición.

Serán revisados cada uno de los entregables durante la gestión del proyecto, pero con determinados productos críticos para el desarrollo, se realizara de manera más exhaustiva.

    - Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto

- Revisar las entregas

- Revisar el ajuste al proceso

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

- Evaluación final de Calidad

    - Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando la checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

Plan del Proyecto, Plan de la iteración, Plan de Verificación.

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica ó la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado.

La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas.

Como salida se obtiene el Informe de RTF.

    - Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

    - Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

Se detallan las actividades de calidad que se realizaran semanalmente definidas en el modelo de proceso M.U.M

| Actividad | Semana cuando se realiza |
| --- | --- |
| Identificar propiedades de calidad | 1 a 4 |
| Elaborar el Plan de Calidad | 1 a 4 |
| Evaluar y ajustar el plan de calidad | 6, 9 y 11 |
| Revisión Técnica Formal (RTF) | 5, 7, 9 y 11 |
| Revisión de entregas | 1 a 14 |
| Revisar ajuste al proceso | 3 a 14 |
| Evaluar calidad de los productos | 3, 5, 7, 9, 11, 12, y 14 |
| Informe final de SQA | 13 y 14 |

  - Responsables

El responsable de las actividades identificadas anteriormente es la Responsable de SQA (Shirley Ben), con el apoyo del asistente de SQA (Alexandra Castelli) para la realización de las mismas.

Además es responsabilidad de todos los integrantes del equipo conocer los planes elaborados (Plan de Calidad, Plan de Proyecto, Plan de Iteración) y el proceso elegido para el desarrollo del proyecto, efectuando sus tareas de acuerdo al cumplimiento de las normas.

En la siguiente tabla se indican los roles responsables de los productos a revisar.

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Definir métodos de comunicación e informarlos | Administrador |
| Ajustar y controlar el desarrollo | Arquitecto - Coordinador de Desarrollo |
| Definir alcance del sistema | Arquitecto |
| Definir el ambiente controlado | Especialista técnico |
| Definir estándares de documentación técnica | Especialista técnico |
| Definir glosario | Analista |
| Definir modelo conceptual | Analista |
| Definir pautas para la interfaz de usuario | Diseñador de Interfaz de Usuario |
| Describir la arquitectura | Arquitecto |
| Diseñar prototipo | Especialista Técnico |
| Documentar requerimientos | Arquitecto |
| Elaborar acta de reunión de equipo | Administrador |
| Especificar casos de uso | Analista |
| Especificar los casos de prueba | Responsable de Verificación |
| Especificar requerimientos | Analista |
| Estimaciones y mediciones | Administrador |
| Gestión de riesgos | Administrador |
| Identificar las propiedades de calidad | Responsable de SQA |
| Implementar el prototipo | Implementador - Arquitecto - Coordinador de Desarrollo |
| Investigar la Herramienta de Desarrollo | Especialista técnico |
| Plan de calidad | Responsable de SQA |
| Planificar el proyecto | Administrador |
| Planificar la configuración del SCM | Responsable de SCM |
| Planificar la verificación | Responsable de Verificación |
| Priorizar casos de uso | Analista |
| Registrar esfuerzo | Administrador |
| Reunión de equipo | Administrador |
| Reunión de requerimientos | Analista - Coordinador de Analistas |
| Reunión de responsables por área | Administrador |
| Revisar las entregas | Responsable de SQA / Asistente de SQA |
| Revisión técnica y administrativa | Director del Proyecto |
| Seguimiento del proyecto | Administrador |
| Validación con el cliente | Arquitecto |
| Verificar documento | Responsable de Verificación |
| Definición del documento "Descripción del proyecto" | Administrador |
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | Administrador |

- Documentación

  - Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

  - Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

- Alcance del Sistema

- Especificación de los Requerimientos

- Descripción de la Arquitectura

- Modelo de Diseño

- Modelos de Casos de Uso

- Pautas para la Interfaz de Usuario

- Plan de Verificación y  Validación

- Plan de Configuración

- Plan de Proyecto

- Plan de Calidad

    - Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa :

a. Externa, respecto al alcance acordado.

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   adecuación a las necesidades

b.   precisión de los resultados

c.   interoperabilidad

d.   seguridad de los datos

Confiabilidad

a.   madurez

b.   tolerancia a faltas

c.   recuperabilidad  (Ver si aplica)

Usabilidad

a.   comprensible

b.   aprendible

c.   operable

d.   atractivo

Eficiencia

a.   comportamiento respecto al tiempo (Ver si aplica)

b.   utilización de recursos

Mantenibilidad

a.   analizable

b.   modificable

c.   estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones

d.   verificable

Portabilidad

a.   adaptable (Ver si aplica)

b.   instalable

c.   co-existencia

d.   reemplazante (Ver si aplica)

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

    - Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

- Corresponder a los requerimientos a incorporar:

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

    - Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

- La verificación de que:

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

- el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

    - Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

    - Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas.

Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

    - Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

  - Otros documentos

Otros documentos que inciden en la calidad del producto son:

- Plan de Desarrollo

- Plan de Proyecto

- Manual de estándares y procedimientos

- Plan de Iteración

- Pautas para la Interfaz de Usuario

- Estándares, prácticas, convenciones y métricas

En esta sección se detalla los estándares, practicas y convenciones que serán aplicadas para la evaluación de la Calidad. A su vez se debe indicar como será monitoreado y asegurar el cumplimiento de dichos elementos.

  - Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

- Estándar de documentación técnica y

- Estándar de documentación de usuario.

La documentación técnica del producto debe:

- Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.

- Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- encabezado y pie de página.

- fuente y tamaño de fuente para estilo normal

- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar

- datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

- Historial de revisiones

- Tabla de contenido

Aquí se detallan cuales son los pasos a seguir para asegurar la calidad de los documentos:

- El nombre del archivo son los indicados en el MUM y debe finalizar con G10vX,Y. En caso de no existir plantilla para ellos se creara un nombre lo mas similar posible al estilo de las plantillas.

- La verificación de la documentación de cada área se realizara con sus responsables y luego se realizara la revisión por el Responsable de SQA y el asistente de SQA si es necesario.

- Cada documento debe haber pasado por corrección ortográfica.

- Algunos documentos que fueron validados con algunos cambios mediantes se deben actualizar la versión de los mismos.

- Los documentos en proceso de validación son guardados en un sector especial del Drive de Revisión para evitar posibles problemas de versionado. Luego de finalizada la revisión son enviados a la carpeta de Entregables

- Los entregables son en formato PDF

- Las imágenes que puedan contener los documentos deben ser claras.

- Se debe verificara en cada documento, que el numero de versión que figura en el historial de revisiones coincida con el nombre del documento.

- Verificar los nombres de los documentos

- La fuente para el texto es Verdana en tamaño 10 y la alineación justificada.

- La fuente para el titulo es Verdana, tamaño 18, negrita y debe contener el texto "Proyecto PIS 2013 Grupo 10" "DUSA" y nombre del documento.

- Subtitulo en 1° nivel : fuente Verdana, tamaño 11, negrita

- Subtitulo en 2° nivel: fuente Verdana, tamaño 10, negrita.

- Índice (Tabla de Contenidos) en fuente Times New Roman, tamaño 10.

- El programa usado para la creación y edición de documentos es Microsoft Office (Word y Excel)

  - Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

- Revisiones y auditorías

  - Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

  - Requerimientos mínimos

    - Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente.

    - Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

    - Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.

    - Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

    - Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

    - Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

    - Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interface, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

    - Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo (en caso de que sea posible).

    - Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

    - Revisión Post Mortem

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.

    - Agenda

La agenda de revisiones y auditorias aun no ha sido definida

  - Otras revisiones

    - Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso.

- Verificación

[Se debe identificar todas las verificaciones que no fueron identificadas en el Plan de V & V para el software y debe especificar los métodos a ser usados.]

- Reporte de problemas y acciones correctivas

La responsable de SQA y la Asistente de SQA son los responsables de la revisión de todos los entregables del proyecto.

Si se encuentran problemas o inconsistencias en los mismos, se le comunicara al responsable del entregable para que pueda realizar las correcciones necesarias y luego volver a la revisión para su entrega.

- Herramientas, técnicas y metodologías

Este ítem se realizara para la próxima entrega.

- Gestión de riesgos

Los procedimientos utilizados para la gestión de riesgos se encontraran en el Plan de Proyecto.

Los riesgos identificados con la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia a ser llevados a cabo, serán descritos en el Documento de Gestión de Riesgos.