Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Plan de SQA

Versión 1.4

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/08/2013 | 1.0 | Creación del documento | Shirley Ben |
| 31/08/2013 | 1.1 | Ajustes al documento | Shirley Ben |
| 09/09/2013 | 1.2 | Agregado de Agenda y CheckList | Shirley Ben |
| 09/09/2013 | 1.2 | Revisión de SQA | Alexandra Castelli |
| 12/09/2013 | 1.3 | Agregados y ajustes | Shirley Ben |
| 15/09/2013 | 1.4 | Agregados y ajustes | Shirley Ben |
| 16/09/2013 | 1.4 | Verificado | Alexandra Castelli |

Contenido

1.	Propósito	4

2.	Referencias	4

3.	Gestión	4

3.1.	Organización	4

3.2.	Actividades	5

3.2.1.	Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	5

3.2.2.	Actividades de calidad a realizarse	6

3.2.3.	Revisar cada producto	6

3.2.4.	Revisar el ajuste al proceso	7

3.2.5.	Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	8

3.2.6.	Asegurar que las desviaciones son documentadas	8

3.2.7.	Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	8

3.3.	Responsables	9

4.	Documentación	10

4.1.	Propósito	10

4.2.	Documentación mínima requerida	10

4.2.1.	Especificación de requerimientos del software	10

4.2.2.	Descripción del diseño del software	12

4.2.3.	Plan de Verificación & Validación	12

4.2.4.	Reportes de Verificación & Validación	12

4.2.5.	Documentación de usuario	12

4.2.6.	Plan de Gestión de configuración	13

4.3.	Otros documentos	13

5.	Estándares, prácticas, convenciones y métricas	13

5.1.	Estándar de documentación	13

5.2.	Estándar de verificación y prácticas	14

6.	Revisiones y auditorías	14

6.1.	Objetivo	14

6.2.	Requerimientos mínimos	15

6.2.1.	Revisión de requerimientos	15

6.2.2.	Revisión de diseño preliminar	15

6.2.3.	Revisión de diseño crítico	15

6.2.4.	Revisión del Plan de Verificación & Validación	15

6.2.5.	Auditoría funcional	15

6.2.6.	Auditoría física	15

6.2.7.	Auditorías internas al proceso	15

6.2.8.	Revisiones de gestión	15

6.2.9.	Revisión del Plan de gestión de configuración	15

6.2.10.	Revisión Post Mortem	15

6.2.11.	Agenda	15

6.3.	Otras revisiones	17

6.3.1.	Revisión de documentación de usuario	17

7.	Verificación	17

8.	Reporte de problemas y acciones correctivas	17

9.	Herramientas, técnicas y metodologías	18

9.1.	CheckList para la revisión de requerimientos:	18

9.2.	CheckList para la revisión de SCM:	20

9.3.	CheckList para la revisión de Planificación del Proyecto:	21

9.4.	CheckList para la revisión del Seguimiento del Proyecto:	22

9.5.	CheckList para la Evaluación y Ajuste al Plan de Calidad:	22

9.6.	CheckList para la Revisión Técnica Formal:	23

9.7.	CheckList para la revisión del Modelo de Casos de Uso:	23

9.8.	CheckList para la revisión del Modelo de Diseño:	24

9.9.	CheckList para la revisión de la Descripción de la Arquitectura.	25

9.10.	Preguntas de ejemplo para la Revisión Técnica Formal:	26

9.10.1.	Arquitectura	26

9.10.2.	Diseño Orientado a Objetos	26

9.10.3.	Implementación	27

9.10.4.	Verificación	27

10.	Gestión de riesgos	28

- Propósito

El propósito de este plan es asegurar la calidad del producto obtenido al finalizar el proyecto.  Consiste en especificar las pautas a seguir durante el proceso de desarrollo para asegurar la calidad del mismo, detallando los productos que se van a revisar, estándares, normas y métodos a utilizar. Se informaran los responsables de los productos, las fallas o defectos encontrados, las correcciones realizadas, los atributos de calidad relevantes, los métodos de evaluación de calidad, en qué momento se realizarán dichos métodos, centrándose en el producto más allá del proceso.

Se hará una revisión de los entregables para asegurar la calidad de los mismos para lograr una cierta uniformidad.

El objetivo del proyecto es construir un sitio web que permita a las farmacias realizar pedidos a la droguería en forma online, y que los mismos se integren con el actual sistema de despacho de pedidos que funciona en la droguería.

Con este sistema de solicitud de pedidos vía web, el cliente espera cumplir  con los siguientes objetivos:

- Brindar una alternativa de compra al llamado telefónico(para no perder llamadas entrantes)

- Lograr una mayor venta

- Mejorar la calidad global del servicio a sus clientes (farmacias)

En ese plan solo cubre el ciclo de vida desde el relevamiento de los requerimientos hasta la liberación del mismo, pero no así el ciclo de vida correspondiente al mantenimiento.

- Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

- Gestión

La organización de las actividades y los responsables de las mismas, se encuentran en el documento de “Plan de Iteración”. Ahí se detallan las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.

  - Organización

La Responsable de SQA, es la responsable de asegurar que el proceso sea implementado y que el producto cumpla con los criterios de calidad establecidos en este plan. La asistente de SQA dará apoyo al responsable durante las actividades a realizar.

Los grupos de trabajo del equipo que influyen en la calidad del software se clasifican de la siguiente manera:

LÍNEAS BÁSICAS

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Verificación

- Implantación

GESTIÓN

- Gestión de configuración y control de cambios

- Gestión del proyecto

- Gestión de la calidad

Basados en modelo del proceso (MUM), la gestión de la calidad se relaciona con otras disciplinas, que son:

- Requerimientos: El responsable de SQA está al tanto de los requerimientos, para tener conocimiento del alcance del y de las propiedades de calidad que el Cliente (DUSA) requiere que se cumplan.

- Gestión de Proyecto: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos con respecto a la Gestión de Proyecto.

- Verificación: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Verificación.

- Gestión de Configuración y Control de Cambios: informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Configuración y Control de Cambios.

La asignación de roles es la siguiente:

| Integrante | Rol Asignado |
| --- | --- |
| Ben, Shirley | Responsable de SQA - Asistente de Verificación |
| Benites, Luciana | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación |
| Castelli, Alexandra | Responsable de Verificación - Asistente de SQA – Coordinador de Verificación |
| Cervantes, Sebastián | Analista - Implementador |
| Duarte, Mathías | Analista – Implementador - Asistente de Arquitecto |
| Giménez, Gastón | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Neira, Bettina | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador |
| Nicassio, Gastón | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Pérez, Juan | Analista - Implementador |
| Ramos, Fabio | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |
| Rosas, Gastón | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario – Implementador - Coordinador de Análisis |
| Sanguinetti, Elisa | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación |
| Velez, Carlos | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo |
| Fernando Acasuso | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración |

  - Actividades

    - Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El Plan de Calidad cubre todas las Fases del desarrollo: Fase Inicial, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de Transición.

Serán revisados cada uno de los entregables durante la gestión del proyecto, pero con determinados productos críticos para el desarrollo, se realizara de manera más exhaustiva.

    - Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto

- Revisar las entregas

- Revisar el ajuste al proceso

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

- Evaluación final de Calidad

    - Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando las CheckList definidas para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

A continuación se detallan los entregables que serán expuestos a revisiones de calidad:

Requerimientos

              - Alcance del Sistema

              - Especificación de Requerimientos

              - Modelo de Casos de Uso

              - Modelo de Dominio

              - Pautas para la Interfaz de Usuario

              - Documento de Validación con el Cliente

              - Glosario

Diseño

              - Descripción de la arquitectura

              - Modelo de Diseño

              - Modelo de Datos

Implementación

              - Prototipo

              - Estándar de Documentación Técnica

              - Estándar de Implementación

              - Plan de Integración de la Iteración

              - Informe de Integración

Verificación

              - Plan de Verificación y Validación

              - Plan de Verificación de la Iteración

              - Modelo de Casos de Prueba

              - Informe de Verificación del Sistema

              - Informe final de Verificación

Implantación

              - Estándar de Documentación de Usuario

              - Plan de Implantación

              - Reporte final de Pruebas de Aceptación

Gestión de Configuración

              - Plan de Configuración

              - Gestión de Cambios

              - Informe de la Línea Base del Proyecto

              - Informe final de Configuración

Gestión de Proyecto

              - Plan del Proyecto

              - Documento de Riesgos

              - Informe final del Proyecto

    - Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

Plan del Proyecto, Plan de la iteración, Plan de Verificación.

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica ó la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado.

La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas.

Como salida se obtiene el Informe de RTF.

    - Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

    - Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

Se detallan las actividades de calidad que se realizaran semanalmente definidas en el modelo de proceso M.U.M

| Actividad | Semana cuando se realiza |
| --- | --- |
| Identificar propiedades de calidad | 1 a 4 |
| Elaborar el Plan de Calidad | 1 a 4 |
| Evaluar y ajustar el plan de calidad | 6, 9 y 11 |
| Revisión Técnica Formal (RTF) | 5, 7, 9 y 11 |
| Revisión de entregas | 1 a 14 |
| Revisar ajuste al proceso | 3 a 14 |
| Evaluar calidad de los productos | 3, 5, 7, 9, 11, 12, y 14 |
| Informe final de SQA | 13 y 14 |

  - Responsables

El responsable de las actividades identificadas anteriormente es la Responsable de SQA (Shirley Ben), con el apoyo del asistente de SQA (Alexandra Castelli) para la realización de las mismas.

Además es responsabilidad de todos los integrantes del equipo conocer los planes elaborados (Plan de Calidad, Plan de Proyecto, Plan de Iteración) y el proceso elegido para el desarrollo del proyecto, efectuando sus tareas de acuerdo al cumplimiento de las normas.

En la siguiente tabla se indican los roles responsables de los productos a revisar.

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Definir métodos de comunicación e informarlos | Administrador |
| Ajustar y controlar el desarrollo | Arquitecto - Coordinador de Desarrollo |
| Definir alcance del sistema | Arquitecto |
| Definir el ambiente controlado | Especialista técnico |
| Definir estándares de documentación técnica | Especialista técnico |
| Definir glosario | Analista |
| Definir modelo conceptual | Analista |
| Definir pautas para la interfaz de usuario | Diseñador de Interfaz de Usuario |
| Describir la arquitectura | Arquitecto |
| Diseñar prototipo | Especialista Técnico |
| Documentar requerimientos | Arquitecto |
| Elaborar acta de reunión de equipo | Administrador |
| Especificar casos de uso | Analista |
| Especificar los casos de prueba | Responsable de Verificación |
| Especificar requerimientos | Analista |
| Estimaciones y mediciones | Administrador |
| Gestión de riesgos | Administrador |
| Identificar las propiedades de calidad | Responsable de SQA |
| Implementar el prototipo | Implementador - Arquitecto - Coordinador de Desarrollo |
| Investigar la Herramienta de Desarrollo | Especialista técnico |
| Plan de calidad | Responsable de SQA |
| Planificar el proyecto | Administrador |
| Planificar la configuración del SCM | Responsable de SCM |
| Planificar la verificación | Responsable de Verificación |
| Priorizar casos de uso | Analista |
| Registrar esfuerzo | Administrador |
| Reunión de equipo | Administrador |
| Reunión de requerimientos | Analista - Coordinador de Analistas |
| Reunión de responsables por área | Administrador |
| Revisar las entregas | Responsable de SQA / Asistente de SQA |
| Revisión técnica y administrativa | Director del Proyecto |
| Seguimiento del proyecto | Administrador |
| Validación con el cliente | Arquitecto |
| Verificar documento | Responsable de Verificación |
| Definición del documento "Descripción del proyecto" | Administrador |
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | Administrador |

- Documentación

  - Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

  - Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

- Alcance del Sistema

- Especificación de los Requerimientos

- Descripción de la Arquitectura

- Modelo de Diseño

- Modelos de Casos de Uso

- Pautas para la Interfaz de Usuario

- Plan de Verificación y  Validación

- Plan de Configuración

- Plan de Proyecto

- Plan de Calidad

    - Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa :

a. Externa, respecto al alcance acordado.

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   adecuación a las necesidades

b.   precisión de los resultados

c.   interoperabilidad

d.   seguridad de los datos

Confiabilidad

a.   madurez

b.   tolerancia a faltas

c.   recuperabilidad  (Ver si aplica)

Usabilidad

a.   comprensible

b.   aprendible

c.   operable

d.   atractivo

Eficiencia

a.   comportamiento respecto al tiempo (Ver si aplica)

b.   utilización de recursos

Mantenibilidad

a.   analizable

b.   modificable

c.   estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones

d.   verificable

Portabilidad

a.   adaptable (Ver si aplica)

b.   instalable

c.   co-existencia

d.   reemplazante (Ver si aplica)

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

    - Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

- Corresponder a los requerimientos a incorporar:

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

    - Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

- La verificación de que:

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

- el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

    - Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

    - Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas.

Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

    - Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

  - Otros documentos

Otros documentos que inciden en la calidad del producto son:

- Plan de Desarrollo

- Plan de Proyecto

- Manual de estándares y procedimientos

- Plan de Iteración

- Pautas para la Interfaz de Usuario

- Estándares, prácticas, convenciones y métricas

En esta sección se detalla los estándares, practicas y convenciones que serán aplicadas para la evaluación de la Calidad. A su vez se debe indicar como será monitoreado y asegurar el cumplimiento de dichos elementos.

  - Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

- Estándar de documentación técnica y

- Estándar de documentación de usuario.

La documentación técnica del producto debe:

- Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.

- Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- encabezado y pie de página.

- fuente y tamaño de fuente para estilo normal

- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar

- datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

- Historial de revisiones

- Tabla de contenido

Aquí se detallan cuales son los pasos a seguir para asegurar la calidad de los documentos:

- El nombre del archivo son los indicados en el MUM y debe contener el grupo y la versión del mismo (G10vX,Y). En caso de no existir plantilla para ellos se creara un nombre lo mas similar posible al estilo de las plantillas. Al final del mismo se agregó el nombre completo, para poder ubicarlos de manera más rápida, dada la cantidad de documentación que fluye en ciertas etapas.

- La verificación de la documentación de cada área se realizara con sus responsables y luego se realizara la revisión por el Responsable de SQA y el asistente de SQA si es necesario.

- Cada documento debe haber pasado por corrección ortográfica.

- Algunos documentos que fueron validados con algunos cambios mediantes se deben actualizar la versión de los mismos.

- Los documentos en proceso de validación son guardados en un sector especial del Drive de Revisión para evitar posibles problemas de versionado. Luego de finalizada la revisión son enviados a la carpeta de Entregables

- Las imágenes que puedan contener los documentos deben ser claras.

- Se debe verificara en cada documento, que el numero de versión que figura en el historial de revisiones coincida con el nombre del documento.

- Verificar los nombres de los documentos

- La fuente para el texto es Verdana en tamaño 10 y la alineación justificada.

- La fuente para el titulo es Verdana, tamaño 18, negrita y debe contener el texto "Proyecto PIS 2013 Grupo 10" "DUSA" y nombre del documento.

- Subtitulo en 1° nivel : fuente Verdana, tamaño 11, negrita

- Subtitulo en 2° nivel: fuente Verdana, tamaño 10, negrita.

- Índice (Tabla de Contenidos) en fuente Times New Roman, tamaño 10.

- El programa usado para la creación y edición de documentos es Microsoft Office (Word y Excel)

- Todos los entregables deben tener el índice de contenidos actualizado.

  - Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

- Revisiones y auditorías

  - Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

  - Requerimientos mínimos

    - Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente.

    - Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

    - Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.

    - Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

    - Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

    - Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

    - Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interface, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

    - Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo (en caso de que sea posible).

    - Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

    - Revisión Post Mortem

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.

    - Agenda

Se estima la semana en la cual se realizaran las revisiones, luego se ajustaran de acuerdo a la disponibilidad y prioridades del grupo en el plan de iteración  correspondiente.

| Fase | Iteración | Semana | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicial | 1 | 01 | -- |
|  |  | 02 | -- |
|  | 2 | 03 | - Especificación de Requerimientos - Pautas para la Interfaz de Usuario - Descripción de la Arquitectura - Plan de Verificación y Validación - Estándar de Documentación Técnica - Estándar de Implementación - Plan de Proyecto - Documento de Riesgos - Plan de Configuración |
|  |  | 04 | - Especificación de Requerimientos - Pautas para la Interfaz de Usuario - Descripción de la Arquitectura - Plan de Verificación y Validación - Documento de Diseño del Prototipo - Estándar de Documentación Técnica - Estándar de Implementación - Plan de Proyecto - Documento de Riesgos - Plan de Configuración - Modelo de Casos de Prueba - Modelo de Casos de Uso - Alcance del Sistema - Documento de Validación con el Cliente - Plan de Verificación de la Iteración - Gestión de Cambios - Glosario |
| Elaboración | 1 | 05 | - Especificación de Requerimientos - Pautas para la Interfaz de Usuario - Descripción de la Arquitectura - Estándar de Documentación de Usuario - Documento de Riesgos - Modelo de Casos de Prueba - Modelo de Casos de Uso - Gestión de Cambios |
|  |  | 06 | - Especificación de Requerimientos - Pautas para la Interfaz de Usuario - Descripción de la Arquitectura - Estándar de Documentación de Usuario - Documento de Riesgos - Modelo de Casos de Prueba - Modelo de Casos de Uso - Gestión de Cambios - Plan de Verificación de la Iteración |
|  | 2 | 07 | - Informe de la Línea Base del Proyecto |
|  |  | 08 | - Modelo de Casos de Uso - Documento de Validación con el Cliente - Alcance del Sistema - Modelo de Casos de Prueba - Descripción de la Arquitectura - Plan de Verificación de la Iteración - Documento de Riesgos |
| Construcción | 1 | 09 | - Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V - Documento de Riesgos - Informe de Línea Base del Proyecto |
|  |  | 10 | - Documento de Validación con el Cliente - Plan de Verificación de la Iteración - Documento de Riesgos - Gestión de Cambios |
|  | 2 | 11 | - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de V&V |
|  |  | 12 | - Modelo de Casos de Prueba - Gestión de Cambios - Plan de Verificación de la Iteración - Documento de Riesgos |
| Transición | 1 | 13 | - Informe de Línea Base del Proyecto - Plan de Implantación - Reporte Final de Pruebas de Aceptación - Informe Final del Proyecto - Informe Final de Configuración - Informe Final de Verificación - Informe de Verificación del Sistema |
|  | 2 | 14 | - Documentación de Usuario - Evaluación de Satisfacción del Cliente |

  - Otras revisiones

    - Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso.

- Verificación

La verificación se realizará según lo indicado en el Plan de Verificación y Validación.

- Reporte de problemas y acciones correctivas

La responsable de SQA y la Asistente de SQA son los responsables de la revisión de todos los entregables del proyecto.

Si se encuentran problemas o inconsistencias en los mismos, se le comunicara al responsable del entregable para que pueda realizar las correcciones necesarias y luego volver a la revisión para su validación y entrega.

Diagrama de ciclo de vida de un entregable

Inicio

En construcción

Finalizado

Corrección

Entrega

Revisión

Validado

:

- Herramientas, técnicas y metodologías

En este punto se muestran las CheckLists que serán utilizadas a lo largo del proyecto para realizar las revisiones de SQA a los documentos nombrados en el punto 3.2.3.

  - CheckList para la revisión de requerimientos:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Los requerimientos están escritos en un lenguaje no técnico y comprensible para el usuario/cliente? |  |  |  |
| ¿Hay algún requerimiento que pueda tener más de una interpretación? |  |  |  |
| ¿Cada característica del producto final es descripta con una única terminología? |  |  |  |
| ¿Hay un glosario en el cual el significado específico de cada término está definido? |  |  |  |
| ¿Los requerimientos pueden ser entendidos, implementados y verificados por diferentes grupos de personas? |  |  |  |
| ¿Hay un índice de requerimientos? |  |  |  |
| ¿Están todas las figuras, tablas y diagramas necesarios? |  |  |  |
| ¿Todas las figuras, tablas, y diagramas tiene rótulos? |  |  |  |
| ¿Todas las figuras, tablas y diagramas están rotulados? |  |  |  |
| ¿Algún requerimiento debería estar especificado con más detalle? |  |  |  |
| ¿Algún requerimiento debería estar especificado con menos detalle? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos están definidos? |  |  |  |
| ¿Se ha definido qué información falta si es que falta alguna? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con la funcionalidad? |  |  |  |
| ¿Hay algún requerimiento no satisfactorio? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con el rendimiento? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con interfaces externas? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con persistencia de datos? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con software a utilizar? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con comunicaciones? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con el hardware? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con las entradas? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con salidas? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con seguridad? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con mantenibilidad? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con la instalación? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con la disponibilidad? |  |  |  |
| ¿Están incluidos todos los requerimientos relacionados con la recuperación? |  |  |  |
| ¿Los cambios posibles a los requerimientos están especificados? |  |  |  |
| ¿Existen distintos requerimientos que describen el mismo objeto que entran en conflicto en lo referente a las características? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos son trazables desde necesidades específicas del usuario? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos son trazables desde fuentes específicas (personas o documentos)? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos son trazables hacia documentos de diseño específicos? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos son trazables hacia módulos de Software específicos? |  |  |  |
| ¿El documento de requerimientos está organizado clara y lógicamente? |  |  |  |
| ¿La estructura del documento se adhiere al estándar de documentación? |  |  |  |
| ¿Hay alguna redundancia en los requerimientos? |  |  |  |
| ¿Cada requerimiento es relevante al problema y a su solución? |  |  |  |
| ¿Hay requerimientos que tengan detalles de diseño? |  |  |  |
| ¿Hay requerimientos que tengan detalles de gestión de proyectos? |  |  |  |
| ¿Todas las fuentes de entrada están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos de precisión de las entradas están especificados? |  |  |  |
| ¿Todos los rangos de las entradas están especificados? |  |  |  |
| ¿Todas las frecuencias de entradas están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todos los formatos de entrada están especificados? |  |  |  |
| ¿Todos los requerimientos de precisión de las salidas están especificados? |  |  |  |
| ¿Todos los rangos de las salidas están especificados? |  |  |  |
| ¿Todas las frecuencias de salidas están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todos los formatos de salidas están especificados? |  |  |  |
| ¿Todas las funciones del software están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todas las entradas para cada función están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todos los aspectos de procesamiento exitoso para cada función están especificados? |  |  |  |
| ¿Todos los aspectos de procesamiento no exitoso para cada función están especificados? |  |  |  |
| ¿Todas las tasas de transferencia de datos están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todas las tasas de rendimiento están especificadas? |  |  |  |
| ¿Las consecuencias de las fallas del software para cada requerimiento están especificadas? |  |  |  |
| ¿Está detallada la información a proteger de las fallas? |  |  |  |
| ¿Esta especificada la memoria mínima? |  |  |  |
| ¿Esta especificado el almacenamiento mínimo? |  |  |  |
| ¿Esta especificada la memoria recomendable? |  |  |  |
| ¿Esta especificado el almacenamiento recomendable? |  |  |  |
| ¿Está definida la plataforma de software requerida? |  |  |  |
| ¿Están definidas las herramientas de software requeridas? |  |  |  |
| ¿Todos los productos de software adquiridos que se usarán con el sistema están especificados? |  |  |  |
| ¿El número estimado de conexiones de red está especificado? |  |  |  |
| ¿Los requerimientos de desempeño mínimos de la red están especificados? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión de SCM:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Los productos de software a controlar están identificados claramente en el plan? |  |  |  |
| ¿Existe una regla para nombrar a cada producto de software? |  |  |  |
| ¿Se especifica cuándo se crea una nueva línea base? |  |  |  |
| ¿Se especifica qué productos son incluidos en la nueva línea base? |  |  |  |
| ¿Se especifica quienes son responsables por los productos incluidos en la línea base? |  |  |  |
| ¿Existe una regla para identificar las líneas base (versión)? |  |  |  |
| ¿Existe un procedimiento de control de cambios bien definido (qué debe hacer un integrante del grupo cuando quiere modificar cualquier producto presente en la línea base)? |  |  |  |
| ¿Se especifica en el plan si se reportará el estado de implementación de los cambios permitidos? |  |  |  |
| ¿El plan asigna a cada actividad SCM un responsable? |  |  |  |
| ¿El plan describe qué herramientas son utilizadas para implementar las actividades SCM? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión de Planificación del Proyecto:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Está especificada la estrategia a seguir para realizar cambios al Plan de Proyecto? |  |  |  |
| ¿Especificó la estructura organizacional del proyecto? |  |  |  |
| ¿Efectuó la planificación con un diagrama de Gantt? Indicando : - Fases con objetivos - Iteraciones - Actividades Criticas - Entregables - Responsables - Duraciones |  |  |  |
| ¿Especificó los procedimientos administrativos y de gestión entre el proyecto y el cliente, gestión de configuración, gestión de calidad y verificación? |  |  |  |
| ¿Especificó las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos externos de los que depende y restricciones del proyecto? |  |  |  |
| ¿Identificó los factores de riesgo asociados al proyecto y los procedimientos de monitoreo y contingencia? |  |  |  |
| ¿Especificó los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de Calidad? |  |  |  |
| ¿Especificó los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de Configuración? |  |  |  |
| ¿Especificó los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Verificación y Validación? |  |  |  |
| ¿Especificó los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de Proyecto? |  |  |  |
| ¿Especificó la cantidad de personal en el proyecto, los roles asignados, los responsables por Línea de Trabajo y los métodos de entrenamiento a seguirse? |  |  |  |
| ¿Realizó un inventario de los recursos tecnológicos del proyecto? |  |  |  |
| ¿Definió los procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías que se utilizarán en el proyecto? |  |  |  |
| ¿Especificó los sistemas operativos, metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, métodos para la especificación de diseño, construcción, verificación, integración, documentación, entregas al cliente, modificaciones y mantenimiento de entregables? |  |  |  |
| ¿Especificó estándares técnicos, políticas y procedimientos a seguir en el desarrollo del producto? |  |  |  |
| ¿Especificó las líneas de trabajo para las distintas actividades que se deben realizar (análisis, diseño, implementación, etc.)? |  |  |  |
| ¿Estableció las dependencias entre las actividades de las distintas líneas? |  |  |  |
| ¿Realizó un cronograma para las actividades del proyecto? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión del Seguimiento del Proyecto:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Detalló las mediciones realizadas en las horas de trabajo de los integrantes del equipo y en los productos obtenidos? |  |  |  |
| ¿Especificó la cantidad de horas estimadas en el Plan de Iteración y la cantidad de horas realizada por Línea de Trabajo, por rol y por persona? |  |  |  |
| Al final de cada iteración detalló: los indicadores de Esfuerzo y Tiempo |  |  |  |
| ¿Describió el estado del proyecto comparando con lo establecido en el Plan del Proyecto y en el Plan de la Iteración? |  |  |  |
| ¿Describió las desviaciones ocurridas a la planificación realizada y las causas de las mismas, detallando la Línea de Trabajo donde sucedió? |  |  |  |
| ¿Describió las incidencias (eventos no planificados) ocurridas y las acciones correctivas tomadas o las acciones a tomar al respecto? |  |  |  |
| ¿Especificó los riesgos que han ocurrido y cómo se han mitigado? |  |  |  |
| ¿Realizó una evaluación subjetiva del avance del proyecto y perspectivas del mismo, basada en la información obtenida previamente |  |  |  |

  - CheckList para la Evaluación y Ajuste al Plan de Calidad:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Enumeró las actividades previstas en el Plan de Calidad para la Fase e Iteración a la que corresponde el documento que se está realizando y las que se hubiera re-planificado en documentos de Evaluación y Ajustes anteriores? |  |  |  |
| ¿Enumeró las desviaciones encontradas respecto a las actividades planificadas, esto es las actividades que no se realizaron como y/o cuando estaban planificadas o que no se realizaron en absoluto? |  |  |  |
| ¿Describió cada una de las desviaciones encontradas estableciendo su naturaleza y gravedad en cuanto al impacto de la misma en la calidad del proyecto y productos afectados? |  |  |  |
| ¿Documentó las mediciones correspondientes a las actividades realizadas contra las actividades planificadas, cantidad de productos revisados contra cantidad de productos previstos para revisar en el Plan de Calidad? |  |  |  |
| ¿Efectuó la evaluación y el ajuste de las actividades de Calidad tomando en cuenta si quedaron pendientes verificaciones de productos y/o pruebas por realizar que tengan que planificarse nuevamente? |  |  |  |
| ¿Planificó las revisiones que quedaron pendientes? |  |  |  |
| ¿Documentó las mediciones correspondientes a las actividades realizadas contra las actividades planificadas, cantidad de productos revisados contra cantidad de productos previstos para revisar en el Plan de Calidad? |  |  |  |
| ¿Efectuó la evaluación y el ajuste de las actividades de Calidad tomando en cuenta si quedaron pendientes verificaciones de productos y/o pruebas por realizar que tengan que planificarse nuevamente? |  |  |  |
| ¿Planificó las revisiones que quedaron pendientes? |  |  |  |

  - CheckList para la Revisión Técnica Formal:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificó para cada producto revisado: - nombre, versión y Línea de Trabajo a la que corresponde el producto, Actividades Criticas - nombre y rol de los participantes de la revisión Responsables - forma en que se hizo la revisión - aspectos del producto que serán revisados - propiedades de Calidad que se busca se cumplan - principios y estándares de Calidad que aplican al producto - problemas detectados tanto en el producto como en el proceso de elaboración del mismo |  |  |  |
| ¿Para cada problema detectado se especificó sus características, gravedad y su ubicación? |  |  |  |
| ¿Para cada problema detectado se establecieron sugerencias a las correcciones a realizar para que el producto cumpla con los principios y estándares de calidad establecidos, y los procedimientos definidos? |  |  |  |
| ¿Realizó una evaluación global del Producto revisado de acuerdo a los objetivos planteados y los problemas detectados? |  |  |  |
| ¿Se establecieron las acciones a tomar para que el producto sea corregido y revisado en una nueva versión? |  |  |  |
| ¿Estableció la próxima revisión de acuerdo a los puntos detallados anteriormente, en términos de fechas o Fase e iteración? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión del Modelo de Casos de Uso:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Todos los actores del modelo son exactamente los que se desprenden del Documento de Requerimientos? |  |  |  |
| ¿Todos los actores están claramente definidos y son consistentes con el Documento de Requerimientos? |  |  |  |
| ¿Se puede ver claramente desde el diagrama de casos de uso y sus descripciones qué actores están involucrados en cada caso de uso? |  |  |  |
| ¿Todos los actores están conectados con los casos de uso correctos de acuerdo al Documento de Requerimientos? |  |  |  |
| ¿Todos los casos de uso del modelo son exactamente los que se desprenden del Documento de Requerimientos? |  |  |  |
| ¿Todos los casos de uso llevan a cumplir un solo objetivo claramente definido? |  |  |  |
| ¿Todos los casos de uso tienen nombres que trasmiten claramente cuál es su objetivo? |  |  |  |
| ¿Todos los nombre de los casos de uso comienzan con un verbo en infinitivo? |  |  |  |
| ¿Todas las interacciones de los actores con el sistema son consistentes con las descripciones de los actores? |  |  |  |
| ¿Todas las descripciones de los casos de uso son consistentes con el Documento de Requerimientos? |  |  |  |
| ¿Todas las entradas y salidas están correctamente definidas para cada caso de uso? |  |  |  |
| ¿Todos los flujos alternativos han sido cubiertos? |  |  |  |
| ¿Todas las pre y postcondiciones para cada caso de uso están especificadas? |  |  |  |
| ¿Todas los diagramas de los casos de uso concuerdan con las descripciones de los mismos? |  |  |  |
| ¿Todos los casos de uso están escritos como casos de uso esenciales? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión del Modelo de Diseño:

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se han definido subsistemas como parte de la representación del diseño? |  |  |  |
| ¿El modelo de diseño permite cumplir con todos los requerimientos explícitos? |  |  |  |
| ¿El modelo de diseño permite cumplir con todos los requerimientos implícitos? |  |  |  |
| ¿Se definieron los aspectos claves de la interfaz de usuario? |  |  |  |
| ¿Se describen y justifican las principales estructuras de datos? ¿Se describe la estructura usada para el manejo de threads? ¿Se describe la estructura para el almacenamiento de filtros? |  |  |  |
| ¿Se describen y justifican los algoritmos claves? Manejo de filtro, manejo de threads, ordenamiento de eventos. |  |  |  |
| Se describe como interactúan los subsistemas entre si mediante diagramas de secuencia. Por ejemplo si dado un evento generado, se describe por qué subsistemas pasa antes de llegar al monitor. |  |  |  |
| ¿Se localizaron operaciones críticas y se ubicaron en un número reducido de subsistemas con poca comunicación? (se pensó en el desempeño?) |  |  |  |
| ¿Se estructuro en capas con los recursos más críticos protegidos por las capas más internas con alto nivel de validación? (se pensó en el seguridad?) |  |  |  |
| ¿Todas las entradas y salidas están identificadas y descriptas con el detalle necesario para implementar el programa? |  |  |  |
| ¿El diseño toma en cuenta todos las situaciones y condiciones esperadas? |  |  |  |
| ¿El diseño especifica comportamiento apropiado al enfrentar entradas inesperadas y otras condiciones anómalas? |  |  |  |
| ¿Se ha tenido en cuenta la facilidad de mantenimiento? Como se pueden agregar nuevos sistemas para monitorear sin tener que cambiar lo hecho, ¿a qué módulos afecta éste cambio? Como se pueden agregar nuevos eventos a monitorear sin tener que cambiar los ya existentes, ¿a qué módulos afecta éste cambio? |  |  |  |
| ¿El diseño hace uso de “esconder la información” como se especifica a continuación? Los módulos están organizados de tal manera que cambios en los requerimientos sólo requieren cambios en pocos módulos. La funcionalidad es particionada en programas para maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento (alta cohesión y bajo acoplamiento). ¿Se ha tenido en cuenta la alta cohesión y bajo acoplamiento de los componentes? |  |  |  |
| ¿Se ha tenido en cuenta la identificación y manejo de excepciones? |  |  |  |
| ¿Se ha tenido en cuenta la prevención de faltas o la tolerancia a faltas? |  |  |  |
| ¿Se apunta al reuso de componentes? ¿Cuales componentes son reusables? |  |  |  |
| ¿La notación utilizada es consistente? |  |  |  |
| ¿Se ha tenido en cuenta la facilidad de implementación? |  |  |  |
| ¿Se ha alcanzado un grado adecuado de modularidad? |  |  |  |
| ¿El diseño está libre de contradicciones internas? |  |  |  |
| ¿El diseño es de baja complejidad? |  |  |  |
| ¿El estilo de presentación y el nivel de detalle son consistentes ante todo el documento? |  |  |  |
| ¿Son las funciones diseñadas implementables con los recursos disponibles? |  |  |  |

  - CheckList para la revisión de la Descripción de la Arquitectura.

| Pregunta | Sí | No | NA. |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se han considerado varios estilos arquitectónicos diferentes antes de la definición de la arquitectura resultante? |  |  |  |
| ¿Se especifican en el documento los mapeos entre los requerimientos y el Modelo de Diseño? |  |  |  |
| ¿Se especifican en el documento los mapeos entre el Modelo de Diseño y el Modelo de Implementación? |  |  |  |
| ¿Se tienen en cuenta todas las propiedades de calidad que debe tener el sistema? |  |  |  |
| ¿Se ha alcanzado un grado adecuado de modularidad? |  |  |  |
| ¿Se ha diseñado para el cambio? |  |  |  |

  - Preguntas de ejemplo para la Revisión Técnica Formal:

    - Arquitectura

- ¿La organización total del programa está clara e incluye una buena vista de la arquitectura y su justificación?

- ¿La arquitectura está compuesta de capas?

- ¿Los paquetes están bien definidos, incluyen su funcionalidad e interfaz para otros módulos?

- ¿Todas las estructuras de datos importantes están descriptas y justificadas?

- ¿Todas las estructuras de datos importantes están ocultas mediante funciones?

- ¿Todas las estructuras de datos importantes están ocultas mediante funciones de acceso?

- ¿Todos los algoritmos principales están descriptos y justificados?

- ¿Todos los objetos importantes están descriptos y justificados?

- ¿La interfaz con el usuario está modularizada tal que los cambios en ella no afecten el resto del programa?

- ¿Los aspectos claves de la interfaz de usuario están definidos?

- ¿Se ha estimado el uso de memoria, se ha descripto y justificado una estrategia para la gestión de la memoria?

- ¿Se ha incluido una estrategia coherente de manejo de errores?

- ¿Se ha definido un nivel de robustez?

- ¿La arquitectura está diseñada para acomodar cambios?

- ¿Los objetivos principales del sistema están claramente establecidos?

- ¿El diseño de alto nivel es independiente de la máquina y lenguaje que se usará para implementarlo?

    - Diseño Orientado a Objetos

- ¿Se han definido subsistemas como parte de la representación del diseño?

- ¿Los límites de los subsistemas están bien definidos?

- ¿Se ha establecido una bien definida interfaz para cada subsistema?

- ¿Se han establecido clases de comunicación para la comunicación entre subsistemas?

- ¿Las clases que pueblan un subsistema tienen sentido dentro del contexto de los requerimientos funcionales/datos definidos para el subsistema?

- ¿Los subsistemas están diseñados para tener una interacción mínima con los demás?

- ¿Los subsistemas están diseñados de tal forma que puedan ser usados en otros sistemas?

- ¿Se han definido clases de gestión de tareas?

- ¿Se han definido clases de gestión de datos?

- ¿Se han definido clases de interfaz de usuario?

- ¿El diseño diferencia entre los componentes del dominio del problema, de la interfaz de usuario, de gestión de tareas, y de gestión de datos?

- ¿Toda la comunicación dentro del subsistema está claramente detallada en un diagrama de colaboración?

- ¿Se utiliza un protocolo de definición para cada objeto?

- ¿El protocolo de descripción describe claramente la estructura de los mensajes para cada clase?

- ¿Se han utilizado patrones de diseño reconocidos como parte del diseño?

- ¿El diseño es intelectualmente tratable?

- ¿El programa será fácil de mantener?

- ¿El diseño tiene en cuenta futuras extensiones al programa?

- ¿Todas las partes del diseño son estrictamente necesarias?

    - Implementación

- ¿Han tenido problemas de no entendimiento del diseño?

- ¿Se ha respetado el diseño a la hora de implementar o se han hecho modificaciones sobre el avance?

- ¿Realizan integración? ¿Cuándo y cómo?

- ¿Realizan algún tipo de verificación?

- ¿La documentación técnica la hacen a medida que implementan o luego? ¿La realiza el implementador que construyó la clase o se encarga otra persona?

- ¿Han tenido algún problema en seguir las normas de implementación?

- ¿Realizan mediciones sobre la cantidad de líneas de código y tiempo de implementación?

- ¿Implementan de a pares? ¿Realizan revisión por pares? ¿Cuáles han sido los resultados?

- ¿Hasta cuándo se tiene pensado implementar?

    - Verificación

- ¿Cómo se está llevando a cabo la verificación?

- ¿Realizan una integración progresiva para verificar o integran todo junto?

- ¿Las pruebas y resultados esperados están pensadas antes de comenzar o se documentan a medida que se realizan?

- ¿Piensa que tiene una buena cobertura sus casos de pruebas?

- ¿Hay un plan de pruebas del sistema?

- ¿Se valió de los casos de uso para realizar los casos de pruebas del sistema?

- ¿Hay una medida de la cantidad de bugs encontrados por líneas de código?

- ¿Cuándo se comenzará la prueba del sistema?

- ¿Cuántas personas están realizando la verificación? ¿Qué recursos posee?

- ¿Tiene pensado realizar alguna prueba del sistema en un ambiente “real”?

- ¿Quién corrige los errores? Si la respuesta es los implementadores: ¿Cómo se comunican los errores a los implementadores? ¿Realizan las correcciones debidas? ¿Se verifica que los errores encontrados fueron corregidos?

- Gestión de riesgos

Los procedimientos utilizados para la gestión de riesgos se encontraran en el Plan de Proyecto.

Los riesgos identificados con la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia a ser llevados a cabo, serán descritos en el Documento de Gestión de Riesgos.