DUSA

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2013 | 1.0 | Creación del documento | Alexandra Castelli |

Contenido

Contenido

DUSA	1

Plan de Verificación de la Iteración	1

Versión 1.0	1

Historia de revisiones	1

Contenido	2

Objetivos de la Verificación	3

1.	Verificación Unitaria	3

1.1.	Prototipo de Conexión a la Base de Datos	3

1.1.1.	Requerimientos Funcionales	3

1.1.2.	Responsable de ejecutar la verificación	3

1.1.3.	Fecha de comienzo de la verificación	3

1.1.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	3

1.2.	Prototipo de Interfaz de Usuarios	3

1.2.1.	Requerimientos Funcionales	3

1.2.2.	Responsable de ejecutar la verificación	3

1.2.3.	Fecha de comienzo de la verificación	3

1.2.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	3

1.3.	Prototipo Motor de Búsqueda	3

1.3.1.	Requerimientos Funcionales	3

1.3.2.	Responsable de ejecutar la verificación	4

1.3.3.	Fecha de comienzo de la verificación	4

1.3.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	4

1.	Verificación de Integración	4

1.1.	[Subsistema 1] Versión [número o nombre de versión]	4

1.1.1.	Requerimientos Funcionales	4

1.1.2.	Requerimientos No Funcionales	4

1.1.3.	Interacción en la Integración	4

1.1.4.	Responsable de ejecutar la verificación	4

1.1.5.	Fecha de comienzo de la verificación	4

1.1.6.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración	4

1.2.	[Subsistema 2] Versión [número o nombre de versión]	4

2.	Verificación de Documentos	5

2.1.	Plan de la Integración de la Iteración	5

2.1.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.1.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

2.1.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

2.2.	Modelo de Dominio	5

2.2.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.2.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

2.2.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

2.3.	Plan de Configuración	5

2.3.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.3.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

2.3.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

2.4.	Manejo de ambiente controlado	5

2.4.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.4.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

2.4.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

2.5.	Registro de Versiones	5

2.5.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.5.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.5.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

2.6.	Modelo de Diseño	6

2.6.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

2.6.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.6.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

2.7.	Descripción de la Arquitectura	6

2.7.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

2.7.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.7.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

2.8.	Modelo de Datos	6

2.8.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

2.8.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.8.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

2.9.	Registro de Rastreo	6

2.9.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

2.9.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.9.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

2.10.	Plan de Proyecto	6

2.10.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

2.10.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

2.10.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

2.11.	Plan de la Iteración	7

2.11.1.	Responsable de ejecutar la verificación	7

2.11.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

2.11.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

2.12.	Informe de Situación del Proyecto	7

2.12.1.	Responsable de ejecutar la verificación	7

2.12.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

2.12.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

2.13.	Estimaciones y Mediciones	7

2.13.1.	Responsable de ejecutar la verificación	7

2.13.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

2.13.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

2.14.	Documento de Riesgos	7

2.14.1.	Responsable de ejecutar la verificación	7

2.14.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

2.14.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

2.15.	Registro de Actividades	7

2.15.1.	Responsable de ejecutar la verificación	8

2.15.2.	Fecha de comienzo de la verificación	8

2.15.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	8

2.16.	Acta de Reunión de Equipo	8

2.16.1.	Responsable de ejecutar la verificación	8

2.16.2.	Fecha de comienzo de la verificación	8

2.16.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	8

2.17.	Plan de Desarrollo	8

2.17.1.	Responsable de ejecutar la verificación	8

2.17.2.	Fecha de comienzo de la verificación	8

2.17.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	8

2.18.	Informe de Verificación de Integración del Prototipo	8

2.18.1.	Responsable de ejecutar la verificación	8

2.18.2.	Fecha de comienzo de la verificación	8

2.18.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	8

2.19.	Informe de Integración	8

2.19.1.	Responsable de ejecutar la verificación	8

2.19.2.	Fecha de comienzo de la verificación	8

2.19.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	8

2.20.	Informe de Verificación Unitaria	9

2.20.1.	Responsable de ejecutar la verificación	9

2.20.2.	Fecha de comienzo de la verificación	9

2.20.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	9

2.21.	Plan de Calidad	9

2.21.1.	Responsable de ejecutar la verificación	9

2.21.2.	Fecha de comienzo de la verificación	9

2.21.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	9

2.22.	Entrega Semanal de SQA	9

2.22.1.	Responsable de ejecutar la verificación	9

2.22.2.	Fecha de comienzo de la verificación	9

2.22.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	9

2.23.	Documento de Visión	9

2.23.1.	Responsable de ejecutar la verificación	9

2.23.2.	Fecha de comienzo de la verificación	9

2.23.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	9

2.24.	Especificación de Requerimientos	9

2.24.1.	Responsable de ejecutar la verificación	9

2.24.2.	Fecha de comienzo de la verificación	9

2.24.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	9

2.25.	Modelo de Caso de Uso	10

2.25.1.	Responsable de ejecutar la verificación	10

2.25.2.	Fecha de comienzo de la verificación	10

2.25.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	10

2.26.	Documento de Validación con el Cliente	10

2.26.1.	Responsable de ejecutar la verificación	10

2.26.2.	Fecha de comienzo de la verificación	10

2.26.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	10

2.27.	Pautas para la interfaz de usuario	10

2.27.1.	Responsable de ejecutar la verificación	10

2.27.2.	Fecha de comienzo de la verificación	10

2.27.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	10

2.28.	Alcance del Sistema	10

2.28.1.	Responsable de ejecutar la verificación	10

2.28.2.	Fecha de comienzo de la verificación	10

2.28.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	10

2.29.	Glosario	10

2.29.1.	Responsable de ejecutar la verificación	10

2.29.2.	Fecha de comienzo de la verificación	10

2.29.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	10

2.30.	Plan de Verificación y Validación	11

2.30.1.	Responsable de ejecutar la verificación	11

2.30.2.	Fecha de comienzo de la verificación	11

2.30.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	11

2.31.	Modelo de Casos de Prueba	11

2.31.1.	Responsable de ejecutar la verificación	11

2.31.2.	Fecha de comienzo de la verificación	11

2.31.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	11

2.32.	Informe de Verificación de Documento	11

2.32.1.	Responsable de ejecutar la verificación	11

2.32.2.	Fecha de comienzo de la verificación	11

2.32.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	11

2.33.	Reporte de Pruebas del Prototipo	11

2.33.1.	Responsable de ejecutar la verificación	11

2.33.2.	Fecha de comienzo de la verificación	11

2.33.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	11

3.	Verificación de Sistema	11

3.1.	Requerimientos Funcionales	11

3.1.1.	[Funcionalidad 1]	11

3.1.2.	[Funcionalidad 2]	12

3.2.	Requerimientos No Funcionales	12

3.3.	Interacción en la Integración	12

3.4.	Responsable de ejecutar la verificación	12

3.5.	Fecha de comienzo de la verificación	12

3.6.	Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema	12

4.	Evaluación de la Verificación	12

4.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación	12

4.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación	12

4.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación	12

Objetivos de la Verificación

El objetivo de la verificación de ésta iteración es corroborar el correcto funcionamiento de los prototipo de conexión a la Base de datos, de interfaz de usuarios y del prototipo de motor de búsqueda.

- Verificación Unitaria

En esta sección se describen los componentes que serán verificados en la iteración y para cada componente las funcionalidades y requerimientos no funcionales que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.

  - Prototipo de Conexión a la Base de Datos

Implementador: Gastón Nicassio, Gastón Giménez

    - Requerimientos Funcionales

      - Conexión a la Base de Datos

Se verificará que el prototipo logra conectarse de forma correcta a la base de datos, que se pueden ingresar datos y que las consultas retornan los resultados correctos.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Gastón Giménez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

14/09/2013

  - Prototipo de Interfaz de Usuarios

    - Requerimientos Funcionales

      - Diseño de la interfaz y el flujo que realiza la misma.

- Se verificará que el flujo sea el especificado en el documento “Pautas para la Interfaz de usuario”.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Fabio Ramos

    - Fecha de comienzo de la verificación

15/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/09/2013

  - Prototipo Motor de Búsqueda

    - Requerimientos Funcionales

      - Poder realizar la búsqueda de un producto determinado.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Sebastián Cervantes

    - Fecha de comienzo de la verificación

A DEFINIR

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

A DEFINIR

- Verificación de Integración

[En esta sección se describen los subsistemas que serán verificados luego de una integración en la iteración y para cada componente las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.]

  - [Subsistema 1] Versión [número o nombre de versión]

Implementador:

    - Requerimientos Funcionales

[Se describen las funcionalidades del Subsistema 1 que serán verificadas en la iteración.]

      - [Funcionalidad 1]

[Breve descripción de la funcionalidad que será verificada]

      - [Funcionalidad 2]

[Breve descripción de la funcionalidad que será verificada]

    - Requerimientos No Funcionales

[Se enumeran los requerimientos no funcionales identificados para el Subsistema 1 que serán verificados en la iteración.]

    - Interacción en la Integración

[Se describen las interacciones que serán verificadas para el Subsistema 1]

    - Responsable de ejecutar la verificación

[Nombre de la persona responsable de realizar las pruebas para el Subsistema 1.]

    - Fecha de comienzo de la verificación

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]

  - [Subsistema 2] Versión [número o nombre de versión]

...

- Verificación de Documentos

En esta sección se describen los documentos que serán verificados en la iteración, el responsable de realización de la verificación la fecha prevista de comienzo y fin de la verificación.

  - Plan de la Integración de la Iteración

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

15/09/2013

  - Modelo de Dominio

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

14/09/2013

  - Plan de Configuración

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Manejo de ambiente controlado

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Registro de Versiones

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Modelo de Diseño

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Descripción de la Arquitectura

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

15/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

15/09/2013

  - Modelo de Datos

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Registro de Rastreo

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Plan de Proyecto

    - Responsable de ejecutar la verificación

Luciana Benites

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Plan de la Iteración

    - Responsable de ejecutar la verificación

Shirley Ben

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Informe de Situación del Proyecto

    - Responsable de ejecutar la verificación

Shirley Ben

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Estimaciones y Mediciones

    - Responsable de ejecutar la verificación

Shirley Ben

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Documento de Riesgos

    - Responsable de ejecutar la verificación

Shirley Ben

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Registro de Actividades

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Acta de Reunión de Equipo

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Plan de Desarrollo

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Informe de Verificación de Integración del Prototipo

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Informe de Integración

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Informe de Verificación Unitaria

    - Responsable de ejecutar la verificación

María Elisa Sanguinetti

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Plan de Calidad

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Entrega Semanal de SQA

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Documento de Visión

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Especificación de Requerimientos

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Modelo de Caso de Uso

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Documento de Validación con el Cliente

    - Responsable de ejecutar la verificación

Alexandra Castelli

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Pautas para la interfaz de usuario

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Alcance del Sistema

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Glosario

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Plan de Verificación y Validación

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Modelo de Casos de Prueba

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Informe de Verificación de Documento

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

  - Reporte de Pruebas del Prototipo

    - Responsable de ejecutar la verificación

Carlos Vélez

    - Fecha de comienzo de la verificación

14/09/2013

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

- Verificación de Sistema

[En esta sección se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones del sistema que serán verificados en la iteración,  el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.]

  - Requerimientos Funcionales

[Se describen las funcionalidades del Sistema que serán verificadas en la iteración.]

    - [Funcionalidad 1]

[Breve descripción de la funcionalidad que será verificada]

    - [Funcionalidad 2]

[Breve descripción de la funcionalidad que será verificada]

  - Requerimientos No Funcionales

[Se enumeran los requerimientos no funcionales identificados para el Sistema que serán verificados en la iteración.]

  - Interacción en la Integración

[Se describen las interacciones que serán verificadas para el Sistema]

  - Responsable de ejecutar la verificación

[Nombre de la persona responsable de realizar las pruebas para el Sistema.]

  - Fecha de comienzo de la verificación

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]

  - Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]

- Evaluación de la Verificación

[Se detalla el responsable de evaluar la verificación de la iteración y la fecha de comienzo y fin de dicha actividad.]

  - Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

[Nombre de la persona responsable de realizar las pruebas para el Sistema.]

  - Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]

  - Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

[Se indica la fecha y/o el criterio para determinarla.]