Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Plan de Verificación y Validación

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/9/2013 | 1.0 | Creación de documento | Sebastián Cervantes Alexandra Castelli |
| 15/09/2013 | 2.0 | Se agrega cambios importantes en cuanto a la estrategia de verificación | Alexandra Castelli |

Contenido

1.	Introducción	4

1.1.	Propósito	4

1.2.	Punto de partida	4

1.3.	Alcance	4

1.4.	Identificación del proyecto	4

1.5.	Estrategia de evolución del Plan	5

2.	Requerimientos para verificar	5

3.	Estrategia de Verificación	5

3.1.	Tipos de pruebas	6

3.1.1.	Prueba de integridad de los datos y la base de datos	6

3.1.2.	Prueba de Funcionalidad	7

3.1.3.	Prueba de Ciclo del Negocio	7

3.1.4.	Prueba de Interfase de Usuario	8

3.1.5.	Prueba de Performance	8

3.1.6.	Prueba de Carga	9

3.1.7.	Prueba de Esfuerzo (stress, competencia por recursos, bajos recursos) (se definirá en etapas futuras su eventual realización y entorno de ejecución)	9

3.1.8.	Prueba de Seguridad y Control de Acceso (falta relevarlo con el cliente)	10

3.1.9.	Prueba de Fallas y Recuperación	10

3.1.10.	Prueba de Configuración	11

3.1.11.	Prueba de Instalación	12

3.1.12.	Prueba de Documentos	12

3.2.	Herramientas	13

4.	Recursos	13

4.1.	Roles	13

4.2.	Sistema	14

5.	Hitos del proyecto de Verificación	14

6.	Entregables	15

6.1.	Modelo de Casos de Prueba	15

6.2.	Informes de Verificación (Próximamente)	15

6.3.	Evaluación de la verificación	16

6.4.	Informe final de verificación	16

7.	Dependencias	17

7.1.	Dependencia de personal	17

7.2.	Dependencia de software	17

7.3.	Dependencia de hardware	17

7.4.	Dependencia de datos y base de datos de prueba	17

8.	Riesgos	17

8.1.	Planificación	17

8.2.	Técnico	17

8.3.	Gestión	17

9.	Apéndice	19

9.1.	Niveles de gravedad de error	19

9.2.	Niveles de aceptación para los elementos verificados	19

- Introducción

  - Propósito

Este Plan de Verificación para el proyecto DUSA soporta los siguientes objetivos:

- Identificar la información de proyecto existente y los componentes de software que deben ser verificados.

- Enumerar los requerimientos recomendados para verificar.

- Recomendar y describir las estrategias de verificación que serán usadas.

- Identificar los recursos necesarios y proporcionar una estimación de esfuerzo para realizar la verificación.

- Enumerar los entregables del proyecto de verificación.

  - Punto de partida

“La prueba de un programa sólo puede mostrar la presencia de defectos, no su ausencia.” Edsger Wybe Dijkstra

Partiendo de esta frase, el principal objetivo de la verificación es lograr encontrar la mayor cantidad de defectos en el sistema, por ejemplo provocando fallas en él, que deberán ser corregidos antes de la liberación de la versión del producto de software. Esto nos dará una idea de la calidad del mismo.

También se comprobará que el sistema satisfaga los requerimientos funcionales y no funcionales, y que los componentes que forman el sistema estén correctamente integrados.

  - Alcance

Fases de verificación:

- Unitaria

- Integración

- Sistema

- Performance.

Hechos, riesgos que puedan afectar el diseño, desarrollo o implementación de la verificación:

- Atraso de la implementación del sistema.

- No tener las herramientas necesarias disponibles.

- Falta de conocimiento de cómo realizar las pruebas.

- Disponibilidad de capital humano necesario para realizar las pruebas.

  - Identificación del proyecto

Los documentos usados para elaborar el Plan de Verificación son los siguientes:

- Plantilla del Plan de Verificación y Validación que se encuentra en el Modelo de Proceso Modularizado Unificado y Medible (MUM).

- Plan de Verificación y Validación de otros años, que se encuentran en la memoria organizacional.

- Documento de especificación de requerimientos.

- Diapositivas de Introducción a la Ingeniería Software.

  - Estrategia de evolución del Plan

Especificación de la estrategia para realizar cambios agendados y no agendados al Plan de Verificación y Validación.

- El responsable de monitorear el Plan de Verificación y Validación será el responsable de verificación con ayuda (en caso de ser necesaria) de los asistentes de verificación.

- Las modificaciones al Plan se realizarán en todas las iteraciones.

- Los cambios del Plan serán evaluados y aprobados por el responsable de verificación en conjunto con todos los asistentes, pudiendo estos cambios ser sugeridos por todos los integrantes del equipo.

- Es deber del responsable de Verificación informar al resto del grupo los ajustes realizados al plan, mediante las herramientas de comunicación definidas para el proyecto.

- Requerimientos para verificar

Los requerimientos a verificar son todos aquellos especificados en el Documento de

Especificación de Requerimientos, es decir tanto aquellos requerimientos funcionales como no funcionales que hayan sido pactados con el cliente dentro del alcance del sistema. Además deben ser verificados todos los casos de uso especificados en el documento de Modelado Casos de Uso.

Es importante, para tener una descripción más detallada y específica de los aspectos a verificar revisar dichos documentos.

- Estrategia de Verificación

La verificación de los módulos se realizará por el Responsable de Verificación junto con los Asistentes de Verificación y los implementadores.

Los implementadores definirán las pruebas unitarias que serán realizadas al módulo que hayan implementado dado que éstos poseen mayor conocimiento de cómo ha sido implementado el modulo y de cómo debe funcionar el mismo.

Para esto, deberán realizar las pruebas unitarias creando test de caja negra en base a los objetos desarrollados para cada operación. Eventualmente con módulos de una alta complejidad se podrá requerir la elaboración de casos de prueba por parte del equipo de verificadores a fin de complementar las pruebas realizadas por el implementador, para así poder obtener una mejor verificación del módulo.

Los implementadores deben informar al Responsable de Verificación el resultado de las pruebas.

En cada iteración el Responsable de Verificación debe establecer un calendario de actividades de verificación, el cual debe trabajar en concordancia con el plan de la iteración para asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas.

El encargado de consolidado realizará las pruebas de integración, las cuales serán reportadas en un Informe de Integración entregado al responsable de verificación.

El equipo de verificación se encargará de las pruebas funcionales, las de desempeño y las de aceptación (en conjunto con el cliente).

Para todas estas pruebas se deberán generar casos de prueba los cuales deben ser evaluados y aprobados por el responsable de Verificación para que este realice el seguimiento de las pruebas realizadas.

Por cada versión liberada del sistema se define el siguiente ciclo correspondiente a una iteración:

- Configurar el ambiente de prueba

- Lo realizan los Especialistas Técnicos junto al equipo de verificadores.

- De ser necesario se solicita la participación de los implementadores involucrados.

- Diseño de las pruebas

- Lo realiza el equipo de verificadores. En caso de ser necesario se hará junto con los implementadores.

- Se escriben los casos de prueba que se van a ejecutar.

- Ejecución de las pruebas

- Lo realiza el equipo de verificadores.

- Los resultados posibles son: “Aprobado”, “No Aprobado”, “Aprobado con observaciones”. El valor esperado de la salida está formalmente especificado en el documento de requerimientos.

- Seguimiento de las pruebas

- Lo realiza el responsable de verificación.

- Se lleva registro de los distintos incidentes, reportando y analizando los defectos encontrados en la ejecución de las distintas pruebas efectuadas.

Es de suma importancia que todo el proceso de verificación quede correctamente documentado con el fin de conocer en todo momento el estado del sistema y poder conocer su evolución en el tiempo.

  - Tipos de pruebas

    - Prueba de integridad de los datos y la base de datos

      - Objetivo de la prueba

Asegurar que los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan correctamente y sin corromper datos.

      - Técnica

Invocar cada método o proceso de acceso a la base de datos con datos válidos y no válidos.

Realizar consultas a la base de datos para corroborar que los datos ingresados quedaron guardados de la forma correcta.

      - Criterio de aceptación

Todos los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan como fueron diseñados y sin datos corruptos.

      - Consideraciones especiales

La prueba requiere un entorno de administración de DBMS o controladores para ingresar o modificar información directamente en la base de datos.

Los procesos deben ser invocados manualmente.

    - Prueba de Funcionalidad

La prueba de funcionalidad se enfoca en requerimientos para verificar que se corresponden directamente a casos de usos o funciones y reglas del negocio. Los objetivos de estas pruebas son verificar la aceptación de los datos, el proceso, la recuperación y la implementación correcta de las reglas del negocio. Este tipo de prueba se basa en técnicas de caja negra, que consisten en verificar la aplicación y sus procesos interactuando con la aplicación por medio de la interfase de usuario y analizar los resultados obtenidos.

      - Objetivo de la prueba

Asegurar la funcionalidad apropiada del objeto de prueba, incluyendo la navegación, entrada de datos, proceso y recuperación.

      - Técnica

Ejecutar cada caso de uso, flujo de caso de uso, o función usando datos válidos y no válidos, para verificar lo siguiente:

- Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos válidos.

- Cuando se usan datos no válidos se despliegan los mensajes de error o advertencia apropiados.

      - Criterio de aceptación

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados han sido debidamente identificados.

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Ciclo del Negocio

Esta prueba debe simular las actividades realizadas en el proyecto en el tiempo. Se debe identificar un período y se ejecutan las transacciones y actividades que ocurrirían, según el uso real del sistema, en dicho período. Esto incluye todos los ciclos diarios, semanales y mensuales y eventos que son sensibles a la fecha.

      - Objetivo de la prueba

- Asegurar que la aplicación funciona de acuerdo a los requerimientos del negocio.

      - Técnica

La prueba debe simular ciclos de negocios realizando lo siguiente:

Las pruebas de funcionalidad se deben modificar para aumentar la cantidad de veces que se ejecuta cada función, simulando varios usuarios diferentes en un período determinado.

Todas las funciones sensibles a la fecha se deben ejecutar con fechas válidas y no válidas o períodos de tiempo válido y no válido.

Para cada prueba realizada verificar lo siguiente:

- Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos válidos.

- Cuando se usan datos no válidos se despliegan los mensajes de error o advertencia apropiados.

- Se aplica apropiadamente cada regla del negocio.

      - Criterio de aceptación

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados han sido debidamente identificados.

      - Consideraciones especiales

No hay consideraciones definidas hasta el momento.

    - Prueba de Interfase de Usuario

Esta prueba verifica que la interface de usuario proporcione al usuario el acceso y navegación a través de las funciones apropiada. Además asegura que los objetos presentes en la interface de usuario se muestren como se espera y conforme a lo pedido por la empresa.

      - Objetivo de la prueba

Verificar que: la navegación a través de los elementos que se están probando reflejen las funciones del negocio y los requerimientos, incluyendo manejo de ventanas, campos y métodos de acceso; los objetos de las ventanas y características, como menuces, tamaño, posición funcionen de acuerdo a los estándares.

      - Técnica

Crear o modificar pruebas para cada ventana verificando la navegación y los estados de los objetos para cada ventana de la aplicación y cada objeto dentro de la ventana.

      - Criterio de aceptación

Cada ventana ha sido verificada exitosamente siendo consistente con una versión de referencia o estándar establecido.

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Performance

N/A

      - Objetivo de la prueba

N/A

      - Técnica

N/A

      - Criterio de aceptación

N/A

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Carga

La prueba de carga somete los objetos a verificar a diferentes cargas de trabajo para medir y evaluar los comportamientos de performance y la habilidad de los objetos de continuar funcionando apropiadamente bajo diferentes cargas de trabajo. El objetivo es determinar y asegurar que el sistema funciona apropiadamente en circunstancias de máxima carga de trabajo esperada. Además evaluar las características de performance, como tiempos de respuesta, tiempos de transacciones y otros elementos sensitivos al tiempo.

      - Objetivo de la prueba

Verificar el comportamiento de performance de determinados componentes del software bajo condiciones de carga diferentes.

      - Técnica

Usar pruebas desarrolladas para funciones o ciclos de negocios y modificar archivos de datos para aumentar el número de transacciones o las pruebas para aumentar la cantidad de ocurrencia de transacciones.

      - Criterio de aceptación

Para múltiples transacciones y múltiples usuarios: Realización exitosa de las pruebas sin fallas y dentro del tiempo aceptable.

Dado que no se cuenta con especificaciones concretes en cuanto a este tiempo, los datos extraídos de estas pruebas van a ser informativos.

      - Consideraciones especiales

La prueba de carga debe realizarse en una máquina dedicada para tener control total y exactitud de mediciones.

Las bases de datos usadas para la prueba deben tener un tamaño similar a las reales.

Las pruebas de performance deben ser realizadas en un ambiente lo más similar posible a producción.

    - Prueba de Esfuerzo (stress, competencia por recursos, bajos recursos) (se definirá en etapas futuras su eventual realización y entorno de ejecución)

N/A

      - Objetivo de la prueba

N/A

      - Técnica

N/A

      - Criterio de aceptación

N/A

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Seguridad y Control de Acceso (falta relevarlo con el cliente)

La Prueba de Seguridad y Control de Acceso se enfoca en dos áreas de seguridad:

- Seguridad en el ámbito de aplicación, incluyendo el acceso a los datos y a las funciones de negocios.

- Seguridad en el ámbito de sistema, incluyendo conexión, o acceso remoto al sistema.

La seguridad en el ámbito de aplicación asegura que, basado en la seguridad deseada los actores están restringidos a funciones o casos de uso específicos o limitados en los datos que están disponibles para ellos.

La seguridad en el ámbito de sistema asegura que, solo los usuarios con derecho a acceder al sistema son capaces de acceder a las aplicaciones y solo a través de los puntos de ingresos apropiados.

      - Objetivo de la prueba

Seguridad en el ámbito de aplicación:

- Verificar que un actor pueda acceder solo a las funciones o datos para los cuales su tipo de usuario tiene permiso.

Seguridad en el ámbito de sistema:

- Verificar que solo los actores con acceso al sistema y a las aplicaciones, puedan acceder a ellos.

      - Técnica

Seguridad en el ámbito de aplicación: Identificar y hacer una lista de cada tipo de usuario y las funciones y datos sobre las que cada tipo tiene permiso.

- Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada permiso creando operaciones específicas para cada tipo de usuario.

- Modificar el tipo de usuario y volver a ejecutar las pruebas para los mismos usuarios. En cada caso, verificar que las funciones o datos adicionales están correctamente disponibles o son denegados.

      - Criterio de aceptación

Para cada tipo de actor conocido las funciones y datos apropiados están disponibles, y todas las operaciones funcionan como se espera y ejecutan las pruebas de Funcionalidad de la aplicación.

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Fallas y Recuperación

Las Pruebas de Fallas y Recuperación aseguran que el software puede recuperarse de fallas de hardware, software o mal funcionamiento de la red sin pérdida de datos o de integridad de los datos.

La Prueba de Recuperación es un proceso en el cual la aplicación o sistema se expone a ciertas condiciones para causar falla. Los procedimientos de recuperación se invocan y se verifica que se recupera apropiadamente el sistema y se logra la recuperación de datos.

      - Objetivo de la prueba

Verificar que los procesos de recuperación (manual o automáticos) recuperen apropiadamente la base de datos, aplicaciones y sistema a un estado conocido y deseado. En la prueba se incluyen los siguientes tipos de condiciones:

- Interrupción de energía al cliente

- Falla en la conexión a internet

      - Técnica

Se crea un ciclo de prueba de operaciones. Una vez logrado el punto de comienzo deseado, se deben realizar o simular las siguientes acciones, individualmente:

Interrumpir la energía del cliente: apagar el PC.

Interrumpir la conexión a internet.

Una vez que se lograron o simularon estas condiciones, se deben invocar los procedimientos de recuperación.

Las pruebas de ciclos incompletos utilizan la misma técnica excepto que los procesos de bases de datos deben ser abortados a sí mismos o terminados prematuramente.

Verificar que los ciclos se completen.

      - Criterio de aceptación

En todos los casos, la aplicación, la base de datos y el sistema deben volver a un estado conocido y deseable.

      - Consideraciones especiales

Los procedimientos para desconectar cables (simulando falta de energía o pérdida de comunicación) no son deseables o factibles. Se pueden requerir métodos alternativos, como software de diagnóstico.

    - Prueba de Configuración

La Prueba de Configuración verifica el funcionamiento del software con diferentes configuraciones de software y hardware.

      - Objetivo de la prueba

Verificar que el software funcione apropiadamente en las configuraciones requeridas de hardware y software.

      - Técnica

- Usar las pruebas de Funcionalidad.

Abrir y cerrar varias sesiones de software que no son objeto de prueba, como parte de la prueba o antes de comenzar la prueba.

Ejecutar operaciones seleccionadas para simular la interacción del actor con el software objeto de prueba y con el software que no es objeto de prueba.

Repetir los procedimientos anteriores minimizando la memoria convencional disponible en la máquina cliente.

- Probar el sistema en diferentes máquinas con diferentes configuraciones.

      - Criterio de aceptación

Por cada combinación de software objeto de prueba y software que no es objeto de prueba, todas las operaciones son completadas exitosamente sin fallas.

      - Consideraciones especiales

N/A

    - Prueba de Instalación

La Prueba de Instalación tiene dos propósitos. Uno es asegurar que el software puede ser instalado en diferentes condiciones (como una nueva instalación, una actualización, y una instalación completa o personalizada) bajo condiciones normales y anormales. Condiciones anormales pueden ser insuficiente espacio en disco, falta de privilegios para crear directorios, etc. El otro propósito es verificar que, una vez instalado, el software opera correctamente. Esto significa normalmente ejecutar un conjunto de pruebas que fueron desarrolladas para Prueba de Funcionalidad.

      - Objetivo de la prueba

Verificar que el software objeto de prueba se instala correctamente con las condiciones de software y hardware requeridas.

      - Técnica

Manualmente validar la condición de la máquina destino (nueva, nunca instalado, misma versión, versión anterior ya instalada).

Realizar la instalación.

Ejecutar un conjunto de pruebas funcionales ya implementadas para la Prueba de Funcionalidad.

      - Criterio de aceptación

Las pruebas de funcionalidad del proyecto se ejecutan exitosamente sin fallas.

      - Consideraciones especiales

N/A.

    - Prueba de Documentos

La Prueba de Documentos debe asegurar que los documentos relacionados al software que se generen en el proceso sean correctos, consistentes y entendibles.

      - Objetivo de la prueba

Verificar que el documento objeto de prueba sea:

Correcto: que cumpla con el formato y organización para el documento establecido en el proyecto.

Consistente: que el contenido del documento sea fiel a lo que hace referencia. Si el documento es Documentación de Usuario, que la explicación de un procedimiento sea exactamente como se realiza el procedimiento en el software, si se muestran pantallas que sean las correctas.

Entendible: que al leer el documento se entienda correctamente lo que expresa y sin ambigüedades, además que sea fácil de entender.

      - Técnica

Para verificar que el documento es consistente se debe ejecutar el programa siguiendo el documento. En caso de los Materiales de Soporte al Usuario comprobar que lo que se explica en estos documentos es exactamente lo que se ejecuta en el programa.

Para verificar que el documento es entendible se debe comprobar que no tenga ambigüedades.

      - Criterio de aceptación

En el documento no hay diferencias entre lo que está escrito y el objeto de la descripción (operación de software, código de programa, decisiones técnicas) y se entiende fácilmente.

      - Consideraciones especiales

N/A

  - Herramientas

- DBMS: Oracle SQL Developer (falta definir)

- Gestión de Proyecto, seguimiento de errores, monitoreo de cubrimiento de pruebas: Trac 0.12.3 (open source). El proveedor es Edgewall.

- Desarrollo: Eclipse Juno

- Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 6

- Recursos

En esta sección se presentan los recursos recomendados para el proyecto, sus principales responsabilidades y su conocimiento o habilidades.

  - Roles

En la tabla a continuación se muestra la composición de personal para el proyecto en el área Verificación del Software.

| Rol | Cantidad mínima de recursos recomendada | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Responsable de verificación | 1 | Identifica, prioriza e implementa los casos de prueba. - Genera el Plan de Verificación. - Genera el Modelo de Prueba. - Evalúa el esfuerzo necesario para verificar. - Proporciona la dirección técnica. - Adquiere los recursos apropiados. - Proporciona informes sobre la verificación. |
| Asistente de verificación | 4 | - Ejecuta las pruebas - Registra los resultados de las pruebas. - Recuperar el software de errores. - Documenta los pedidos de cambio. |
| Administrador de Base de Datos | 2 | - Realiza la gestión y mantenimiento del entorno de los datos (base de datos) de prueba y los recursos. - Administra la base de datos de prueba. |

  - Sistema

En la siguiente tabla se establecen los recursos de sistema necesarios para realizar la verificación.

Es recomendable que el sistema simule el entorno de producción, reduciendo los accesos y los tamaños de bases de datos si fuera apropiado.

| Recurso | Nombre/Tipo |
| --- | --- |
| Servidor de base de datos | Oracle |
| Red o subred |  |
| Nombre del servidor |  |
| Nombre de la base de datos |  |
| PC Cliente para pruebas |  |
| Requerimientos especiales |  |
| Repositorio de pruebas | xp-dev.com |
| Red o subred | https://xp-dev.com/git/Pis2013 |
| Lenguaje | Java |
| Servidor de Aplicaciones | Apache Tomcat 6 |
| Nombre del servidor |  |

- Hitos del proyecto de Verificación

La verificación del proyecto debe incorporar actividades de prueba para cada verificación identificada en las secciones anteriores. Se deben identificar los hitos del proyecto de verificación separados para comunicar los logros de estado de proyecto.

| Actividad que determina el hito | Esfuerzo | Fecha de comienzo | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificar la verificación | 10 horas x semana | Semana 2 | Semana 4 |
| Elaborar casos de prueba (Semanas pares) | 20 horas x semana | Semana 2 | Semana 12 |
| Ajuste y Control de Verificación | 10 horas x semana | Semana 8 | Semana 11 |
| Ejecutar la verificación (Semanas impares más últimas tres semanas) | 30 horas x semana | Semana 3 | Semana 14 |
| Evaluar la verificación (Semanas impares más últimas tres semanas) | 15 horas x semana | Semana 5 | Semana 13 |

- Entregables

En esta sección se enumeran los documentos, herramientas e informes que se crearán, por quien, para quién y cuándo serán liberados.

Para cada entregable deberá indicar las fechas en que son liberadas todas las versiones del mismo.

  - Modelo de Casos de Prueba

| Documento | Modelo de Casos de Prueba |
| --- | --- |
| Creado por | El Responsable de verificación, Alexandra Castelli. |
| Para quien | Es la guía para realizar las pruebas del sistema y lo usarán los Asistentes de verificación y el Responsable de verificación cuando se ejecuten las pruebas del sistema. |
| Fecha de liberación | Será liberado el Semana 5- 17/09/2013 |

  - Informes de Verificación (Próximamente)

| Documento | Se genera un documento Informe de Verificación Unitaria por cada prueba unitaria que se realice al sistema. |
| --- | --- |
| Creado por | Las personas que ejecutan las pruebas. |
| Para quien | Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de cada verificación unitaria. Elaboración, 1era iteración: Semana 06 Elaboración, 2da iteración: Semana 08 Construcción, 1era iteración: Semana 10 Construcción, 2da iteración: Semana 12 Transición, 1era iteración: Semana 14 |

| Documento | Se genera un documento Informe Consolidación por cada consolidación que se realice al sistema. |
| --- | --- |
| Creado por | Las personas que ejecutan las pruebas. |
| Para quien | Es el retorno para los implementadores de la tarea de consolidación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de cada consolidación. [Indique la versión y la fecha de liberación de todas las versiones de este informe.] |

| Documento | Se genera un documento Informe de Verificación de Integración por cada prueba de integración que se realice al sistema. |
| --- | --- |
| Creado por | Las personas que ejecutan las pruebas. |
| Para quien | Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de cada verificación de integración. Elaboración, 1era iteración: Semana 06 Elaboración, 2da iteración: Semana 08 Construcción, 1era iteración: Semana 10 Construcción, 2da iteración: Semana 12 Transición, 1era iteración: Semana 14 |

| Documento | Se genera un documento Informe de Verificación de Sistema por cada prueba de sistema que se realice. |
| --- | --- |
| Creado por | Las personas que ejecutan las pruebas. |
| Para quien | Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de cada verificación de sistema. Elaboración, 1era iteración: Semana 06 Elaboración, 2da iteración: Semana 08 Construcción, 1era iteración: Semana 10 Construcción, 2da iteración: Semana 12 Transición, 1era iteración: Semana 14 |

  - Evaluación de la verificación

| Documento | Se genera un documento Evaluación de la verificación por cada prueba que se realice al sistema. Este documento contiene las fallas encontradas en el sistema, la cobertura de la verificación realizada y el estado del sistema. |
| --- | --- |
| Creado por | El Responsable de verificación, que toma como fuente de su trabajo los Informes de verificación. |
| Para quien | Es el resumen de la tarea de verificación y es el retorno para todo el equipo de trabajo del estado del sistema. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de cada verificación, unitaria, de integración y de sistema. Elaboración, 1era iteración: Semana 06 Elaboración, 2da iteración: Semana 08 Construcción, 1era iteración: Semana 10 Construcción, 2da iteración: Semana 12 Transición, 1era iteración: Semana 14 |

  - Informe final de verificación

| Documento | El documento Informe final de verificación es el resumen de la verificación final del sistema antes de que sea liberado al entorno del usuario. |
| --- | --- |
| Creado por | El Responsable de verificación, que toma como fuente de su trabajo los Informes de verificación. |
| Para quien | Indica el estado del sistema. |
| Fecha de liberación | Será liberado luego de la verificación final del sistema. En la semana 14 del proyecto. |

- Dependencias

En esta sección se detallan las dependencias, si existen, de las actividades de verificación respecto a otros elementos del sistema.

  - Dependencia de personal

Se van a utilizar todos los recursos del proyecto para las pruebas de verificación (4 asistentes de verificación), estos recursos también tienen otras tareas que pueden influir en la disponibilidad para la realización de pruebas.

  - Dependencia de software

El software a ser verificado debe ser verificado previamente por el implementador (pruebas unitarias) y se deben haber enviado los informes pertinentes.

  - Dependencia de hardware

Como el software debe funcionar en dispositivos móviles, se debe contar con ellos en tiempo y forma con el fin de poder verificar su comportamiento en un ambiente real más allá del testeo con emuladores.

  - Dependencia de datos y base de datos de prueba

Se debe contar con datos, como clientes y productos, lo más parecidos posibles a los datos reales para así poder realizar las pruebas de forma más eficiente.

- Riesgos

En esta sección se detallan los riesgos detectados que puedan afectar la normal realización de las tareas de verificación.

  - Planificación

Si el cronograma es muy ajustado, un pequeño retraso en la liberación de productos a verificar atrasa la verificación y por consiguiente las actividades que dependen de esta, provocando un retraso en el cronograma de todo el proyecto.

  - Técnico

El sistema a construir utiliza servicios provistos por un sistema anterior el cual en principio es desconocido por lo que las iteraciones con el mismo pueden ser riesgosas.

La base de datos que se utiliza para la realización de las pruebas es local y simula la base de datos de DUSA. Esto implica que desde el punto de vista de verificación se puede verificar un comportamiento que no sea el mismo cuando se usa la base real de DUSA.

  - Gestión

Para mitigar los riesgos anteriores es importante que se comience lo antes posible con las tareas de verificación, que se realice una buena gestión de la planificación de las tareas de diseño y construcción de las pruebas de software.

- Apéndice

  - Niveles de gravedad de error

En muchas actividades del proceso de verificación se deben clasificar los errores según su nivel de gravedad. Se asigna un nivel de gravedad a los errores para poder capturar de alguna manera su impacto en el sistema. Además para poder evaluar la verificación y el sistema.

A continuación se estipulan cuatro niveles diferentes de gravedad de error:

Bloqueante: un error cuya presencia impide el uso del sistema.

Crítico: un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente.

Mayor: un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.

Menor: un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación.  No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.

Trivial: Un error que no causa perjuicio al sistema, que su mantenimiento o reparación no afecta a la funcionalidad del mismo y que tiene menos relevancia que “menor”.

  - Niveles de aceptación para los elementos verificados

Niveles de aceptación:

No aprobado: el elemento verificado tiene errores catastróficos (uno o varios) que impiden su uso o tiene errores críticos (uno o varios) que hacen que el elemento verificado no sea confiable. El usuario no puede depender de él para realizar el trabajo.

Aprobado con Observaciones: el elemento verificado no tiene errores catastróficos, ni errores críticos, pero tiene errores marginales (uno o varios) que hacen que el elemento de software se degrade en algunas situaciones.

Aprobado: el elemento verificado no tiene errores o tiene errores menores que no afectan el normal funcionamiento del elemento.