PIS – Gestión de Proyectos MooveIT

Plan Primer Iteración

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/8/2013 | 1.0 | Creación de documento | Martín Corbo |
| 17/8/2013 | 1.1 | Revisión de documento, una vez conocido el lenguaje del proyecto | Ricardo Dossetti |

Fecha:	17/8/2013

Dirigido a:	Grupo 7

Contenido

Introducción

Objetivos

Tareas a realizar

## Introducción

En este documento definimos el plan para la primera iteración del proyecto, abarcando el período desde el Lunes 19/8 hasta Lunes 1/9.

Se incluye un detalle de los objetivos generales de la misma, y un desglose de las tareas a realizar.

## Objetivos

La idea general de la primera iteración es:

- Comprender lo más posible el sistema a construir.

- Identificación de la mayor cantidad de requerimientos posibles, preguntando al cliente todas las dudas que surjan.

- Clasificar los requerimientos, identificando los más prioritarios para trabajar con ellos lo antes posible.

- Verificación de requerimientos y comienzo de planificación de pruebas en base a los mismos.

- Establecimiento de estándares de SQA: posiblemente en base a estándares que adopte el cliente.

- Identificación de riesgos.

- Investigación de las tecnologías a utilizar: gestión de proyectos, lenguaje de programación, entorno de desarrollo, SCM. Dada la tecnología asignada y la experiencia de los miembros del equipo, se le asignará mayor importancia a este ítem, intentando que todo el grupo se capacite.

- Definición inicial de alcance.

Para la segunda iteración podría quedar una estimación de recursos y capacidad de hacer el proyecto, y una primera versión del plan de proyecto.

También de ser posible en esta segunda iteración se podría verificar con el cliente que los requerimientos que relevamos son correctos y dan una solución al problema.

## Tareas a realizar

Para lograr los objetivos propuestos identificamos tareas, en base al proyecto y a las tareas identificadas en el proceso MUM.

Se incluye archivo Excel con detalle de las tareas y la estimación de horas por integrante a las mismas.