## Slide 1: Metodología

## Slide 2
Metodología del curso ->
MUM
Estructurada
Metodología Pesada
Reacia al cambio
Documentación Extensa

## Slide 3
Nuestra Metodología ->
SCRUM
Interactiva
Metodología Ágil
Orientada al cambio
La comunicación como un todo
Poco Estructurada

## Slide 4
Cuáles son los lineamientos generales de la metodología?

## Slide 5
Grupos de 4 a 8 personas
Equipos trabajando en conjunto
Interacción cara a cara
Comunicación fluida y constante
con el cliente
El cambio no es un problema, es su lema!

## Slide 6
A qué aspira?

## Slide 7
SCRUM aspira a grupos autogestionados
Confianza
Para lograrlo es necesario:
Comunicación
SCRUM en la vida real es una
Integración
Tiempo
Constancia
Mantenibilidad
UTOPÍA

## Slide 8
Como se intenta llegar a esa UTOPÍA?

## Slide 9
Reuniones dinámicas e interactivas
El grupo de trabajo es la clave
La comunicación grupal e individual
es la mejor arma
La interacción interpersonal y la confianza
sus mejores amigas

## Slide 10
Parece algo divertido!!!
Pero…
Como la aplico?

## Slide 11
En SCRUM no hay Peros, hay
SOLUCIONES!!

## Slide 12
Tres roles bien definidos
Product Owner
Scrum Master
Equipo de trabajo

## Slide 13
Product Owner
Representa la voz del cliente
Verifica que se sigue la perspectiva de negocio esperada
Define el Backlog
Interacción constante con el SM y el grupo de trabajo

## Slide 14
SCRUM MASTER
Es un facilitador
Función Primaria: Eliminar Obstáculos
Moderador
El SM no es un líder es un
GUÍA

## Slide 15
Equipo de Trabajo
Es el corazón de la metodología
Integrantes complementarios
Anteponen al grupo ante cualquier situación
El compromiso y dedicación son los valores primordiales del grupo

## Slide 16
Me surgen dudas…
Como se relacionan?
Si no hay un líder, quién define que hacer?
Y la comunicación?
Y las reuniones interactivas?

## Slide 17
Reuniones diarias (daily meetings)
Reuniones de retroespectiva
El grupo es su líder, y cada individuo tiene voz y voto dentro del mismo
Reuniones de revision de Sprint

## Slide 18
Qué es un Sprint?

## Slide 19
Son etapas iterativas
Tienen una duración de 1 a 3 semanas
Se realizan historias del Sprint Backlog
Se definen al principio del Proyecto
Se realizan X Puntos de Esfuerzo por Sprint

## Slide 20
Qué es un Backlog?
Y un Sprint Backlog?
Y una historia?
Y los puntos de esfuerzo?

## Slide 21
Asignan el valor estimado de las historias
Para definir la estimación se utilizan métodos interactivos
Puntos de esfuerzo
Son asignados por el Equipo de Trabajo
La experiencia juega un rol superlativo

## Slide 22
Una historia es un requerimiento o funcionalidad a ser desarrollada
Las define el PO y las bajan a “tierra”
el equipo de trabajo
Componen el Backlog
Historias

## Slide 23
Es un documento iterativo
Explica las historias y sus supuestos
Backlog
Contiene las estimaciones de las historias

## Slide 24
Uno por Sprint
Representa un subconjunto del Backlog
Sprint Backlog
Define que se desarrollará en el Sprint y que puntos se comprometieron
Una vez definido no se puede cambiar

## Slide 25
Nuevamente dudas…
Cómo adaptar al curso?
Cómo aplicarla?
Alguno tiene experiencia?

## Slide 26
Experiencia casi nula
Obstáculos estructurales
Principios de la metodología casi impracticables
Alineación con el curso inalcanzable

## Slide 27
Ideas??

## Slide 28
Generación conjunta del Backlog
Reuniones semanales con el PO
Comunicación electrónica con el PO
Lluvia de ideas
Conversaciones informales y distendidas
Investigación conjunta

## Slide 29
Sesiones maratónicas de estimación
Correlación entre PE y horas
Se define el cero absoluto

## Slide 30
Roles
Se “crean” roles intermedios
Se definen dos SM
La coordinación se divide según sector

## Slide 31
Daily meetings impracticables
Mails diarios
Feedback global diario
Seguimiento persona a persona
Solución:

## Slide 32
Trabajo en conjunto impensado
Solución:
Calls de coordinación
Responsable desarrollo como guía
Asignación tareas vía planning
División del equipo de trabajo

## Slide 33
Correcciones?

## Slide 34
Estimaciones Primarias erroneas
Solución:
Grooming en confección del Sprint Planning

## Slide 35
Sobre-trabajo debido a obstáculos
Ajuste de PE comprometidos
Aplicación de calls entre sub grupos
Mejora en los estándares de comunicación
Solución:

## Slide 36
Conclusiones…

## Slide 37
Preguntas…