## Slide 1: Presentación del producto

## Slide 2: Objetivos y motivaciones
Integración de distintas plataformas de gestión de proyectos
Transparencia en el uso de plataformas administradas por los clientes externos
Agilizar la tarea de registro de horas
Obtención de reportes para facturación

## Slide 3: Requerimientos principales
Soporte a las herramientas de gestion JIRA y Redmine
Carga de horas manual o con cronometro
Desarrollo de frontend con HTML, enfocado a dispositivos móviles
Principal cuidado en la experiencia de usuario

## Slide 4: Alcance
Dada la metodología utilizada, no se definió un alcance final del proyecto
Se definieron compromisos Sprint a Sprint
Se hizo enfoque principalmente en las funcionalidades del componente mobile

## Slide 5: Compromiso logrado
A nivel general, se cumplió con el compromiso pactado Sprint a Sprint
Se completaron las historias principales relacionadas con funcionalidades en la plataforma mobile
Integración con JIRA y Redmine completa

## Slide 6: Compromiso logrado
Sprint | Compromiso Inicial | Puntos Validados | Historias Validadas
1 | 82 PE | 74 PE | 11/12
2 | 81 PE | 105 PE | 17/18
3 | 50 + PE | 69 PE | 9/10
4 | 79 PE | 79 PE | 13/13

## Slide 7: Fortalezas
Funcionalidades principales con varias iteraciones de depuración
Interfaz de usuario revisada y validada en varias oportunidades, obteniendo la experiencia de usuario deseada
Independencia sobre las plataformas de gestión para el registro de horas.
Extensible para soporte a nuevas plataformas de gestión.

## Slide 8: Áreas de mejora y limitaciones
Mejora en la calidad de código, utilizando las opciones que brindan las tecnologías utilizadas
Realización de test de carga y stress.
Mejoras en la interfaz de usuario

## Slide 9: Presentación de funcionalidades
Flujo principal de la aplicación
Carga de horas manual
Carga de horas con cronometro
Búsqueda de tareas
Vista en detalle de la tarea
Listado de credenciales
Reporte de registro de horas por proyecto