Moove-it TimeTracker

Grupo 7

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/09/2013 | 1.0 | Creación del Documento | Bruno Maiese |
| 15/09/2013 | 1.1 | Revisión del documento | Martin Corbo |

Contenido

1.	Introducción y Objetivos de la Verificación	4

2.	Verificación Unitaria	4

2.1.	Sistema desarrollado en el primer Sprint	4

2.2.	Requerimientos Funcionales	4

2.2.1.	Autenticación vs JIRA	4

2.2.2.	Importación de tareas desde JIRA	5

2.2.3.	Impacto de horas cargadas en JIRA	5

2.2.4.	Impacto en JIRA de tarea modificada	5

2.2.5.	Sincronización con JIRA	5

2.2.6.	Alta de registro de horas manual	5

2.2.7.	Alta de registro de horas con cronometro	5

2.3.	Requerimientos No Funcionales	5

2.4.	Responsable de ejecutar la verificación	5

2.5.	Fecha de comienzo de la verificación	6

2.6.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	6

3.	Verificación de Integración	6

4.	Verificación de Documentos	6

4.1.	Documento de historias y requerimientos	6

4.1.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

4.1.2.	Fecha de comienzo de la verificación	6

4.1.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	6

4.2.	Documento de Arquitectura del Sistema	6

4.2.1.	Responsable de ejecutar la verificación	6

4.2.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

4.2.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

4.3.	Documento de Arquitectura del Sistema	7

4.3.1.	Responsable de ejecutar la verificación	7

4.3.2.	Fecha de comienzo de la verificación	7

4.3.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	7

5.	Verificación de Sistema	7

5.1.	Requerimientos Funcionales	7

5.2.	Requerimientos No Funcionales	7

5.3.	Responsable de ejecutar la verificación	7

5.4.	Fecha de comienzo de la verificación	8

5.5.	Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema	8

6.	Evaluación de la Verificación	8

6.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación	8

6.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación	8

6.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación	8

# Introducción y Objetivos de la Verificación

En otros documentos ya fue especificado que la metodología de desarrollo que se va a llevar a cabo a lo largo del proyecto es la metodología ágil SCRUM.

A lo largo de la semana 3 y 4 todo el equipo (incluyendo el Product Owner) participó en la definición de las historias a las cuales se les estimaron puntos de esfuerzo y por otro lado el Product Owner les asigno la prioridad que él creía correspondiente para satisfacer sus necesidades.

El grupo se comprometerá con el Product Owner para el Sprint 1 a realizar 80  puntos de esfuerzo.

Los objetivos de la verificación para el Sprint 1 es verificar el prototipo construido al finalizar Sprint. Se verificará que el mismo cumpla con todas las historias con las cuales el equipo se comprometió a llevar a cabo a lo largo del Sprint. También se verificaran los documentos que tengan mayor importancia para la construcción de la aplicación.

# Verificación Unitaria

## Sistema desarrollado en el primer Sprint

Se realizará en conjunto con el equipo de desarrollo, el coordinador de desarrollo será quien asigne las diferentes historias a los desarrolladores.

## Requerimientos Funcionales

Si bien aún no se tienen muy claras las historias que el PO establecerá para el primer Sprint, el PO aclaró que su interés para el primer Sprint reside en el ingreso de horas y todo lo que respecta al impacto sobre la herramienta de gestión JIRA.

El PO no demostró interés en las historias de login.

En esta sección pueden surgir cambios radicales a la brevedad.

### Autenticación vs JIRA

Se desea conectar un usuario a una instancia de JIRA, dadas sus credenciales, de acuerdo a lo que solicite la plataforma, y la URL de la instancia.

### Importación de tareas desde JIRA

Se desea importar las tareas de los proyectos en los cuales el usuario autenticado participa en la instancia de JIRA.

### Impacto de horas cargadas en JIRA

Se desea registrar en la instancia de JIRA, las horas que el usuario resitró, registrando un “work log”.

### Impacto en JIRA de tarea modificada

Se desea impactar en la instancia de JIRA, la tarea que el usuario haya modificado.

### Sincronización con JIRA

Se desea sincronizar con las instancias de JIRA los registros de horas y modificaciones de tareas, que los usuarios hayan ingresado mientras no haya conexión a la herramienta. Así como también impactar cambios realizados desde JIRA por fuera del sistema sobre las tareas.

### Alta de registro de horas manual

Se desea registrar las horas dedicadas a una cierta tarea desde el front-end de manera manual, es decir sin usar el cronometro.

### Alta de registro de horas con cronometro

Se desea registrar las horas dedicadas a una cierta tarea desde el front-end utilizando el cronometro.

## Requerimientos No Funcionales

El desarrollo y la realización de las pruebas deberán realizarse sobre Linux.

## Responsable de ejecutar la verificación

Equipo de desarrollo y verificación.

## Fecha de comienzo de la verificación

Semana 5, es cuando comienza el Sprint 1.

## Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

Fin de la semana 6.

# Verificación de Integración

Se utilizara Jenkins como herramienta de integración continua. Que correrá los test unitarios y hará un deploy de la aplicación en caso de que el resultado de los test sea positivo,  luego de que se actualice el branch de desarrollo en el repositorio.

## Responsable de ejecutar la verificación

Equipo de verificación.

# Verificación de Documentos

## Documento de historias y requerimientos

### Responsable de ejecutar la verificación

Se coordinara con el equipo de verificación.

### Fecha de comienzo de la verificación

Comienzo semana 5.

### Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Semana 6

## Documento de Arquitectura del Sistema

### Responsable de ejecutar la verificación

Se coordinara con el equipo de verificación.

### Fecha de comienzo de la verificación

Comienzo semana 5.

### Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Semana 6

## Documento de Arquitectura del Sistema

### Responsable de ejecutar la verificación

Se coordinara con el equipo de verificación.

### Fecha de comienzo de la verificación

Comienzo semana 5.

### Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Semana 6

# Verificación de Sistema

## Requerimientos Funcionales

Se probaran los requerimientos mencionados en en la sección 2.2, además de las pruebas unitarias para todas las funcionalidades implementadas en el Sprint 1 también se realizaran pruebas del sistema.

## Requerimientos No Funcionales

Se verificará la buena experiencia de usuario, verificando la buena usabilidad.

## Responsable de ejecutar la verificación

Equipo de verificación.

## Fecha de comienzo de la verificación

Una vez que haya funcionalidades implementadas.

## Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

Semana 7.

# Evaluación de la Verificación

## Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Bruno Maiese.

## Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

Semana 6.

## Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

Semana 7.