Proyecto TREA

Planificación de Sprint 1

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 1 | Pablo Grill |
| 07/09/2014 | 1.1 | Validación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 1:	3

2.	Metodología de desarrollo:	3

3.	Planificación del Primer Sprint	3

4.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	4

5.	Criterios de evaluación del Sprint:	4

- Reunión de Planning del Sprint 1:

El jueves 04 de setiembre se realizó la reunión de "planning" del Sprint 1. En la misma se presentaron al cliente un conjunto de historias con sus respectivas estimaciones. Además se presentó al cliente una propuesta de que historias considerábamos adecuadas realizar para el primer Sprint.

Teniendo en cuenta nuestra propuesta y las prioridades del cliente se determinaron un conjunto de 8 historias para realizar en este primer Sprint.

Dichas historias se encuentran detalladas en el documento de Historias.doc.

- Metodología de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

La implementación de las historias será dividida en diferentes tareas en caso de que sea necesario. El encargado de realizar dicha división será Pablo Malvasio (Arquitecto y Coordinador de desarrollo). Además, Pablo Malvasio se encargará de asignar dichas tareas a los diferentes implementadores teniendo en cuenta los conocimientos de cada uno. Dicha asignación se realizará en coordinación con el administrador teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de cada integrante del equipo.

Nicolás Ribero (Responsable de Verificación) se encargará de diseñar los casos de prueba de aceptación de historias. Dichos casos se desarrollaran teniendo en cuenta los requerimientos del cliente para este Sprint. Para considerar que una historia está completa la misma deberá pasar exitosamente los casos de prueba definidos. Los casos de pruebas serán ejecutados por los implementadores, realizándose al final del Sprint un testing general por parte de los verificadores.

Los implementadores además realizarán pruebas unitarias de sus desarrollos para prevenir inconvenientes en Sprint futuros.

- Planificación del Primer Sprint:

*Las tareas de desarrollo incluyen las pruebas unitarias.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

Al finalizar el Sprint se mostrará al cliente un prototipo funcional que se encargue de cubrir las historias solicitadas.

Además se realizará la entrega semanal de documentos a la directora del proyecto. Dichos documentos tendrán información vinculada a la gestión del proyecto, la gestión de calidad y la verificación.

Sumado a esto se subirán al Redmine las historias que se vayan definiendo para que el cliente pueda estudiarlas antes del comienzo del siguiente Sprint.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El Sprint se considerará exitoso si se logra que el cliente valide todas las historias incluidas en el sprint.