Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 1

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |
| 24/08/2014 | 1.1 | Finalización del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas:	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.1.2.	Análisis y Diseño	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

2.	Entregables de la Semana que no se entregan:	5

2.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	5

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	5

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Requerimientos

      - Acta de reunión de requerimientos

Presenta una breve y concisa descripción de la reunión llevada a cabo por el equipo de trabajo y el cliente del proyecto. Cumple eficientemente su función de acta, sin entrar en especificaciones que no aplican a este documento, y serán detalladas en la Especificación de Requerimientos de Software.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Especificación de Requerimientos de Software

Documento con buen nivel de detalle acerca de los requerimientos obtenidos de la primer y única (al momento) reunión con el cliente, a la espera de la validación con el mismo durante la próxima semana. Debido a la metodología ágil por la que procederemos, a lo largo de los distintos sprints del proyecto nos encontraremos con más documentos del estilo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Análisis y Diseño

      - Pautas para la Interfaz de Usuario

Documento muy bien logrado, resumiendo las principales y primarias indicaciones dadas por el cliente sobre lo esperado a nivel de Interfaz.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Modelo de Dominio

Documento escueto, conteniendo el primer acercamiento al modelo de dominio del proyecto. Que deberá ser validado y profundizado luego de especificar en mayor nivel los requerimientos del sistema a desarrollar.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

      - Descripción del Proyecto

Documento realizado por el administrador del grupo, Pablo Grill, que contiene un amplio y detallado resumen del proyecto a realizar. Abarcando desde los objetivos y descripción del mismo, hasta la metodología a utilizar durante el desarrollo del mismo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Documento Informativo Semana 1

Documento realizado por el administrador del grupo de carácter informativo interno, que dirigido al equipo marca las pautas a seguir luego de las primer semana del proyecto, teniendo en cuenta los cambios de metodología y procedimientos efectuados por parte del cliente.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Informe de Situación del Proyecto

Documento realizado por el administrador del grupo, que contiene un detallado resumen sobre la situación del proyecto al momento de finalizar esta primera semana.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la Semana que no se entregan:

No existen documentos que apliquen a esta área.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes a la fecha.

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Durante esta semana mantuvimos la primera reunión con el cliente, Ing. Juan Saavedra (director de empresa TREA), en la cual tuvimos un primer acercamiento sobre el proyecto a realizar.

A partir de dicha reunión, se acordó la aplicación de una metodología ágil, motivo por el cual se trastocaron las estructuras y planificaciones previas a la reunión, y que determinarán el proceder durante el resto del proyecto.

Vale destacar también que se hizo más hincapié en plataformas y tecnologías que se utilizaran para el desarrollo del sistema. Pero en cuanto al detalle funcional del sistema el equipo de analistas solo obtuvo una información macro que sirve para realizar estimaciones primarias. De todas maneras ya está todo preparado para concretar los requerimientos a realizar durante el primer sprint del proyecto en la próxima semana por lo que no tardarán en tener el nivel de detalle necesario.

Un aspecto destacable dentro del equipo, es la buena comunicación, lo que permite una manera más ágil de trabajar. Se creó una jerarquía de comunicación según la prioridad e importancia de los mensajes para la cual se definieron correspondientemente los medios para hacerlo.

En cuanto a la documentación, a nivel general se nota una buena redacción, fácil de entender y de contenido concreto. Para la manipulación de documentos, el equipo de SCM, decidió utilizar Google Drive.

En resumen la lectura que se hace del equipo describe un excelente nivel de compromiso y responsabilidad. Esto sumado al gran nivel de organización que se aprecio durante la primera semana da una buena apreciación de que el sistema, si el equipo mantiene la línea, tendrá un alto nivel de calidad.