Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 5

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.	Implementación:	3

2.	Entregables de la Semana que no se entregan:	4

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

4.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Conclusiones del Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde refleja un resumen de acontecimientos del primer sprint del proyecto, en él destaca los sucesos más destacados, los errores cometidos, sus respectivas soluciones y una evaluación general del sprint teniendo en cuenta los hitos asignados para él mismo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde presenta la planificación hecha para el segundo sprint del proyecto. Aquí se introducen las nuevas metodologías estudiadas para mitigar los errores acontecidos durante el sprint pasado y la forma de trabajo para la siguiente etapa del proyecto a partir de las historias validadas por el cliente en la reunión a comienzos del mismo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Desarrollo

Nueva versión del plan, agregando los detalles correspondientes a la asignación realizada por el arquitecto y coordinador de desarrollo del grupo, la misma fue discutida conjunto a los responsables de todas las áreas, en especial con el administrador, quienes definieron cambios en la forma de asignar tareas.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Resultado verificación de sprint

Documento realizado por el responsable de verificación, en donde justifica las acciones tomadas con respecto a la verificación de las historias realizadas durante el primer sprint.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Verificación de la Iteración

Nueva versión del plan, en donde él responsable de verificación agrega la planificación de las nuevas historias asignadas para el segundo sprint del proyecto, en donde divida las mismas en dos grupos de historias.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Implementación:

    - HISTORIAS-Sprint 2

Documento que contiene las historias validadas por él cliente y asignadas para este segundo sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la semana que no se entregan:

No aplica.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Situación de Proyecto

Documento realizado por el administrador, realizado sobre fines de la semana pasada y por eso no fue verificado a tiempo por SQA.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Durante esta semana, el equipo estuvo concentrado en las correcciones del modelo y arquitectura básica del proyecto, devenidas luego de la reunión con el cliente en donde se validaron 7 de las 8 historias marcadas para el primer sprint, y también en ciertos cambios que eran necesarios realizar para contemplar próximos incrementos del proyecto y la robustez del código en estas primeras etapas. Por lo que durante la semana no hubo un gran avance en las nuevas historias planteadas para este sprint, y el desarrollo de las mismas se hará de forma concentrada en la segunda semana, aventajando que se contará con mayor disposición horaria de una considerable cantidad de programadores que en la primera semana estuvieron con entregas de otras materias. Más allá del trabajo “extra” que se pueda considerar para este sprint específico, se considera el mismo una buena inversión de tiempo, y necesaria, teniendo en cuenta que los cambios realizados en el modelo resultan medulares para el proyecto, y son definiciones propias de las primeras etapas del mismo.

Esta semana a nivel de SQA se realizaron revisiones de código, con las limitantes de la dinámica en la que se encuentra, ya que al momento seguía “en construcción” y no se podía ser muy riguroso en las peticiones de calidad del cliente, aunque si benefició futuros trabajos teniendo en cuenta que recién para el tercer sprint se solicita tener código terminado y subido al MASTER. Más allá de esto, se puede apreciar código prolijo y siguiendo en conformidad los estándares establecidos, por lo que si se sigue trabajando de la misma forma, las especificaciones de calidad sobre el código no presentan mayores riesgos ni medidas especiales a tomar para el cumplimiento de las mismas.

Con respecto al desempeño del equipo, se sigue teniendo una muy buena disposición al momento del trabajo. Existe conformidad con el ambiente generado por el grupo y los momentos de discordia no pasan de una simple discusión, en buenos términos y constructiva. Un aspecto a seguir profundizando, es la rigurosidad en la comunicación entre ciertas áreas, por lo que en la siguiente semana, se realizará una revisión formal que incluya a gran parte del equipo de desarrollo y el coordinador, para terminar de naturalizar los cambios aplicados para este sprint devenidos de los problemas detectados en la pasada semana.