Proyecto TREA

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/08/2014 | 1.0 | Acta de Reunión de Equipo | Pablo Grill |

Contenido

1.	Orden del día:	4

1.1.	Asignación de Roles:	4

1.2.	Medios de Comunicación:	4

1.3.	Calendario de Reuniones:	4

2.	Temas Tratados :	4

2.1.	Asignación de Roles	4

2.2.	Medios de Comunicación:	5

2.3.	Calendario de Reuniones:	5

3.	Temas NO tratados:	6

- Orden del día:

  - Asignación de Roles:

Dado el proyecto asignado al grupo se determinará que Roles son necesarios para poder desarrollar el mismo. Además se realizara la asignación de roles teniendo en cuenta las preferencias y habilidades de cada uno de los integrantes del proyecto.

  - Medios de Comunicación:

- Se determinaran los diferentes medios de comunicación que se utilizaran a lo largo del proyecto así como el mecanismo para la asignación de tareas.

  - Calendario de Reuniones:

- Se determinarán las fechas y horarios en el que se realizaran las reuniones quincenales.

- Temas Tratados :

  - Asignación de Roles

- Se determinaron que roles y combinación de roles eran los necesarios para la elaboración del proyecto. Para determinar dichos roles se partió de los roles propuestos en la página de la facultad para un proyecto con metodología MUM con 12 integrantes. Analizando la propuesta del proyecto determinamos que los roles necesarios serían exactamente los propuestos en la metodología del MUM del curso.

- Para la asignación de roles se utilizó la estrategia presentada por los docentes en la clase de presentación del curso. Una vez que todos los integrantes del grupo expresaran sus preferencias se realizo una puesta en común. Teniendo en cuenta las preferencias y las aptitudes de cada uno de los integrantes se llego a una asignación de roles por común acuerdo. De esta forma, la asignación de roles quedó de la siguiente manera:

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación |
| Federico Martinez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración |
| Nicolas Ribero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo |
| Pablo Perera | Analista - Implementador |
| Santiago Rama | Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación |
| Valentin Llambias | Analista - Implementador |
| Veronica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración |

  - Medios de Comunicación:

- Se determinaron los medios de comunicación que se utilizaran dentro dentro del proyecto. Para dicha selección cada integrante propuso distintas alternativas y se decidió por común acuerdo cuales iban a utilizarse. Se determinaron los medios para  realizar consultas y las pautas de comunicación. Además se determino la manera en que se asignarían las distintas tareas y las fechas de las mismas.

- Los mecanismos de comunicación seleccionados están explicitados en el documento informativo de comunicación.

  - Calendario de Reuniones:

Se decidió realizar reuniones informativas con todos los integrantes del grupo cada quince días de forma de que en la misma se traten tanto temas relacionados al final de la iteración actual como de la próxima. El día elegido fue el viernes teniendo en cuenta que las entregas se realizan los días lunes.

Además se determino que el horario más conveniente para todos los integrantes sería a las 6 de la tarde. Como lugar de reunión se determinó la facultad.

Además se determino el medio por el cual el administrador del grupo notificaría a los demás integrantes los temas a tratar en las reuniones sería mediante Google Groups. La primer reunión se realizó el viernes 15 de agosto.

- Temas NO tratados:

No quedaron temas sin tratar.