Proyecto TREA

Descripción de la Liberación

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/11/2014 | 1.0 | Elaboración del documento | Pablo Malvasio |
| 23/11/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Sobre esta versión	4

3.	Productos compatibles	5

4.	Nuevas características	5

5.	Errores conocidos y limitaciones	5

- Introducción

  - Derechos y Garantías

Trea tiene el derecho total del software desarrollado. Desde el principio se concibió como software libre por lo que una vez liberada la versión 1.0 la misma será puesta al alcance de todo el mundo para poder utilizar y/o modificarlo de la forma que crean conveniente.

El software fue desarrollado en el contexto del Proyecto de Ingeniería de Software y se aclaró al cliente que debido al tiempo fijo que se tiene para la entrega de esta liberación es posible que posea bugs. Se intentó detectar los mismos en la última jornada de verificación con pruebas de regresión y de aceptación. Los encontrados se reportaron como “things to do” y se liberó el sistema en estas condiciones. Los usuarios que utilicen el mismo estarán expuestos a estos bugs que fueron debidamente informados a Trea.

  - Propósito

Esta liberación es la versión 1.0 del sistema de formularios dinámicos desarrollado para Trea. La misma posee distintas funcionalidades como:

- Creación de formularios diferenciados por versiones

- Las mismas poseen estados de:

  - Publicado

  - Expirado

  - Draft

- Posibilidad de editar un formulario aún no publicado

- Tipos de campos estándar como:

  - Numérico

  - Texto simple

  - Texto múltiple

  - Combobox

  - Checkbox

  - GeoFIeld

  - FileField

  - Email

  - CI

  - ModelField (posibilidad de extender un modelo de otro sistema para mostrarlo como opciones en un ComboBox)

- Formularios multipáginas

- Lógica de bifurcación que condiciona campos o páginas

- Exportación de datos

- Estadísticas de respuestas

- Tooltip en preguntas

- Señales

- Integración con webs por varios métodos:

  - Tag

  - Url específica

  - Como plugin de DjangoCMS

- Validación en back-end de propiedades configurables de campos

  - Alcance

Este proyecto fue pensado como una solución al problema de poder crear formularios dinámicamente de forma rápida e intuitiva para poder relevar datos de cursos en el organismo INEFOP.

El mismo “mutó” en el transcurso del mismo y pasó de ser una herramienta solamente centrada en este problema a ser un software totalmente extensible al cual cualquier desarrollador pudiera tener acceso para incluir en un proyecto existente. De esta forma, el mismo logra cubrir las necesidades del problema planteado para la instancia particular de INEFOP pero al mismo tiempo es una poderosa herramienta adaptable a cualquier escenario en el que se necesite crear formularios robustos con una lógica condicionante en su flujo.

  - Visión general

A continuación se describe la información relativa a la versión en particular y los errores detectados al momento de la liberación.

- Sobre esta versión

Esta versión, por ser la 1.0, posee todos los elementos descritos en el apartado 1.2 de este documento. Dichas funcionalidades fueron en parte pedidas al principio del proyecto y las demás agregadas como un extra para darle robustez al producto.

  - Contenido de la Liberación

Esta liberación es la más estable hasta la fecha y posee todas las funcionalidades solicitadas por el cliente, desde el día uno especificadas en el documento inicial como las extras que se fueron agregando a lo largo del desarrollo.

  - Línea base liberada

La línea base corresponde con el código fuente del producto liberado en el último sprint junto con los manuales. El mismo se encuentra distribuido en dos repositorios. Un repositorio que contiene el framework dynamic_forms, herramienta para la creación de formularios dinámicos. Se cuenta además con otro repositorio en el cual se encuentra una aplicación que utiliza el framework.

La línea base consta de los manuales para el usuario final, para el desarrollador, y para la persona que desee hacer uso del framework. Los manuales se encuentran disponibles en readTheDocs.org

  - Métricas de la Liberación

En cuanto a métricas utilizadas, el Administrador consideró como mejor opción usar la cantidad de líneas de código de lo cual habla en su documento Informe final de Proyecto, en el apartado Mediciones de tamaño.

Por otro lado, el Responsable de SQA utilizó métricas para la Usabilidad, y Código autodocumentado y extensible, del cual detalla en el documento Plan de calidad.

- Productos compatibles

El sistema de creación de formularios dinámicos fue probado en computadoras de escritorio y laptops sobre los siguientes navegadores web:

- Chrome 38.0.2125

- Mozilla Firefox 25

- Internet Explorer 10

Y la correcta visualización de los formularios creados y su llenado fueron testeados en los mismos navegadores en los mismos dispositivos detallados en el punto anterior y además en dispositivos móviles:

- Samsung

- Nokia

- Apple

- Nuevas características

El producto tuvo versiones anteriores pero que continuaron en desarrollo por tratarse de un proceso ágil. Las mismas no poseyeron números de liberación y fueron solamente mostradas al cliente como forma de aceptación de avances. Esta versión, la 1.0, es la primera liberada y estable lista para usar.

- Errores conocidos y limitaciones

  - Restricciones o limitaciones específicas de la Liberación

Esta versión del sistema se destaca dos limitaciones:

- El mismo aún no posee la funcionalidad que permita insertar dos formularios dentro de la misma web debido a las variables de AngularJS.

- La funcionalidad de insertar el formulario como un plugin de DjangoCMS no funciona correctamente para Django 1.7

Por otro lado los defectos encontrados se detallan explícitamente en el documento Informe final de verificación emitido por el responsable de Verificación.