Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 7

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.	Implementación:	3

2.	Entregables de la semana que no se entregan:	4

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	4

4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Conclusiones del Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde refleja un resumen de acontecimientos del segundo sprint del proyecto, en él destaca los sucesos más destacados, los errores cometidos, sus respectivas soluciones y una evaluación general del sprint teniendo en cuenta los hitos asignados para él mismo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde presenta la planificación hecha para el tercer sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Desarrollo

Nueva versión del plan, agregando los detalles correspondientes a la asignación realizada por el arquitecto y coordinador de desarrollo del grupo, la misma fue discutida conjunto a los responsables de todas las áreas, en especial con el administrador, quienes definieron cambios en la forma de asignar tareas.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Implementación:

    - HISTORIAS-Sprint 3

Documento que contiene las historias validadas por él cliente y asignadas para este tercer sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la semana que no se entregan:

No aplica.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Situación de Proyecto

Documento realizado por el administrador, realizado sobre fines de la semana pasada y por eso no fue verificado a tiempo por SQA.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

A partir del último cierre de sprint con el cliente, surgió una disposición distinta de las historias para este tercer sprint. El cliente priorizó una reestructuración del proyecto para que este cumpliera con un formato preciso de framework, por lo que fue inevitable la dedicación a tales efectos en el trabajo y reordenamiento sobre lo ya hecho. De esta forma la asignación de nuevas funcionalidades quedo relegada por este sprint a un conjunto mínimo de nuevas historias, mientras que la reestructuración juega un rol preponderante en las actividades de dicho sprint.

A raíz de esto, durante esta semana el equipo se dividió en subgrupos de trabajo según tres tareas bien marcadas: un subgrupo se dedicó a la reestructuración, otro atendió los bugs reportados por verificación hasta el sprint anterior y por último otro subgrupo trabajó específicamente en los nuevos requerimientos.

A nivel de SQA, se hizo hincapié en la revisión de código junto al subgrupo que realizó la reestructuración, aprovechando la situación para interiorizarme más en el área de desarrollo. Esta etapa no va a culminar para esta semana, y durante la siguiente se estima su finalización e integración con los trabajos realizados sobre bugs y mejoras detectadas por verificación, de esta forma se logrará finalmente poder tener un producto más estable para subir al MASTER y dejar al libre uso del cliente para sus pruebas. En este punto es que debe ejecutarse un control más exigente sobre los detalles de estándares y formatos sobre el código, y ya está planificada la estrategia para ultimar estos detalles (será presentada la próxima semana) que no fueron tomados en cuenta antes ya que el código seguía en construcción.

A partir de la revisión de código y junto a los implementadores, se acordó manejar un documento compartido en el DRIVE, donde se reporten cosas a corregir (nombres inconsistentes de variables y métodos, detalles de código) que puedan notificar los mismos a la hora de programar y puedan pasar por alto en las revisiones realizadas por el SQA. El motivo de esta medida es poder hacer memoria sobre detalles de mejora en caso de no poder corregirlos debido a riesgos de inconsistencia por pecar de detallistas, y sí puedan ser arregladas en un futuro.

También podemos decir que los trabajos realizados sobre bugs y mejoras, van en concordancia con el atributo de calidad especificado en el Plan de Calidad sobre USABILIDAD del producto, teniendo en cuenta mejoras comunicativas a la hora de dar mensajes a los usuarios por errores u operaciones correctas. También la reestructuración realizada apunta a un CÓDIGO AUTO-CONTENIDO Y ESCALABLE (propio de un framework y otro atributo de calidad detectado).

Concluimos de esta forma que las tareas asignadas en este sprint coinciden con una mejora directa de los atributos de calidad del proyecto, y la supervisión de las mismas hace a la tarea de aseguramiento de la calidad.

Sin más detalles, a nivel de desempeño se sigue cumpliendo con lo esperado, marcando una tendencia de continuidad hacia las prácticas que han beneficiado el trabajo grupal.