Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 13

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.	Implementación:	3

2.	Entregables de la semana que no se entregan:	4

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	4

4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Conclusiones del Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde refleja un resumen de acontecimientos del quinto sprint del proyecto, en él destaca los sucesos más destacados, los errores cometidos, sus respectivas soluciones y una evaluación general del sprint teniendo en cuenta los hitos asignados para él mismo.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde presenta la planificación hecha para el sexto y último sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Desarrollo

Nueva versión del plan, agregando los detalles correspondientes a la asignación realizada por el arquitecto y coordinador de desarrollo del grupo, la misma fue discutida conjunto a los responsables de todas las áreas, en especial con el administrador.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Implementación:

    - HISTORIAS-Sprint 6

Documento que contiene las historias validadas por él cliente y asignadas para este sexto y último sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la semana que no se entregan:

No aplica.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Situación de Proyecto

Documento realizado por el administrador, realizado sobre fines de la semana pasada y por eso no fue verificado a tiempo por SQA.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

Esta semana se desarrolló de forma atípica con respecto a las anteriores, debido a ser la primera del último sprint. En estos momentos los nuevos requerimientos pasaron a tener menos dedicación y el testing junto al bugfixing toman la gran parte del trabajo de todo el equipo, y no únicamente de los responsables y asistentes en el área.

El grupo se planteó como meta terminar en esta semana el desarrollo del proyecto para finalmente destinar en la última semana del mismo, que de por sí será más corta debido a que el proyecto finaliza el día jueves, a terminar de ultimar los detalles faltantes de verificación y calidad.

A tal motivo, el fin de semana se desarrolló la última jornada de integración. Se valoró de forma positiva el compromiso de los implementadores de finalizar sus historias con tiempo para poder finalizar dicha jornada el sábado tal como se previó y dejar el campo fértil a los responsables de verificación y calidad para poder terminar con holgura las últimas acciones de su trabajo.

Algo que sí se mantuvo siguiendo la orientación de los últimos sprints, fue la mixtura entre la integración y el bugfixing al mismo tiempo, facilitando la tarea de verificación y ahorrando tiempo valioso para los responsables quienes comenzarán a elaborar los documentos finales del proyecto al mismo tiempo que finalizan los checkeos del producto.

A nivel SQA, la revisión de código tuvo lugar pero no de la misma forma que el sprint anterior, ya que no hubo mucho más desarrollo que atender y poco se cambió de la última gran revisión. Si se aprovechó la jornada de integración para comenzar a corregir algunos archivos con código fuera del estándar, intentando adelantar a las revisiones finales de la última semana.

También se realizó un RTF al Responsable de Verificación debido a la importancia de su rol en estos momentos, se puede encontrar al final de este documento.

RTF-Verificación-S13

# Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su último sprint, y que su rol comienza a tener un rol preponderante en el mismo.

- ¿De qué forma se está organizando el testing en este sprint?

Actualmente el testing consta de las siguientes instancias:

- Ejecución casos de aceptación: Antes de finalizar cada sprint se corren casos de aceptación definidos anteriormente, que son los que debe cumplir la historia para ser aprobada.

- Bug-fixing: luego de integrar todas las historias del sprint se hacen jornadas donde se reportan errores y se corrigen en el momento, logrando así adelantar el proceso de reportar y reparar bugs.

- Ejecución casos de prueba: luego de terminado el sprint, se ejecutan los casos diseñados y se reportan los bugs y mejoras correspondientes.

- ¿Hubo cambios durante este sprint con respecto a los anteriores? ¿Cuáles?

Si, se comenzó a realizar jornadas de Bug-fixing donde los verificadores reportan errores y son solucionados en el momento, siempre y cuando exista tiempo.

- ¿A qué se debieron tales cambios? y ¿Cómo vienen resultando?

Estos cambios buscaron mejorar y agilizar los tiempos de respuesta entre reportar un bug y solucionarlo. Al ir testeando un sprint atrasado, varios cambios ya se habían mejorado en el sprint corriente, con lo cual era trabajo innecesario el realizado por los verificadores.

También vimos que nos daban los tiempos para testear antes de entregar el sprint, así que nos pareció correcto adelantar ese trabajo.

- ¿Cómo evaluaría la evolución del testing durante todo el proyecto?

La evaluación creo que es muy buena, nos dimos cuenta en qué momento cambiar o agregar cosas a la metodología que llevábamos y fue muy bien aceptada por todo el equipo.

  - Lecciones aprendidas

Cambiar la forma de trabajo, propuesta al principio del proyecto, si consideramos necesaria, puede darnos muy buenos resultados.

  - ¿Qué cambiaría?

Nada.

  - Aspectos positivos

El compromiso de los asistentes de verificación, la buena disposición de los desarrolladores al momento de solucionar bugs y mejoras.