Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 9

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.	Implementación:	3

2.	Entregables de la semana que no se entregan:	4

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	4

4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Conclusiones del Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde refleja un resumen de acontecimientos del tercer sprint del proyecto, en él destaca los sucesos más destacados, los errores cometidos, sus respectivas soluciones y una evaluación general del sprint teniendo en cuenta los hitos asignados para él mismo. Se comparte íntegramente la evaluación realizada por el administrador en relación a la efectividad del sprint.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Sprint

Documento realizado por el administrador, en donde presenta la planificación hecha para el cuarto sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Plan de Desarrollo

Nueva versión del plan, agregando los detalles correspondientes a la asignación realizada por el arquitecto y coordinador de desarrollo del grupo, la misma fue discutida conjunto a los responsables de todas las áreas, en especial con el administrador.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Implementación:

    - HISTORIAS-Sprint 4

Documento que contiene las historias validadas por él cliente y asignadas para este cuarto sprint del proyecto.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la semana que no se entregan:

No aplica.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Situación de Proyecto

Documento realizado por el administrador, realizado sobre fines de la semana pasada y por eso no fue verificado a tiempo por SQA.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

A partir de la situación en la que nos encontramos, en donde las expectativas del cliente se consolidaron y definieron a mayor detalle a causa del buen trabajo realizado, podemos decir que quizás recién en el comienzo de este cuarto sprint logramos entender cabalmente el producto que estamos desarrollando. En la última reunión llevada a cabo con el cliente (muy extensa), él hizo especial hincapié en los requerimientos que aún nos faltaban para terminar de consolidar la arquitectura de framework deseada.

A raíz de esto, se definió el camino a seguir durante los siguientes sprints del proyecto, y en especial este cuarto sprint que particularmente quedó bastante cargado a solicitud del cliente con funcionalidades nuevas.

Podemos concluir entonces, que este sprint tendrá nuevamente una componente de reestructuración, y otra importante de funcionalidades y adaptaciones.

Teniendo en cuenta la etapa del proyecto en la que nos encontramos, en donde se está ultimando la reestructuración solicitada por el cliente, para finalmente llegar a un modelo de arquitectura estable acorde a la especificación de framework requerida por el mismo, es que se realiza una RTF a los especialistas técnicos, quienes se presentan como abanderados en dicha tarea.

Luego de evaluar las RTF a los especialistas, se ve una sintonía sobre los principales puntos abordados. Cada uno desde su especialidad coincide en los motivos de las sucesivas reestructuraciones y la forma de atacar el problema.

También es generalizado el sentimiento de entendimiento existente en estas alturas del proyecto, aspecto compartido también por los responsables del proyecto. Este último punto se corrobora con el otro RTF realizado en la semana, protagonizado por el administrador del grupo. Se estimó importante revisar y evaluar la opinión del administrador debido a la situación ya mencionada de avance del proyecto.

Lo más relevante concluido a partir de la reunión con el cliente, los distintos RTF realizados y la última reunión con la tutora, es la mejor comprensión del grupo sobre el producto que viene desarrollando. Considero de gran importancia este punto, ya que resultaba difícil el trabajo bajo la incertidumbre sobre lo que se realiza. Más allá de no contar con un alcance definido debido a la metodología ágil implementada, creo que en esta semana se clarificó un poco cuáles son las metas a alcanzar y las expectativas específicas del cliente.

Se pueden encontrar los RTF al final del documento.

RTF-ADMIN-S9

Teniendo en cuenta que el proyecto está en una etapa avanzada (cuarto sprint), y que aún quedan tres sprints más.

- ¿Cómo ve el funcionamiento por sector del grupo (Responsables/Especialistas/Implementadores/Analistas)?

Desde mi punto de vista, los responsables de cada área se han desempeñado de una manera eficiente y correcta. Si bien es verdad que al comienzo del proyecto no quedaba muy claro que rol tenía cada uno en el proyecto, durante el transcurso del mismo fueron adquiriendo experiencia y logrando desempeñar su rol de buena manera.

Creo que el rol de los especialistas técnicos en este proyecto fue muy importante. Las tecnologías a utilizar son relativamente nuevas y tienen características que en ocasiones generan inconvenientes. Sin embargo el trabajo de los especialistas en el estudio e investigación de dichas tecnologías fue muy productivo, mitigando el riesgo tecnológico de manera considerable. Quiero destacar además el apoyo constante que los especialistas técnicos brindan al resto de los implementadores, respondiendo en todo momento a dudas puntuales que surgen.

El funcionamiento de los implementadores dependió mucho de los integrantes y que otro rol cumplían. Aquellos integrantes que compartían el rol con especialista técnico se desempeñaron productivamente desde el comienzo del Sprint 1 ya que tenían conocimientos específicos de las tecnologías a utilizar. Por otro lado, los que compartían el rol con analista les fue más costosa la adaptación a las nuevas tecnologías ya que su tiempo destinado al estudio e investigación fue mucho menor. Sin embargo, la evolución e todos los implementadores fue correcta y eficiente, con lo cual en el Sprint 3 todos los implementadores tenían un índice de productividad acorde al planificado.

Por último, con respecto a los analistas creo que su funcionamiento fue muy bueno. Teniendo en cuenta la metodología del proyecto y la necesidad del cliente de comenzar a implementar en el menor tiempo posible llevo a que los requerimientos deban relevarse y validarse en solo 2 reuniones. Sin embargo el trabajo realizado por lo analistas dejo un conjunto de historias que fueron insumo para 3 sprints e inclusive parte del cuarto. Este punto destaca el correcto funcionamiento de los analistas a nivel general.

- ¿Cuál viene siendo la dinámica de trabajo adoptada? (Incluye dinámica grupal, con el cliente y el seguimiento del curso).

La dinámica de trabajo llevada a cabo en el proyecto ha evolucionado de forma correcta. Si bien al comienzo del proyecto no teníamos una metodología del todo definida, con el transcurso de las semanas fuimos adquiriendo experiencia y logramos alcanzar un ritmo de trabajo adecuado y productivo.

  - Lecciones aprendidas

- No subestimar el tiempo de integración.

- Mantener comunicación con todo el equipo en todo momento.

- Realizar la planificación de cada sprint considerando la opinión de todos los integrantes del grupo.

- Solicitar al cliente que aclare los temas que resultaron ambiguos para el equipo.

  - ¿Qué cambiaría?

Viendo el transcurso del proyecto desde la situación actual hay algunas decisiones tomadas en el pasado cambiarían. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de experiencia que teníamos en ese momento no considero un error tomar el camino que tomamos. Creo que la principal equivocación fue que los especialistas técnicos se enfocaran en una tecnología en particular lo que generó algunos inconvenientes al vincularlas. Sin embargo el error fue corregido y actualmente contamos con implementadores que conoces aspectos de ambas tecnologías. Actualmente el equipo ha demostrado adquirir un ritmo de trabajo eficiente, por lo que creo que todas las acciones a aplicar ya han sido aplicadas.

  - Aspectos positivos

Creo que el desarrollar una metodología ágil resulto positiva para todo el equipo. El hecho de no tener una guía especifica de cómo ir avanzando llevó a que muchos aspectos del proyecto deban ser decididos por nosotros. Eso nos permitió adquirir una mayor experiencia en lo que respecta la Ingeniería en Software.

Por otro lado, el apoyo del cliente fue fundamental para lograr alcanzar el estado actual. Su apoyo en lo que respecta a las tecnologías permitió mitigar dicho riesgo de manera considerable.

- ¿Detecta grandes dependencias (entre cargos/entre personas) a la hora del trabajo?

Creo que la dependencia más fuerte detectada es entre los especialistas técnicos e implementadores.

  - ¿A qué se deben?

Dicha dependencia se debe a la diferencia de conocimiento en las tecnologías. Como ya mencione anteriormente el tiempo destinado a investigación fue  distinto por lo que era de esperarse dicha dependencia.

  - ¿Cómo las resuelve?

Dicha dependencia se resolvió asignando a los implementadores a desarrollar de a pares que incluían un especialista técnico con un analista. De esta forma el conocimiento se transmitía. Con esto la dependencia tiende a desaparecer, hecho que se manifestó claramente en el Sprint 3 en el cual la dependencia disminuyo de forma considerable.

- Finalmente, ¿Cómo ve el funcionamiento global del grupo?

Personalmente creo que todo el grupo esta trabajado de manera organizada y correcta. El proceso de aprendizaje de todo el grupo ha sido muy bueno lo que derivado en un correcto funcionamiento. Si bien es verdad que al comienzo cometimos algunos errores propios de ser inexpertos, el equipo se ha adaptado a la metodología logrando resultados productivos y correctos.

  - Lecciones Aprendidas

- Es más productivo y eficiente el trabajo en grupo.

- Es importante para cada integrante conocer que se encuentra realizando el resto del equipo.

- Tener un buen ambiente de trabajo favorece el buen transcurso del proyecto.

  - ¿Qué cambiaría?

Creo que con respecto al funcionamiento global del equipo no hay grandes cambios a realizar. Los errores detectados fueron corregidos inmediatamente.

  - Aspectos positivos

Creo que la actitud de todo el equipo fue positiva durante todo el proyecto. Todo el equipo se lleva de manera excelente y presenta una buena disposición a recibir críticas constructivas por el resto de los integrantes. Esto permitió que todos los errores e inconvenientes detectados puedan ser resueltos rápidamente.

RTF-ESPECIALISTA-S9

Especialista: Verónica Martínez.

Tecnología: Python.

- A esta altura del proyecto, ¿Cómo se siente con la tecnología en la que se especializó?

Muy bien, Python es un lenguaje muy simple de aprender, pero muy potente a la hora de utilizarlo. Además el framework Django nos ha permitido implementar grandes partes del sitio web de manera sencilla gracias a las herramientas que ofrece.

- ¿Cómo nota al resto de los implementadores con respecto a la misma?

Dado que el proyecto requiere una interfaz simple y atractiva para los usuarios finales, se ha dedicado más esfuerzo por parte de los implementadores al Front-End de la aplicación, lo que deja al Back-End con menos implementadores dedicados. Sin embargo, cuando ha sido necesaria gente para implementar funcionalidades de Back-End, estas personas han demostrado alta competencia para el uso de las herramientas, aún sin haber contado con demasiadas horas para su entendimiento.

- ¿Cómo encuentra su desempeño en el proyecto y con respecto al grupo?

Creo que mi desempeño ha sido aceptable en el contexto del proyecto y de las tareas que se me han asignado, cumpliendo con las mismas en el marco de tiempo establecido.

- ¿Su especialización fue acorde a lo requerido por el proyecto/cliente?

Lecciones Aprendidas

No se considero realmente lo que implicaba desarrollar un framework, dado que no fue un aspecto que se haya recalcado desde el principio, por lo que la especialización no se enfocó en las necesidades del mismo.

¿Qué cambiaría?

Mayor comunicación con el cliente para tener más proyección a largo plazo sobre las necesidades del proyecto, de modo de estar preparados para los requerimientos futuros del mismo.

¿Qué destaca positivo?

Se respondió de manera rápida al cambio de estructura de la aplicación, haciendo que en el transcurso de un sprint se adaptara casi en su totalidad al nuevo esquema del proyecto.

Con respecto a las continuas etapas de reestructuración solicitadas por el cliente,

- ¿En qué incidió su especialización a la hora de reestructurar?

Por desgracia, la reestructuración se dio en un momento en el cual no me encontraba disponible debido a exigencias de otras materias, lo que llevo a que me ausentara de mis tareas durante algunos días. Por lo tanto las tareas de reestructuración recayeron sobre nuestro otro especialista técnico de Back-End.

Lecciones Aprendidas

La reestructuración se dio en un momento avanzado del proyecto, lo que requirió un mayor esfuerzo a la hora de ajustar la arquitectura de la aplicación. No mantuvimos los niveles de comunicación necesarios con el cliente para darnos cuenta tempranamente que nuestro trabajo se estaba desviando de lo esperado por el mismo. Ahora, tanto el cliente como nosotros, brindamos la atención debida a la estructura de la aplicación para que otra reestructuración tardía no sea necesaria.

¿Qué cambiaría?

Si la expectativa del cliente de que el proyecto desarrollado fuera un framework hubiera sido más clara desde el principio, hubiéramos dedicado más tiempo al estudio de las características del mismo, de modo de evitar tener que realizar una reestructuración de la arquitectura.

¿Qué destaca positivo?

Si bien la petición del cliente de reestructurar la aplicación fue inesperada para el equipo de desarrollo, se demostró gran compromiso con la calidad de la aplicación en construcción y gran capacidad de adaptación a cambios no previstos, de modo que en el tiempo de un sprint se llego a una arquitectura acorde a las expectativas del cliente, la cual aún ahora se sigue mejorando.

- ¿Se sintió cómodo con el proceso de reestructuración solicitado por el cliente?

Como mencione anteriormente, solo ayude en algunos aspectos de la reestructuración, por lo que nos soy la persona más adecuada para responder esta pregunta. Pero si me sentí cómoda en las tareas de reestructuración que se me asignaron.

- ¿De qué forma incidieron estas etapas en el proyecto?

Debido a que la reestructuración requería gran carga horaria, se implementaron menos funcionalidades nuevas a la aplicación, lo cual era esperable, por lo que el proyecto se atraso un poco con respecto a lo proyectado.

RTF-ESPECIALISTA-S9

Especialista: Mathias Claassen.

Tecnología: Python.

- A esta altura del proyecto, ¿Cómo se siente con la tecnología en la que se especializó?

Bastante bien. Se va aprendiendo cada vez más y creo que recién al final tendremos una buena idea de lo que puede lograr el lenguaje usado.

- ¿Cómo nota al resto de los implementadores con respecto a la misma?

En la misma situación.

- ¿Cómo encuentra su desempeño en el proyecto y con respecto al grupo?

Bien. Creo que siempre cumplí con lo asignado en tiempo y forma.

- ¿Su especialización fue acorde a lo requerido por el proyecto/cliente?

Si.

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

Probablemente empezamos con más gente que se metió a estudiar lenguajes del BackEnd de los que se precisaban y muy pocos en el frontEnd.

¿Qué destaca positivo?

Se está logrando un buen avance y hay un buen ambiente en el grupo.

Con respecto a las continuas etapas de reestructuración solicitadas por el cliente,

- ¿En qué incidió su especialización a la hora de reestructurar?

Estuve metido de lleno. La mayoría de las cosas usadas las aprendí al reestructurar y no al "especializarme" en el lenguaje.

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

Nada.

¿Qué destaca positivo?

Se pensó bien lo que se debía hacer entre varias personas.

- ¿Se sintió cómodo con el proceso de reestructuración solicitado por el cliente?

Hubo detalles que pidió el cliente que no me parecieron necesarias pero en general lo que pidió fue bastante claro y entendible.

- ¿De qué forma incidieron estas etapas en el proyecto?

Enlentecieron bastante el avance en nuevas funcionalidades. Y complicaron el merge de las distintas ramas de programación.

- ¿Qué metodología utilizó para tal fin?

La propuesta por el cliente.

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

Encarar el proyecto de arranque con estos nuevos conocimientos y la forma de pensar del cliente.

¿Qué destaca positivo?

Fue positivo que el cliente conoce el lenguaje y sabe exactamente lo que pide y que tan complicado resulta hacerlo.

RTF-ESPECIALISTA-S9

Especialista: Nahuel Hourcade.

Tecnología: AngularJS, JavaScript.

- A esta altura del proyecto, ¿Cómo se siente con la tecnología en la que se especializó?

A medida que fuimos avanzando en el proyecto fui tomando más confianza con la tecnología de Angular y JavaScript. A esta altura siento que domino lo suficiente esta herramienta como para resolver los problemas que se nos presentan en el proyecto, o al menos saber qué caminos tomar para acercarnos a las soluciones.

- ¿Cómo nota al resto de los implementadores con respecto a la misma?

Los que se han ido acercando a Angular creo que se adaptaron a su uso con bastante facilidad. Es una herramienta con un aprendizaje rápido, al menos en las primeras etapas, y su uso termina siendo bastante intuitivo.

Creo aún falta que se distribuya más el en el grupo el manejo de esta tecnología, sobre todo porque gran parte de las funcionalidades del proyecto caen del lado del front-end.

- ¿Cómo encuentra su desempeño en el proyecto y con respecto al grupo?

Creo haber tenido un buen desempeño en el proyecto respecto a lo que esperaba y lo que el grupo esperaba de mí. En general creo que el grupo ha tenido un buen rendimiento, la prueba es que tenemos una aplicación funcionando en unos pocos meses, y a pesar de los cambios y exigencias de parte del cliente creo que está conforme con el resultado obtenido hasta el momento.

- ¿Su especialización fue acorde a lo requerido por el proyecto/cliente?

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

¿Qué destaca positivo?

De momento no se nos ha presentado ningún obstáculo que no hayamos podido superar a nivel técnico, con más o menos dificultad hemos encontrado siempre las soluciones adecuadas a los problemas. Creo que en gran parte esto se debe a la lograda aproximación que alcanzamos los especialistas a las respectivas herramientas.

El estudio fue orientado hacia las funcionalidades del proyecto, muchas veces apuntando a superar riesgos técnicos. En ocasiones esto llevó a hacer uso de algunas malas prácticas que luego debimos corregir. Aunque supongo que esto es siempre un posible resultado al enfrentarse con premura al uso de nuevas tecnologías.

Siempre es bueno conocer de cerca nuevas herramientas para formarse mejor y tenerlas disponibles para futuros proyectos.

Con respecto a las continuas etapas de reestructuración solicitadas por el cliente,

- ¿En qué incidió su especialización a la hora de reestructurar?

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

¿Qué destaca positivo?

Al momento de plantear soluciones a los nuevos cambios que nos proponía el cliente fue clave el conocimiento de las tecnologías. El cliente nos sugirió el uso de estas herramientas teniendo en mente el tipo de proyecto que quería, así que al momento de hacer estos cambios lo primero que se vio fue como implementarlos con las soluciones que proponía la propia tecnología. Esto permitió encontrar varios atajos hacia este objetivo.

Creo que en parte nos abocamos muy rápidamente a la implementación, buscando mitigar los riesgos técnicos que se nos iban presentando, tal vez por nuestra inseguridad frente a estas nuevas tecnologías. Y esto nos llevó a perder un poco la noción de lo que quería realmente el cliente.

Creo que algo importante para destacar es que a pesar de ser cambios en la arquitectura del proyecto, que suelen ser los cambios más costosos, se lograron en tiempo y forma.

- ¿Se sintió cómodo con el proceso de reestructuración solicitado por el cliente?

Sabía que por estar utilizando un método de desarrollo ágil este tipo de solicitudes no son inesperadas. Tal vez la parte más complicada del proceso fue comprender exactamente cuál era la visión del cliente y como implementar esa visión.

La reestructuración se sintió casi como una historia más del sprint, tal vez una un poco más grande que las demás.

- ¿De qué forma incidieron estas etapas en el proyecto?

Desde un principio se intentó continuar con el desarrollo de otras funcionalidades de la aplicación, de manera que no se detuvo el proyecto por estos cambios.

Por supuesto que el costo de estas reformas aún está pendiente en algunos aspectos como en la integración de estas nuevas funcionalidades a la nueva estructura, el testing sobre casi toda la aplicación, etc.

- ¿Qué metodología utilizó para tal fin?

Lecciones Aprendidas

¿Qué cambiaría?

¿Qué destaca positivo?

El proyecto se bifurcó separando lo que es la reestructuración y el desarrollo de otras historias. Ya que la aplicación quedaría inestable en esta transición, y de esta manera se podría seguir desarrollando. Las nuevas funcionalidades fueron implementadas teniendo en cuenta la nueva estructura, de modo que su posterior integración resulte menos complicada.

Destaco la buena reacción que tuvo el grupo frente a estos desafíos que nos propone el cliente. Un cambio de estructura a mediado de un proyecto siempre es complicado pero creo que supimos hacer frente al problema y logramos un buen resultado.