Proyecto Trea

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2014 | 1.0 | Informe de Situación de Proyecto | Pablo Grill |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

Las mediciones de horas se encuentran en la planilla de Registro de Actividades. En dicha planilla esta detallado que actividades realizó cada estudiante para completar el total de horas registrado.	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

Los indicadores de esfuerzo y tiempo también se calcularan al final de cada Sprint y servirán como insumo para los sprint futuros.	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	4

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	5

3.3.	Incidencias encontradas	5

3.4.	Estado de Riesgos	5

4.	Evaluación	5

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

- Las mediciones de horas se encuentran en la planilla de Registro de Actividades. En dicha planilla esta detallado que actividades realizó cada estudiante para completar el total de horas registrado.

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | Administrador-Asistente de Verificacion-Responsable de la Comunicacion | 15 | 14 | 49 | 16.3 |
| Federico Martinez | Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador | 15 | 15 | 46 | 15.3 |
| Mathias Claassen | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 18.5 | 49.5 | 16.5 |
| Nahuel Hourcade | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15.5 | 48.5 | 16.1 |
| Nicolas Rivero | Responsable de Verificación- Asistente de SQA | 12 | 11 | 40 | 13.3 |
| Pablo Malvasio | Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo | 15 | 13.5 | 43 | 14.3 |
| Pablo Perera | Analista - Implementador | 15 | 14 | 45.5 | 15.2 |
| Santiago Rama | Analista-Implementador-Asistente de Verificación | 15 | 15.5 | 47.5 | 15.8 |
| Veronica Martinez | Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración | 15 | 15.5 | 46 | 15.1 |
| Ari Chamlian | Responsable de SQA- Asistente de Verificación | 13 | 11 | 39.5 | 13.2 |
| Valentin Llambias | Analista - Implementador | 15 | 11.5 | 42.25 | 14 |
| Guillermo Kuster | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador | 15 | 15.5 | 43.65 | 19.7 |

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica

  - Mediciones de productos

Se realizará al final de los Sprint.

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

- Los indicadores de esfuerzo y tiempo también se calcularan al final de cada Sprint y servirán como insumo para los sprint futuros.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Este indicador se calculara al final del Sprint. Entre los entregables que se medirán se encuentran las 8 historias definidas para el mismo.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se calculará al final del sprint

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto continua avanzando correctamente. Al comienzo de las semana los analistas se reunieron para ir identificando y redactando las diferentes historias del proyecto. El día miércoles 3 de setiembre se realizó la reunión de estimación de historias. Se utilizó el método de "Story Points" y en la misma participaron todos los implementadores.

El jueves 4 de setiembre se realizó la reunión de plannig del Sprint con el cliente. Dicha reunión se realizó en la empresa Trea y por problemas de ubicación solo pudieron asistir 6 integrantes. Los asistentes fueron Pablo Grill, Pablo Malvasio, Santiago Rama, Federico Martinez, Valentin LLambias y Nicolás Ribero. La selección de los asistentes a la reunión se realizó en conjunto con todo el grupo y se intentó cubrir las diferentes áreas del proyecto.

En la reunión de plannig se presentó al cliente el conjunto de historias definido hasta el momento. Además se presentó una propuesta de que conjunto de historias nosotros considerábamos adecuado realizar en el primer Sprint. Teniendo en cuenta nuestra propuesta y las prioridades del cliente se definió un conjunto de 8 historias para realizar en este  Sprint. Además el cliente definió los lineamientos básicos que él solicitaba para la redacción de  futuras historias.

Por sugerencia del cliente se introdujo al proyecto la herramienta Redmine. Dicha herramienta es utilizada para la gestión de proyectos. La inclusión de dicha herramienta al proyecto permite al cliente poder llevar un mayor seguimiento al proyecto, pudiendo ver los avances diarios en cada componente. En particular, en dicha herramienta se irán definiendo las distintas historias a medida que vayan siendo identificadas para que el cliente tenga tiempo de analizarlas.

El viernes 6 de setiembre se realizó una reunión con todo el equipo para comunicar al mismo los temas tratados en la reunión con el cliente y además explicar cómo se llevaría a cabo el desarrollo de este primer Sprint.

Pablo Malvasio (Arquitecto-Coordinador de Desarrollo) mantuvo una reunión con los especialistas técnicos para definir los diferentes componentes a implementar en este primer Sprint.

Nicolás Ribero continúa definiendo el plan de verificación de maneara que el mismo se adecúe a la metodología ágil aplicada a este proyecto.

El sábado y domingo de la presente semana se comenzó con el desarrollo de los componentes necesarios para este primer Sprint. Se realizó una división de historias en back-end y front-end de manera de poder paralelizar el desarrollo. Además, teniendo en cuenta que los especialistas técnicos se dividieron las tecnologías a estudiar, separar los componentes en back-end y front-end permite una mejor utilización del conocimiento ganado.

Ari Chambian (Responsable SQA) identificó los atributos de calidad del producto a desarrollar y los presento a todos los integrantes del grupo.

  - Desviaciones ocurridas

Ante la ausencia de salón en la facultad para los días de reunión con el cliente se decidió llevar  cabo las mismas en la empresa Trea. Esto provoca que a dichas reuniones solo puedan acudir un máximo de 6 integrantes del grupo.

El plan de verificación se planificó que estuviera completamente definido para esta semana, sin embargo aún continúan definiéndose algunos puntos lo cual provoca que el mismo esté completo para el fin de la semana 4.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias en esta semana.

  - Estado de Riesgos

Los riesgos continúan bajo control. Con respecto a los riesgos tecnológicos, se pudo evidenciar que la estrategia de mitigación fue acertada ya que los primeros desarrollos de componentes se han realizado exitosamente.

Con respecto a la comunicación con el cliente, la inclusión de la herramienta Redmine reduce significativamente la probabilidad de ocurrencia del mismo.

- Evaluación

Considero que el proyecto continua avanzando de forma correcta. El cliente continúa mostrándose participativo en el proyecto lo cual es fundamental. La inclusión de la herramienta Redmine permite una mejor gestión del proyecto y permite que el cliente este informado en todo momento de la situación actual del mismo. Además permite que el cliente pueda leer las historias en todo momento, lo que hace que las reuniones de cierre y plannig de Sprint puedan realizarse de forma más fluida.

La primer reunión de plannig se desarrollo de forma correcta. El cliente seleccionó las historias a desarrollar teniendo en cuenta nuestras sugerencias lo cual es un aspecto positivo. Además volvió a brindar apoyo tecnológico, los cual es fundamental para el correcto desarrollo de este proyecto.

Considero que el estudio de tecnología de las semanas pasadas fue exitoso y productivo. Este hecho se manifestó al ver los avances significativos en la implementación de las diferentes historias durante el transcurso del fin de semana.

La colaboración entre el arquitecto y los especialistas técnicos para definir los distintos componentes a implementar considero que fue muy productiva ya que permitió una división del trabajo que agiliza el desarrollo.

Con respecto a la plan de validación, se han realizado avances significativos. Este hecho es muy importante ya que incluir la validación dentro de una metodología ágil no es una tarea trivial.

Nuevamente recalco que el trabajo y las comunicaciones internas al equipo se desarrollan de forma correcta. Todo el equipo no tiene problemas en reunirse y se muestran participativos en todas la tareas vinculadas al proyecto.