Proyecto TREA

Planificación de Sprint 5

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 5 | Pablo Grill |
| 02/11/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 5:	3

2.	Plan de desarrollo:	3

3.	Planificación del Sprint CINCO:	4

4.	Carga horaria del sprint:	5

5.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	5

6.	Criterios de evaluación del Sprint:	5

- Reunión de Planning del Sprint 5:

El miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la reunión de planning del sprint número 5. En la misma se negociaron la inclusión de varios requerimientos los cuales se pueden agrupar en 3 grupos. Por un lado se encuentran la aplicación de cambios puntuales al producto solicitados por el cliente. Dichos cambios repercuten sobre los componentes ya desarrollados y tienen por objetivo mejorar aún más la estructura y calidad del producto. Por otro lado se incluyó en el sprint el desarrollo de 9 historias que incluyen nuevas funcionalidades al producto. Por último se agregó la actividad de incluir la culminación y corrección de test unitarios para lograr obtener un framework más estable y completado en casi su totalidad para el final del sprint.

- Plan de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

Se comenzarán con las modificaciones estructurales solicitadas por el cliente. Teniendo en cuenta que las mismas son pequeñas se planifica que la mismas terminen más tardar el martes 4 de noviembre. Paralelamente se comenzarán con el desarrollo de las nuevas historias que vinculan la creación de nuevos tipos de campos. Teniendo en cuenta la carga horaria estimada para dichas historias es de esperarse que culminen para el día miércoles 12 de noviembre.

En esta ocasión contamos con 2 requerimientos que se relacionan con propiedades y características especificas del lenguaje python-Django. Teniendo en cuenta dicho aspecto se asignaron a los especialistas técnicos en dichas tecnologías a implementar los mencionados requerimientos.

El día miércoles 05 de noviembre se planificó una reunión de avances en la que se efectuará una pre-integración de las historias ya desarrolladas hasta el momento. El fin de semana del 8  y 9 de noviembre se utilizará al igual que en los sprint anteriores para realizar la integración final y testing general del producto. Dichos días se realizara una jornada en conjunto de manera que el tiempo de respuesta entre la detección del bug y su corrección pueda ser el mínimo posible.

Con respecto al testing, en este sprint se realizarán pruebas unitarias más exhaustivas que en los sprints anteriores. Para ello todos los integrantes del grupo tienen asignado que partes componentes de código deberán testear. Nicolás Ribero se enfocará en planificar el testing general y además en desarrollar las pruebas en la herramienta Selenium solicitadas por el cliente. Además se utilizará la estrategia de sprints anteriores de ir testeando una vez realizada la pre-integración de manera de encontrar los errores lo antes posible.

Con respecto a la gestión de calidad se utilizará la misma estrategia que en los sprints anteriores, con la particularidad de que se profundizará más en la revisión de código.

- Planificación del Sprint CINCO:

*Las tareas de desarrollo incluyen las pruebas de aceptación.

- Carga horaria del sprint:

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los integrantes tiene una carga horaria promedio superior a las 15 horas se planificaron 30 horas para cada uno de ellos para el presente sprint. Los únicos casos que tienen planificada una carga horaria superior son Nicolas R. y Pablo M. En el caso de Pablo M es de esperarse que al finalizar este sprint su carga horaria promedio sea similar a las 15 horas. En el caso de Nicolás se planifica que para el final del proyecto  llegue al valor promedio esperado. Teniendo en cuenta que su rol en el proyecto es de Responsable de Verificación y la importancia del testing para esta etapa final del proyecto es de esperarse que pueda cumplir con la carga horaria requerida sin grandes complicaciones.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

para el presente sprint al igual que en los anteriores se entregará una versión funcional del producto que se encargue de cumplir con los requisitos solicitados por parte del cliente. Además se entregarán los testing unitarios realizados y las pruebas con Selenium. Nuevamente se entregaran los documentos asociados a los responsables de cada área.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El sprint se considerara exitoso si el cliente valida la totalidad de historias incluidas en el mismo. Además se espera completar un test unitario a nivel de python con gran cobertura de código, tener al menos 2 test unitarios en angular y 5 test de la herramienta Selenium que se encarguen de realizar ciclos funcionales interesantes.