Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 3

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas:	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

Entregables de la Semana que no se entregan:	4

2.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Requerimientos

      - Historias relevadas

Documento que presenta el listado de historias con sus respectivas estimaciones siendo validadas por el cliente períodicamente.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

      - Plan de Sprint

Documento realizado por el administrador, conteniendo la planificación del primer Sprint.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Plan de Proyecto

Documento realizado por el administrador, conteniendo una descripción detallada del proyecto a realizar, junto con la metodología que se llevará a cabo, especificando que serán los alcances, entregables y la evolución de acuerdo a un proceso ágil.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

      - Plan de Calidad

El documento presenta modificaciones solicitadas por la tutora, conteniendo puntos sobre atributos de calidad detectados para el proyecto, con posibilidad de extenderlos.

      - Plan de Desarrollo

El documento presenta cambios y agregados detectados luego del comienzo del primer sprint.

AÚN NO EVALUADO POR SQA.

      - Acta de Reunión del Equipo

Documento realizado por administrador, conteniendo las resoluciones durante las reuniones del equipo en la semana.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la Semana que no se entregan:

Queda para la próxima semana el informe de situación del proyecto, el plan de arquitectura que se definirá en el correr de la semana, y también lo consecuente al plan de verificación y validación.

También queda pendiente la actualización del documento de estándar de implementación presentada por los especialistas técnicos.

El Plan de Desarrollo presenta cambios pero no han sido evaluados por el SQA al momento de realizar la entrega, se presentará la misma el día lunes 08.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes a la fecha.

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Durante esta semana el equipo se concentró en la generación de las historias para poder presentarlas en la reunión que se llevó a cabo con el cliente el día jueves, en donde oficialmente comenzó el primer sprint del proceso. Por lo que tanto analistas, especialistas técnicos y el arquitecto preponderaron dicha actividad durante estos días, siendo una nueva experiencia para ellos debido al formato de la misma.

Otro aspecto nuevo para el equipo de desarrollo, fue la elección de las herramientas para la estimación de dichas historias, en donde se tomó en cuenta la cantidad de horas de dedicación estimadas por día, para tomarlas cuantitativamente como un history point, y de esta forma facilitar y organizar mejor el trabajo a la hora de realizar la estimación y repartir las futuras tareas luego de la elección de las historias para el sprint.

De esta forma es que opté por concentrar la supervisión de dichas actividades, cruciales para esta etapa del proceso y que seguramente tendrá muchos retoques varios debido a la nula experiencia del equipo utilizando este formato, por lo que cualquier detalle que contribuya a afinar estás técnicas puede resultar en una ayuda sustantiva para las estimaciones y procesos futuros.

Por dichos motivos, es que se realizó una revisión técnica al momento de compartir las historias que los analistas escribieron y en donde se realizó la estimación de las mismas junto al resto del equipo de desarrollo. Como primer punto importante, la revisión pretendió considerar la forma en que eran definidos los history points, descrita anteriormente. También constató la buena información y estudio previo que llevaron a cabo los analistas para la realización de esta tarea, tomando prácticas ya existentes y probadas, y finalmente la revisión controló la aplicación de las normas pactadas para la realización de la estimación en history points para cada historia. De esta forma esperamos haber minimizado los posibles errores y conservando buenas prácticas que conlleven a un buen grado de calidad en el proceso.

Todas estas medidas dieron un resultado positivo, constatado luego de tener la reunión con el cliente el día jueves 4 cuando en la misma se corroboraron las estimaciones y fueron bastante bien tomadas según Juan Saavedra. No podemos decir lo mismo sobre la redacción de las historias, que presentaron un formato incorrecto y debieron ser corregidas, aunque si podemos decir que fueron correctamente identificadas y de semántica correcta, quizás fueron un poco más abstractas de lo debido, y esto fue algo que se corrigió también.