Proyecto TREA

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2014 | 1.0 | Informe de Situación del Proyecto | Pablo Grill |
| 24/08/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	4

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	5

3.1.	Estado del proyecto	5

3.2.	Desviaciones ocurridas	5

3.3.	Incidencias encontradas	5

3.4.	Estado de Riesgos	5

4.	Evaluación	6

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

Las mediciones de horas se encuentran en la planilla de Registro de Actividades. En dicha planilla esta detallado que actividades realizó cada estudiante para completar el total de horas registrado.

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Grill | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Federico Martinez | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Mathias Claassen | 15 | 11 | 11 | 11 |
| Nahuel Hourcade | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Nicolas Rivero | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Pablo Malvasio | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Pablo Perera | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Santiago Rama | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Veronica Martinez | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Ari Chamlian | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Valentin Llambias | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Guillermo Kuster | 15 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |

    - Esfuerzo por disciplina

No aplica.

  - Mediciones de productos

No aplica

- Indicadores

  - Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

No aplica.

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

No aplica.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Se realizó la reunión de presentación con el cliente. El cliente presentó la posibilidad de llevar a cabo una metodología ágil en lugar del MUM. Con común acuerdo de la directora del proyecto se decidió aceptar dicha propuesta.

Por lo tanto la planificación determinada para la primera fase de la iteración 1 quedó obsoleta ya que no se aplica al nuevo proceso. Se está generando un nuevo plan de proyecto que se adapte a la nueva metodología.

En la reunión con el cliente también se relevaron requerimientos. El cliente determinó que requerimientos consideraba prioritarios. Los analistas comenzaron a especificarlos poniendo mayor énfasis en los requerimientos considerados prioritarios.

El Analista de Calidad (Ari Chamlian) comenzó a determinar los atributos de calidad necesarios para el producto y el proceso teniendo en cuenta las cualidades deseables del mismo.

El responsable de Configuración (Federico Martinez) comenzó a definir el plan de Configuración. Para ellos el cliente le brindó un documento en el cual explicaba cual era la gestión de configuración que utilizaba TREA.

Los especialistas técnicos están investigando las tecnologías implicadas en el proyecto. Para ello también contamos con el apoyo del cliente el cual nos asesoró sobre cuáles eran los riesgos principales del proyecto y nos brindó información sobre las tecnologías a utilizar.

Se agendó una reunión con el cliente para el Jueves 28 de agosto con el propósito de validar requerimientos y de consultar dudas técnicas.

  - Desviaciones ocurridas

La principal desviación ocurrida es el cambio de metodología.

Además se decidió no mantener un documento de  glosario por parte de los analistas ya que el cliente no lo considera necesario.

Como una de las solicitudes del cliente es que el código sea auto contenido sin la necesidad de documentación de usuario, ocurrió un cambio en los roles de un integrante. Santiago Rama ahora tiene el rol de Analista-Implementador-Asistente de Verificación.

Se deberán definir que entregables se entregarán cada semana de manera de adaptarse a la nueva metodología.

  - Incidencias encontradas

No aplica

  - Estado de Riesgos

Hasta el momento el único riesgo que se ha identificado reside en las tecnologías a utilizar en el proyecto ya que la mayoría de los integrantes no ha trabajado con ellas con anterioridad. Para mitigar dicho riesgo los Especialistas Técnicos están estudiando las tecnologías. Además contamos con el apoyo del cliente está dispuesto a brindarnos apoyo técnico cuando sea necesario.

- Evaluación

El proyecto está avanzando según lo esperado. Todos los integrantes del grupo están comprometidos con el mismo, brindando apoyo constante a los demás integrantes. Este punto lo considero muy importante ya que al desarrollar una metodología ágil la comunicación y colaboración interna del grupo es un elemento fundamental.

En el caso del integrante Guillermo Kuster, que registró 26,15 horas en la semana 1 se debe a que realizó investigaciones sobre la tecnología que no estaban planificadas. Esto se tendrá en cuenta al momento de planificar las siguientes semanas.

El cliente mostro una buena disponibilidad para el proyecto y se lo nota muy interesado en el mismo. Este punto es muy importante ya que motiva a todo el grupo a llevar a cabo el proyecto.

La realización de trabajo en grupo está dando buenos resultados ya que permite abordar los temas desde distintos puntos de vista.

Con respecto a la nueva metodología, todos los integrantes del grupo están de acuerdo con ella y la consideran correcta para llevar a cabo el proyecto solicitado.