**Proyecto TREA**

**Acta de Reunión de Requerimientos**

**Versión 1.1**

# Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 29/08/2014 | 1.0 | Acta de reunión | Analistas |
| 30/08/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha:**

28/08/2014

**Responsables:**

Guillermo Kuster, Santiago Rama, Valentin Llambias, Pablo Perera

**Participantes:**

Director de la empresa TREA: Juan Saavedra

Administrador: Pablo Grill

Analistas: Guillermo Kuster, Santiago Rama, Valentin Llambias, Pablo Perera

Responsable de SQA: Ari Chamlian

Responsable de Configuración: Federico Martinez

Responsable de verificación: Nicolás Ribero

Arquitecto: Pablo Malvasio

Especialistas Técnicos: Verónica Martinez, Nauhel Hourcade, Mathias Claassen

# Índice

[Historia de revisiones 1](#__RefHeading___Toc396502245)

[Temas tratados: 3](#__RefHeading___Toc396502246)

[Presentación de prototipo de interfaz gráfica al cliente: 3](#__RefHeading___Toc396502247)

[Validación y profundización de requerimientos: 3](#__RefHeading___Toc396502248)

[Dudas técnicas sobre la arquitectura: 3](#__RefHeading__493_1795529448)

[Consulta sobre la implementación del testeo de la aplicación 3](#__RefHeading__495_1795529448)

[Futuras reuniones con el cliente: 4](#__RefHeading___Toc396502253)

# Temas tratados:

* Presentación de prototipo de interfaz gráfica al cliente
* Validación y profundización de requerimientos
* Dudas técnicas sobre la arquitectura
* Consulta sobre la implementación del testeo de la aplicación
* Futuras reuniones con el cliente

## Presentación de prototipo de interfaz gráfica al cliente:

Se presentó un prototipo de la interfaz gráfica, elaborado por los diseñadores de interfaz del proyecto, a modo de validar requerimientos con el cliente y relevar otros. Dicha interfaz, muestra como sería la interacción del usuario con la aplicación web al momento de crear y gestionar formularios.   
El cliente especificó pequeños cambios en el diseño y en el flujo de creación/gestión de formularios. Además, recalcó que las url de las páginas de los formularios deben ser auto-generadas, es decir, no editables por el usuario.

## 

## Validación y profundización de requerimientos:

El grupo presentó los requerimientos relevados hasta el momento para su validación y aclarar dudas sobre los mismos.

Además surgieron nuevos requerimientos planteados por el cliente a listar:

* Al momento del llenado de un formulario con varias páginas, el sistema permitirá ir guardando datos de las páginas ya completadas. Si se hace un refresh en una página, los datos guardados en las páginas anteriores no se perderán.
* Crear validación: El usuario podrá crear a medidas validaciones para campos especiales, Ej: nro de celular, RUT, credencial uruguaya, etc.

El cliente priorizó los requerimientos sin definir el sprint en que serán realizados.

## 

## Dudas técnicas sobre la arquitectura:

El arquitecto consultó al cliente sobre la distribución de la lógica de la aplicación. En particular, se consultó como sería la distribución entre el frontend y el backend.

## 

## Consulta sobre la implementación del testeo de la aplicación:

Se definió como sería el testeo siguiendo una metodología ágil.

Durante el 1er sprint serán hechos por los implementadores, dentro del ambiente de desarrollo. La tarea del responsable y asistentes de verificación será controlar que esos test cumplan un nivel de aceptación marcado por el cliente.

Luego de finalizado el sprint, se procederá a realizar las pruebas funcionales del producto del sprint anterior. Siempre cumpliendo la tarea de controlar la realización de los test unitarios del sprint actual.

Finalizado el sprint actual, se informarán los errores encontrados en el sprint anterior y en base a los resultados, se decidirá con el cliente los nuevos requerimientos a realizar en el sprint siguiente y los errores a solucionar.

## Futuras reuniones con el cliente:

El cliente planteo la idea de tener una reunión semanal cuya fecha será acordada con el administrador la semana anterior.