Proyecto TREA

Plan de SQA

Versión 1.2

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |
| 31/08/2014 | 1.1 | Finalización del documento – semana 2 | Ari Chamlian |
| 07/09/2014 | 1.2 | Agregación de Atributos Calidad | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Propósito	3

2.	Referencias	3

3.	Gestión	3

3.1.	Organización	3

3.2.	Actividades	3

3.2.1.	Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	3

3.2.2.	Actividades de calidad a realizarse	3

3.2.3.	Revisar cada producto	4

3.2.4.	Revisar el ajuste al proceso	4

3.2.5.	Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	4

3.2.6.	Asegurar que las desviaciones son documentadas	5

3.2.7.	Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	5

3.3.	Responsables	5

4.	Documentación	6

4.1.	Propósito	6

4.2.	Documentación mínima requerida	6

4.2.1.	Especificación de requerimientos del software	6

4.2.2.	Descripción del diseño del software	7

4.2.3.	Plan de Verificación & Validación	7

4.2.4.	Reportes de Verificación & Validación	8

4.2.5.	Plan de Gestión de configuración	8

4.3.	Otros documentos	8

5.	Estándares, prácticas, convenciones y métricas	9

5.1.	Estándar de documentación	9

5.2.	Estándar de verificación y prácticas	9

6.	Revisiones y auditorías	10

6.1.	Objetivo	10

6.2.	Requerimientos mínimos	10

6.2.1.	Revisión de requerimientos	10

6.2.2.	Revisión de diseño preliminar	10

6.2.3.	Revisión de diseño crítico	10

6.2.4.	Revisión del Plan de Verificación & Validación	10

6.2.5.	Auditoría funcional	10

6.2.6.	Auditoría física	10

6.2.7.	Auditorías internas al proceso	10

6.2.8.	Revisiones de gestión	10

6.2.9.	Revisión del Plan de gestión de configuración	10

7.	Gestión de riesgos	11

- Propósito

Este documento corresponde al Plan de Calidad que se aplicará en el proyecto en cuestión, tiene como finalidad especificar los procesos y estándares a seguir para asegurar la calidad del producto final y del producto en cada etapa del proceso de desarrollo.

Dicho producto corresponde a una aplicación web para la creación de formularios dinámicos, sobre tecnología Python/Django, y con determinadas características que especificaremos más adelante.

A lo largo del documento, detallaremos la planificación de seguimiento de calidad que se ejecutará en paralelo a la planificación del proyecto, en la misma se marcan los atributos de calidad a seguir dada las características del producto y que actividades se realizaran para poder evaluar la calidad correspondiente a los mismos.

Adicionalmente, se realizará un seguimiento del proyecto para contribuir a la gestión del mismo, brindando herramientas que permitan la evasión de riesgos y detección de errores.

- Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

- Gestión

La gestión estará a cargo del Responsable SQA quién determinará los estándares a seguir y por el Responsable de Verificación quien validará dichos estándares por medio del plan de testing.

  - Organización

Cabe destacar que el proceso a seguir cumple con una metodología ágil, y por lo tanto el plan de calidad debe adecuarse a tiempos y desarrollos dinámicos debido a las características de estos procesos.

Y siguiendo con lo mencionado anteriormente, el plan de calidad se realizará de forma paralela al plan de desarrollo del proyecto, que estará determinado sprint a sprint acorde con la metodología ágil, y en donde la toma de requerimientos, análisis, diseño, implementación y validación son repetidos en cada uno de ellos, obteniendo un producto final de cada sprint.

  - Actividades

    - Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

Al utilizar una metodología ágil, los ciclos de vida del software dejan de tener sentido y pasan a estar presentes en cada sprint del proyecto. Por lo tanto, en cada sprint se deberá pasar por las etapas de análisis, diseño, implementación y verificación, además de tener siempre presente la gestión  de configuración, la gestión del proyecto, con cada una de las actividades y procedimientos que conlleven.

Y podemos concluir que el plan será iterativo, en la medida de que todas estas actividades forman parte de los ciclos del proyecto determinado por los sprints, que determinarán cada Historia a realizar.

    - Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto

- Revisar el ajuste al proceso

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

    - Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando la checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son concientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

Plan del Proyecto, Plan de desarrollo (SPRINT), Plan de Verificación.

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son concientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica ó la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado.

La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas.

Como salida se obtiene el Informe de RTF.

Según las prioridades imperantes de cada sprint, se realizarán determinadas RTFs competentes para mitigar los posibles fallos de calidad. Queda a criterio del SQA y a sugerencia del resto del equipo la realización de estas prácticas a partir de las necesidades surgidas.

    - Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

Luego de modificados los documentos, se le enviarán al SQA las nuevas versiones de los mismos, en donde se resalten utilizando distintos identificativos (color de fuente, etc) aquellas secciones afectadas.

    - Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

Debido a la metodología ágil, la planificación del proyecto se realizará sprint a sprint, por lo que de la misma forma se afectarán las relaciones entre las actividades SQA y la planificación, siendo estas primeras afectadas por la segunda.

Aunque se debe destacar la aplicación de actividades generales SQA más allá de las determinaciones de cada sprint.

  - Responsables

Se encuentran en el Plan del Proyecto.

- Atributos de Calidad

  - Usabilidad

A partir de las instancias de reunión obtenidas con el cliente, pudimos detectar ciertos aspectos que se valoraron como preponderantes y juegan una gran importancia a la hora de calificar el producto final a entregar. Entre ellos podemos resaltar la necesidad de que dicho producto sea realmente práctico para los usos previstos, los usuarios finales deben sentirlo amigable y efectivo a la hora de usarlo. Para cumplir con dicho atributo, se debe hacer hincapié en los elementos identificados con el front-end de la aplicación, de manera que esta esté muy bien diseñada, con buenos elementos estéticos y también contemplativos para todo tipo de público que acceda a los formularios.

Aunque sí, el cliente no exige tantas contemplaciones para el personal que utilizará la aplicación para la creación de los formularios (en nuestro caso particular, el personal de INEFOP).

  - Código auto-contenido y escalable

A partir de la inexistente documentación de usuarios (medida adoptada por el cliente), y la intención de poder extender el producto realizado para quién lo crea necesario, sin ser únicamente INEFOP el futuro beneficiario de la aplicación, es que se plantea la necesidad de realizar un producto de fácil escalabilidad, abierto a la comunidad y de fácil comprensión. Para esto, es que se cumplirán con estándares de implementación ya definidos por las tecnologías a utilizar, buenas prácticas a la hora de nombrar elementos del código que hagan accesible la comprensión del mismo a simple lectura, prolijidad extrema a la hora de comentar el código y una arquitectura abierta para los futuros incrementos.

- Documentación

  - Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

  - Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

    - Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado de cada sprint del proyecto una especificación adecuada, de acuerdo al compromiso de trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del mismo, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente. Formulando de esta forma las Historias a realizar para cada sprint, a partir de la especificación de los requerimientos.

La especificación debe:

- Ser completa :

a. Externa, respecto a los requerimientos acordados.

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   adecuación a las necesidades

b.   precisión de los resultados

c.   interoperabilidad

d.   seguridad de los datos

Confiabilidad

a.   madurez

b.   tolerancia a faltas

Usabilidad

a.   comprensible

b.   aprendible

c.   operable

d.   atractivo

Eficiencia

a.   comportamiento respecto al tiempo

b.   utilización de recursos

Mantenibilidad

a.   analizable

b.   modificable

c.   estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones

d.   verificable

e.   escalable

Portabilidad

a.   adaptable

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

    - Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer las historias para cada sprint.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego extendido a medida que pasan los distintos sprints del proceso.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

- Corresponder a los requerimientos a incorporar:

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

    - Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

- La verificación de que:

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo en cada Historia de cada sprint.

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño para dicho sprint.

- el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos para dicho sprint.

    - Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

    - Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

  - Otros documentos

Otros Documentos que impactan en la calidad del producto son los siguientes:

- Plan de Proyecto

- Plan de Desarrollo

- Plan de Verificación

- Pautas de Interface de Usuario

- Documento de Riesgos

- Documento de Validación con el Cliente

- Estimaciones y Mediciones

- Estándares, prácticas, convenciones y métricas

Los estándares de implementación, están siendo estudiados por los Especialistas Técnicos, quiénes determinaron los estándares existentes para Python, JavaScript, y puede ser visualizados en los documentos correspondientes. También se determinó el uso de intérpretes de código instalados en el IDE a utilizar para facilitar la corrección de formatos, de esta forma la correcta codificación se realizará controladamente desde el comienzo de la misma, minimizando el trabajo del responsable SQA al revisar los mismos estando terminados.

En siguientes modificaciones de este plan, se especificarán más específicamente detalles de lo comentado anteriormente, debido a no contar con las acciones definitivas al momento de escribir esta versión.

  - Estándar de documentación

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- encabezado y pie de página.

- fuente y tamaño de fuente para estilo normal

- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar

- datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

  - Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Debido a la dinámica del proyecto determinada por la metodología ágil, el Plan de Verificación y Validación no ha sido correctamente detallado, y se regenerará a partir de los subsiguientes sprints que conlleve el proyecto. Pero a medida que avanza el desarrollo del mismo, se entregarán nuevas versiones actualizadas del Plan.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

- Revisiones y auditorías

  - Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

  - Requerimientos mínimos

    - Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente en las Historias de cada sprint.

    - Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

    - Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos para cada sprint.

    - Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V. Y se extenderá a medida que dicho plan se extienda, tal como se expresó en el punto anterior.

    - Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa al cierre del sprint, para verificar que todas las Historias marcadas para el sprint fueron realizadas.

    - Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la entrega de los mismos.

    - Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interfase, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

    - Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo, y en nuestro caso es la tutora del proyecto, Silvana Moreno.

    - Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

- Gestión de riesgos

Los riesgos identificados, la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia a ser llevados a cabo, serán descritos en el Documento de Gestión de Riesgos.