Proyecto TREA

Resultado verificación de sprint

Versión 2.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/09/2014 | 1.0 | Resultado sprint 1 | Nicolás Ribero |
| 21/09/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |
| 26/09/2014 | 1.2 | Actualización de resultado sprint 1 y objetivos del documento. Detalles de plantilla de diseño de casos de prueba | Nicolás Ribero |
| 28/09/2014 | 1.3 | Verificación SQA | Ari Chamlian |
| 12/10/2014 | 2.0 | Resultado sprint 2 | Nicolás Ribero |
| 12/10/2014 | 2.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

Objetivos del documento	3

Sprint 1	4

Crear nuevo formulario	5

Agregar campo	5

Modificar campo	5

Eliminar campo	5

Log In - Log Out	6

Publicar formulario	6

Resultado Sprint 1	7

Sprint 2	8

Agregar campo tipo E-mail	9

Agregar campo tipo cédula	9

Crear nueva versión	9

Crear nuevo form duplicando una versión publicada	9

Agregar campo de tipo lista	9

Agregar opción a campo de tipo lista	10

Configurar propiedades de los campos	10

Guardar draft	10

Editar nombre de un form	10

Reordenar campos	10

Agregar página a un formulario	11

Editar un draft guardado	11

Descartar draft	11

Eliminar Formulario	11

Listar formularios	11

Ver respuestas	12

Resultado Sprint 2	13

# Objetivos del documento

Los objetivos de este documento es informar como finalizó la verificación del sprint. Informando el estado de los casos ejecutados de cada historia, errores importante encontrados y observaciones o detalles a mejorar.

Esta verificación, como indica el plan de verificación y validación, se lleva a cabo luego que se haya finalizado el sprint en su totalidad.

Los bugs y mejoras estarán reportadas como una tarea dentro del título “Bugs Sprint x” en redmine.

Teniendo en cuenta el tiempo que lleve solucionarlo y la importancia del mismo, el jefe de desarrollo podrá asignar a un programador la tarea de solucionarlo.
Este reporte de errores y mejoras se llevarán a la reunión de comienzo de cada sprint con el cliente, para decidir qué cosas se agregaran al backlog del nuevo sprint y que cosas se dejarán para solucionar más adelante.

Cada historia tendrá su planilla de casos diseñados con el siguiente formato:

Descripción de la información a completar en cada columna

| Columna | Instrucciones |
| --- | --- |
| Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único. Se numera: <Sprint>-<id historia en redmine>-<contador dentro de la plantilla> |
| Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba. |
| Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba. |
| Área funcional | Back/Front o ambos en caso que la prueba tenga ambas cosas, se recomienda igualmente separar las pruebas en back o front. |
| Funcionalidad | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. En nuestro caso historias. |
| Procedimientos especiales Requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso. |
| Datos / Acciones de entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Estas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). |
| Resultado esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas. |

Información para el seguimiento

| Resultado obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia. |
| --- | --- |
| Estado | Estado actual del caso de prueba. |
| Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado. |
| Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron. |

## Sprint 1

Lo planificado era realizar el testing del sprint 1 durante esta semana (16/09 al 20/09). Luego de la reunión con el cliente, se acordó modificar partes del código que lo mejoraban. Analizando las nuevas historias a realizar se llegó al acuerdo que, aparte de mejorar ese código, había que modificar partes importantes que eran base para el desarrollo de todas las historias. Estas modificaciones afectaban notoriamente la aplicación y se tardó varios días en llegar a la mejor decisión por ende se optó por no ejecutar los casos de prueba hasta que este cambio este completamente realizado.

Los casos de prueba ya están diseñados, se planificó ejecutar estos casos entre el 20 y 22/09, ya que no son muy extensos.

Esto no afecta la planificación del sprint 2, ya que ésta comenzaría el 23/09 diseñando y ejecutando los casos referentes al 1er grupo de historias.

La próxima semana se entregará el resultado de la ejecución de estos casos, para luego si, entregar los resultados de la verificación en todas las semanas intermedias del sprint.

### Crear nuevo formulario

### Agregar campo

### Modificar campo

### Eliminar campo

### Log In - Log Out

### Publicar formulario

## Resultado Sprint 1

Los siguientes bugs y mejoras están reportadas como una tarea dentro del título Bugs Sprint 1 en redmine.

Consolidado de Bugs - Sprint 1

Mejoras

Agregar Campo

- Que no permita llenar el campo respuesta aparte si es requerido y no lo lleno no deja		publicar.

Publicar

- Luego de publicar me debe redirigir a HOME

- Mejorar mensajes de error al no agregar un titulo y al poner uno existente

Modificar Campo

- Al seleccionar un campo tendría que mostrarte de alguna forma que está seleccionado

## Sprint 2

Lo planificado fue realizar el testing del sprint 2 en dos partes, ya que así se separaron las historias a la hora de implementarlas.

Durante la 2da semana del sprint 2, se ejecutaron los casos para el 1er grupo de historias.

Luego que terminó el sprint 2, se iba a proceder a ejecutar los casos para las 2do grupo de historias pero luego de la reunión con el cliente se acordó que había que hacer una reestructura del código (estará más detallado en algún documento del arquitecto).

Esto llevó gran parte del sprint 3 pero igualmente se probaron estos casos para tener una idea de los errores que existían.

Luego de la reestructuración,  se realizó nuevamente todos los casos relacionados al sprint 2 y estos son los resultados que vamos a exponer en el documento.

### Agregar campo tipo E-mail

### Agregar campo tipo cédula

### Crear nueva versión

### Crear nuevo formulario duplicando una versión publicada

### Agregar campo de tipo lista

### Agregar opción a campo de tipo lista

### Configurar propiedades de los campos

### Guardar draft

### Editar nombre de un form

### Reordenar campos

### Agregar página a un formulario

### Editar un draft guardado

### Descartar draft

### Eliminar Formulario

### Listar formularios

### Ver respuestas

## Resultado Sprint 2

Los siguientes bugs y mejoras están reportadas como una tarea dentro del título Bugs Sprint 2 en redmine.

Consolidado de Bugs - Sprint 2

Mejoras

Reordenar Campos

- Mover un campo de una página a otra

Agregar campo de tipo checkbox

- Debería enviar un mensaje de error notificando que no existen campos en el checkbox

Configurar propiedades de los campos

- En la interfaz aparece el "Max" pegado al "Min", falta un enter (numérico)

- El mensaje de error está mal escrito (texto)

Editar nombre de un form

- El mensaje de error  al poner uno existente

Duplicar Formulario

En caso de duplicar dos veces el mismo formulario, a la hora de listarlo, salta un error ya que ya existe un formulario con el mismo nombre.