Proyecto TREA

Planificación de Sprint 6

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/11/2014 | 1.0 | Planificación de Sprint 6 | Pablo Grill |
| 16/11/2014 | 1.1 | Verificación SQA | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Reunión de Planning del Sprint 6:	3

2.	Plan de desarrollo:	3

3.	Planificación del Sprint SEIS:	4

4.	Carga horaria del sprint:	5

5.	Hitos y Entregables dentro del Sprint:	5

6.	Criterios de evaluación del Sprint:	5

- Reunión de Planning del Sprint 6:

El lunes 10 de noviembre se llevó a cabo con el cliente la reunión de planning del sprint numero 6. Teniendo en cuenta la proximidad del cierre de proyecto este sprint se planificó de manera diferente a los anteriores. Por un lado, la carga horaria de desarrollo incluida en el mismo es bastante menor ya que solo se dispone de una semana para dicha tarea. Además solo se agregaron requerimientos con un riego bajo y cuyo impacto en el proyecto era muy pequeño.

Por otro lado, se incluyeron al sprint tareas relacionadas con a la presentación y liberación final del proyecto. Se acordaron aspectos relacionados con la documentación a incluir y la estructura de los repositorios en donde se alojará la aplicación.

Por último, se acordó culminar con la historia que había quedado pendiente en el sprint anterior.

El cliente además solicito la posibilidad de incluir el login de usuarios mediante la herramienta facebook. Teniendo en cuenta que para poder incluir dicha historia es necesario tener la aplicación alojada en un dominio se decidió no incluirla.

La reunión de cierre de sprint y proyecto con el cliente se pacto para el día jueves 20 de noviembre. En la misma se realizará una demos general de toda la aplicación y se ejecutarán los test de aceptación.

- Plan de desarrollo:

Este Sprint se desarrollará siguiendo la siguiente metodología.

Se comenzarán con los desarrollos planificados para el sprint. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con las asignaciones individuales en el pasado sprint se seguirá con la misma estrategia de manera de paralelizar el trabajo de la mejor manera posible y de esa forma obtener resultados en un tiempo menor.

Paralelamente se comenzará con el testing general de la aplicación. Se comenzará ejecutando los test de las historias pertenecientes al sprint número  5 para luego continuar con un testing general de toda la aplicación. Por otro lado, se comenzarán a definir los test de aceptación para comunicárselos al cliente y poder ejecutarlos en la demo del jueves 20 de noviembre.

El día jueves se planificó una reunión de pre-integración de manera que posteriormente se pueda ir testando los nuevos desarrollos. Además se buscará explotar en dicho día los beneficios del desarrollo en conjunto.

El día sábado 15 de octubre se mantendrá la reunión de integración final de desarrollo de este último sprint. Posteriormente a dicha jornada de integración se procederá con un testing exhaustivo y bug fixing, con el objetivo de arribar a la reunión del Jueves 20 con una versión final del producto desarrollado. La comunicación entre implementadores y verificadores será mediante la herramienta redmine.

Pasada dicha reunión con el cliente, se continuara con el testing de manera de dejar perfectamente documentado el estado del producto.

Por otro lado, se realizará una revisión de calidad exhaustiva, notificando a los implementadores los aspectos a corregir. También se realizaran los documentos asociados a la documentación de usuario teniendo en cuenta los puntos pactados con él cliente.

- Planificación del Sprint 6:

- Carga horaria del sprint:

Nuevamente, al igual que en el sprint 5, teniendo en cuenta que la carga horaria de todos los integrantes es cercana a las 15 horas promedio, se planificaron las tareas de manera que cubran un total de 30 horas al finalizar el sprint. Solamente deberán realizar una carga horaria algo mayor los integrantes Pablo Malvasio y Nicolás Ribero.

- Hitos y Entregables dentro del Sprint:

En esta ocasión, como estamos ante el último sprint del proyecto tenemos dos clases de entregables. Por un lado están los hitos y entregables del sprint. Los mismos deberán cumplirse antes del jueves 20 de noviembre e incluyen cumplir con todos los puntos pactados en la reunión de planning de sprint.

Por otro lado tenemos los hitos y entregables del proyecto en su totalidad. Los mismos deberán cumplirse antes del domingo 23 de noviembre e incluyen cumplir con todos los objetivos del proyecto.

- Criterios de evaluación del Sprint:

El sprint y el proyecto se consideraran éxitos si logramos cumplir con todas las tareas planificadas. También se espera lograr finalizar el proyecto de buena manera, obteniendo como resultado un producto estable y que cumpla con todos los requerimientos solicitados. Se considerara un logro culminar el proyecto además con una carga horaria no muy superior a las 15 horas promedio.