Proyecto TREA

Entrega semanal de SQA

Semana 8

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ari Chamlian |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

2.	Entregables de la semana que no se entregan:	4

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.1.	Líneas de Trabajo de Gestión:	4

4.	Informe SQA sobre la calidad de los entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Resultado verificación de sprint

Documento realizado por el responsable de verificación, en donde refleja los resultados de la verificación relacionados al segundo sprint del proyecto. Aquí se pueden ver buenos resultados, debido a la poca cantidad de bugs encontrados.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

    - Registro de Versiones

Documento realizado por el responsable SCM, en donde presenta el registro de versiones realizado durante el segundo sprint del proyecto. En él se puede apreciar una especificación del avance conforme a las historias asignadas para dicho sprint.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Entregables de la semana que no se entregan:

No aplica.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Informe de Situación de Proyecto

Documento realizado por el administrador, realizado sobre fines de la semana pasada y por eso no fue verificado a tiempo por SQA.

VERIFICADO Y APROBADO POR SQA.

- Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

Durante esta semana el equipo siguió trabajando conforme la culminación de las historias pactadas con el cliente para este tercer sprint. No hubo grandes novedades a nivel de funcionalidades, ya que se sigue de forma intensa con la reestructuración solicitada por el mismo.

En una reunión que se mantuvo con el cliente a principios de la semana, este marcó más pautas para profundizar la reestructuración, por lo que nuevamente se ve pospuesta la revisión extensiva de código, debido a que aún no existe una versión “final” para subir al MASTER. La actividad que se planificaba para esta semana, quedará para la próxima en caso que el cliente valide la reestructuración y no quiera seguir profundizando en esta área.

A nivel SQA, esta semana se corroboró un excelente uso del documento interno creado la semana pasada para el registro de errores y mejoras a nivel de código y generales. A partir de un extensivo testing correspondiente a las historias de los sprints anteriores, surgieron un par de errores y unas cuantas mejoras que acentuarán la calidad del producto y se destaca la formalidad para notificarlas, siguiendo el orden preestablecido y contribuyendo a la actividad del SQA.

(Dicho documento será adjuntado al final de este informe).

Con respecto al desempeño del equipo, se sigue teniendo una muy buena disposición al momento del trabajo, y esta semana fue especialmente productiva en todos los niveles. Las correcciones marcadas por la reestructuración y la corrección de bugs definitivamente fueron alineadas a la concreción de los objetivos de calidad marcados al comienzo del proyecto.

REPORTES SQA

El fin de este documento es el reporte de errores y mejoras en el código.

Es de uso interno, por lo que todos pueden reportar y arreglar lo que crean pertinente.

ESTÁNDAR DE USO:

- Título_error_encontrado:

Detalle del error o mejora encontrado.

Sugerencia de cambio.

PRIORIDAD. (Escala del 1 al 5, donde 1 es la menor prioridad)

<fecha_reporte> - <autor_reporte>

<nom_file_ubicacion><nom_class_ubicacion><num_line_ubicacion>

LUEGO DEL ARREGLO DEBERÍA TENER ESTE FORMATO:

- Título_error_encontrado (ARREGLADO):

Detalle del error o mejora encontrado.

CAMBIO REALIZADO.

<fecha_arreglo> - <autor_arreglo>

<nom_file_ubicacion><nom_class_ubicacion><num_line_ubicacion>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Errores_editor_1:

Se puede acceder al editor sin estar logueado.

PRIORIDAD-> 5

<09/10/2014> - <Valentín>

- Errores_editor_2:

No funciona la opción de campo Not Required.

PRIORIDAD-> 5

<10/10/2014> - <pgAdmin>

- Errores_editor_3:

Deja salvar y publicar campos checkbox/dropbox vacíos.

PRIORIDAD-> 5

<11/10/2014> - <SQA>

- Mejora_editor_1:

Apenas se agregue un nuevo campo, que quede seleccionado para edición. Mostrando el menú de edición.

PRIORIDAD-> 3

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_editor_2:

Luego de seleccionar opción “descartar”, que no lleve al home, sino a la última versión guardada, y en caso que no haya última versión guardada que inhabilite la opción de descarte.

PRIORIDAD-> 2

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_editor_3:

Estaría bueno que las páginas se muestran en pestañas diferentes al editar.

PRIORIDAD-> 1

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_editor_4:

Que esté la opción de “Not Required” como predeterminada.

PRIORIDAD-> 3

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_editor_5:

Sacar el botón de “New Page” de la paleta de edición y poner arriba el DropDown.

PRIORIDAD-> 4

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_editor_6:

Si deseas agregar un título que ya exista, el mensaje de error no es claro.

PRIORIDAD-> 4

<09/10/2014> - <Valentín>

- Error_visor_1:

No matchea cédulas de 6 dígitos.

PRIORIDAD-> 4

<11/10/2014> - <pgAdmin>

- Mejora_visor_1:

Sacar mensajes de opciones de Guillermo (jajaja).

PRIORIDAD-> 5

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_visor_2:

Utilización de tecla TAB para el llenado de formularios, y otra contraria para ir para atrás.

PRIORIDAD-> 1

<10/10/2014> - <pgAdmin>

- Error_main_1:

No está mostrando las respuestas (Ver Respuestas).

PRIORIDAD-> 5

<09/10/2014> - <Valentín>

- Error_main_2:

Al duplicar un formulario, salta error ya que no se cambia el Slug.

PRIORIDAD-> 5

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_main_1:

Notificar por medio de mensaje una advertencia al querer eliminar un formulario.

PRIORIDAD-> 4

<09/10/2014> - <Valentín>

- Mejora_main_2:

Agregar el Slug en algún lado, para luego facilitar el acceso al visor en caso de olvido del mismo.

PRIORIDAD-> 4

<10/10/2014> - <pgAdmin>