#### GVA

#### Gestión de Cambios

#### Semana 11

#### Versión 5.0

##### Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/09/2014 | 1.0 | Creación de documento y registro de cambio en RQPIU | Nicolas Greising |
| 28/09/2014 | 1.0 | Validación SQA | Alejandro Casco |
| 11/10/2014 | 2.0 | Se agrega registro de cambio para RQMOD que afecta DSMDI | Nicolas Greising |
| 12/10/2014 | 2.0 | Validación SQA | Alejandro Casco |
| 19/10/2014 | 3.0 | Se agrega registro de cambio para DSMDIG | Nicolas Greising |
| 25/10/2014 | 4.0 | Se agrega registro de cambio para VRPVVG2 | Nicolas Greising |
| 26/10/2014 | 4.1 | Se agrega especificación de los casos de uso que se cambiaron en 3.0 para DSMDIG. | Martin Santagata |
| 30/10/2014 | 5.0 | Se agrega registro de cambio para RQOOMDO y DSOOMDA | Nicolas Greising |

##### Contenido

1.	Registro de Cambios	4

1.1.	RQPIU	4

1.1.1.	Área del producto	4

1.1.2.	Versión	4

1.1.3.	Originador	4

1.1.4.	Fecha	4

1.1.5.	Urgencia	4

1.1.6.	Necesidad	4

1.1.7.	Descripción	4

1.1.8.	Estado	4

1.1.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	4

1.2.	RQMOD	5

1.2.1.	Área del producto	5

1.2.2.	Versión	5

1.2.3.	Originador	5

1.2.4.	Fecha	5

1.2.5.	Urgencia	5

1.2.6.	Necesidad	5

1.2.7.	Descripción	5

1.2.8.	Estado	5

1.2.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	5

1.3.	DSMDIG	6

1.3.1.	Área del producto	6

1.3.2.	Versión	6

1.3.3.	Originador	6

1.3.4.	Fecha	6

1.3.5.	Urgencia	6

1.3.6.	Necesidad	6

1.3.7.	Descripción	6

1.3.8.	Estado	6

1.3.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	6

1.4.	VRPVV	7

1.4.1.	Área del producto	7

1.4.2.	Versión	7

1.4.3.	Originador	7

1.4.4.	Fecha	7

1.4.5.	Urgencia	7

1.4.6.	Necesidad	7

1.4.7.	Descripción	7

1.4.8.	Estado	7

1.4.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	7

1.5.	RQOOMDO	8

1.5.1.	Área del producto	8

1.5.2.	Versión	8

1.5.3.	Originador	8

1.5.4.	Fecha	8

1.5.5.	Urgencia	8

1.5.6.	Necesidad	8

1.5.7.	Descripción	8

1.5.8.	Estado	8

1.5.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	8

1.6.	DSOOMDA	9

1.6.1.	Área del producto	9

1.6.2.	Versión	9

1.6.3.	Originador	9

1.6.4.	Fecha	9

1.6.5.	Urgencia	9

1.6.6.	Necesidad	9

1.6.7.	Descripción	9

1.6.8.	Estado	10

1.6.9.	Cambios realizados a la Versión Actual	10

# Registro de Cambios

En esta sección se detallan todos los datos referentes al seguimiento del ciclo de vida de un cambio, que comprende: la solicitud del cambio, la evaluación, la aprobación o rechazo del mismo y la implementación.

## RQPIU

Modificación de interfaces de usuario de la web (26 de setiembre).

### Descripción

Se realizan pequeñas modificaciones en las interfaces de usuario de la web luego de la validación con el cliente.

Se agregan las interfaces del móvil.

### Área del producto

Requisitos

### Versión

Versión Anterior:	1.4		Versión Actual: 	1.5

### Originador

Malvina Betarte – Diseñadora de interfaz de usuario.

### Fecha

Se solicita el cambio el 26 de setiembre de 2014.

### Urgencia

BAJA

### Necesidad

Se modifican las interfaces de usuario de la web, y dichos cambios son necesarios a la hora de implementar en la fase de elaboración.

### Estado

IMPLEMENTADO.

### Cambios realizados a la Versión Actual

RQPIUG02V1.5_(PautasInterfazUsuario)– Pautas para la interfaz de usuario.

## RQMOD

Modelo de casos de uso

### Descripción

Se solicita realizar modificaciones en los siguientes casos de uso:

- Modificar contrato

- Modificar usuario

- Modificar grupo

- Modificar rol

En cada uno de ellos, se quiere modificar su flujo de eventos principal, agregándole al comienzo las siguientes líneas:

- El usuario elige la opción “Contratos” (Usuarios/Grupos/Roles)

- El sistema lista todo los contratos existentes.

- El usuario elige un contrato a modificar.

… continúa como estaba.

También se desea modificar el caso de uso “Consultar proximidad geográfica entre activos”. Se debe agregar que el usuario debe seleccionar un punto del mapa, a partir del cual se desplegarán los activos que se encuentren en un radio de centro ese punto elegido.

### Área del producto

Requisitos

### Versión

Versión Anterior:	1.3		Versión Actual: 	1.4

### Originador

Malvina Betarte: Analista.

### Fecha

Se solicita el cambio el 3 de octubre de 2014.

### Urgencia

MEDIA

### Necesidad

Se necesitan realizar cambios en el diseño de los casos de uso, que afectan a la implementación.

### Estado

APROBADO.

### Cambios realizados a la Versión Actual

RQMOD – Modelo de casos de uso.

Este documento está directamente con el Modelo de diseño (DSMDI) pero los casos de uso que se modificaron aún no fueron diseñados. Se debe poner hincapié en que cuando se diseñen queden consistentes con los cambios de este documento.

## DSMDIG

Documento de modelos de diseño de los casos de uso.

### Descripción

Se agregan diseños de casos de usos que todavía no estaban diseñados.

Los mismos corresponden a los casos de usos Crear rol, Modificar contrato, Modificar grupo, Modificar rol, Modificar usuario, Recuperar contraseña, Registrar contrato, Registrar grupo, Registrar usuario, Registro masivo de activos, Ver grafo de un activo y Leer QR.

### Área del producto

Diseño

### Versión

Versión Anterior: 1.7		Versión Actual:1.8

### Originador

Martín Santagata – Analista e implementador

### Fecha

Se solicita el cambio el 17 de octubre de 2014.

### Urgencia

MEDIA

### Necesidad

Se agregan diseños de caso de usos faltantes.

### Estado

APROBADO

### Cambios realizados a la Versión Actual

DSMDIG

## VRPVV

Documento de verificación y validación

### Descripción

Ajustar el cronograma de entrega de documentos referidos a la verificación considerando el nuevo plan de desarrollo. Además se aprovecha para agregar la herramienta utilizada para la verificación de la performance.

Los cambios en el plan de desarrollo se ven reflejados entre el documento “Plan desarrollo” y los documentos de especificaciones de las liberaciones que se van a efectuar.

### Área del producto

Verificación

### Versión

Versión Anterior:	2.0		Versión Actual: 3.0

### Originador

Christopher Quincke - Responsable de verificación.

### Fecha

Se solicita el cambio el 23 de octubre de 2014.

### Urgencia

MEDIA

### Necesidad

Es necesario ajustar el plan de verificación de acuerdo al nuevo plan de desarrollo establecido. Surge de una reunión de RTF con el SQA.

### Estado

APROBADO

### Cambios realizados a la Versión Actual

VRPVV

## RQOOMDO

Modelo de dominio

### Descripción

Se elimina la generalización de eventos a previsto e imprevisto.

Se modifican los atributos de la clase evento , ahora son : id, fecha, Nro_os, estado, descripcion, feha_alta, fecha_fin_alerta.

Se agrega una nueva clase llamada InstanciaEventos con los atributos id, fecha, realizado, idEvento y fecha_alerta.

Se agrega una nuevo asociación entre evento e InstanciaEventos con cardinalidad 1-*

### Área del producto

Arquitectura

### Versión

Versión Anterior: 1.8			Versión Actual: 1.9

### Originador

Martin Tambucho, especialista técnico

### Fecha

30/10/2014

### Urgencia

ALTA

### Necesidad

Acoplarse a los cambios realizados en la base de datos descriptos a continuación.

### Estado

APROBADO

### Cambios realizados a la Versión Actual

RQOOMDOG02 y DSOOMDA (siguiente cambio registrado 1.6)

## DSOOMDA

Modelo de datos.

### Descripción

A la tabla Proveedores por defecto se le agrega un elemento con id 0 y nombre “Ninguno” que se usa para asociar a los activos que no tiene ningún proveedor.

En la tabla Eventos se le cambian los campos, los nuevos campos serian:

-id

-Fecha

-Nro_os

-Estado

-Descripción

-Fecha_alta

-Fecha_fin_alerta

Se crea una tabla con nombre Instancia_eventos con los campos:

-id

-fecha

-Realizado

-IdEvento

-Fecha_Alerta

Se crea una tabla con nombre Instancias_eventos_usuarios con los campos:

-Id_intancia_evento

-Id_usuario

-Alerta_vista

Se crea una tabla Configuracion con los campos:

-Clave

-Valor

### Área del producto

Arquitectura

### Versión

Versión Anterior: 1.1			Versión Actual: 1.2

### Originador

Martin Tambucho, especialista técnico

Emiliano Gonzales, especialista técnico

Facundo Aguero, Analista

### Fecha

30/10/2014

### Urgencia

ALTA

### Necesidad

Se agrega por defecto un proveedor en la tabla de proveedores para contemplar el caso de los activos que no tiene proveedor.

Se hacen cambios en la tabla de Eventos para y se agregan dos nuevas tablas Instancia_evento e Instacias_eventos_usuarios para solucionar el problema de que un evento pude ser periódico, y por cada periodo del evento se crea una instancia de dicho evento. Y la instancia del evento va a estar asociada a más de un usuario, entonces se agrega la tabla Instancias_eventos_usuarios, para contemplar esto.

La tabla Configuracion se agrega para el caso de uso de auditar.

### Estado

APROBADO

### Cambios realizados a la Versión Actual

RQOOMDO (Cambio anterior registrado 1.5) y DSOOMDA