GVA

Especificación de la Liberación

Liberación semana 10

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/10/2014 | 1.0 | Se especifica la liberación correspondiente a la fase de elaboración | Diego Dastugue Marina Acosta |

Contenido

1.Introducción	3

1.1.Propósito	3

1.2.Alcance	3

1.3.Definiciones, siglas y abreviaturas.	3

1.4.Referencias	3

1.5.Visión general	3

2.Contenido de la Liberación	3

3.Objetivos de la Liberación	3

3.1.Objetivos	3

3.2.Criterios a cumplir	4

4.Plan de cumplimiento	4

5.Casos de uso a demostrar (Escenarios)	4

5.1.Procedimiento de demostración	4

5.2.Trazabilidad con requerimientos	4

- Introducción

  - Propósito

El propósito de las Especificaciones de las Liberaciones es comunicar las características más importantes de la Liberación del GVA.

  - Alcance

Este documento describe el proyecto GVA.

  - Definiciones, siglas y abreviaturas.

N/A

  - Referencias

N/A

  - Visión general

Este documento describe qué es lo que se va a liberar, cuáles son los objetivos de realizar dicha liberación, cómo se llevará a cabo tanto la implementación, como la integración, verificación y el seguimiento, y cuáles son los criterios que determinan una liberación exitosa.

- Contenido de la Liberación

Se detallan todos los CU correspondientes a la liberación:

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Consultar proximidad geográfica entre activos

Exportar activos a Excel

Alerta de evento

Leer Barras

Ver información de activo

Registrar tipo de activo

Registrar activo

Registrar evento

Ver eventos bandeja de entrada

Modificar activo

Asociar activos

Ver evento

Modificar evento

Exportar eventos a Excel

Exportar historial activos a Excel

Ver componentes de contrato (grafo)

Ver activos cercanos (móvil)

Auditar (on/off)

Ver auditoria

Ver eventos calendario

Registro masivo de activos

Ver grafo de un activo

Registrar usuario

Crear rol

Registrar grupo

Registrar contrato

Ver información de activos de contrato (listado)

Modificar rol

Modificar usuario

Modificar grupo

Modificar contrato

Recuperar contraseña

En esta liberación, no se tendrán en cuenta el requisitos funcionales relacionados a los permisos pero si a la auditoría. Dicho código será agregado a los casos de uso en una futura iteración del proceso.

Una vez realizada la liberación se obtendrá la nueva línea base, gestionada por el comité de control de cambios y cuyo responsable es el responsable de SCM.

- Objetivos de la Liberación

  - Objetivos

El objetivo de la liberación es desarrollar todos los casos de uso comprometidos hasta en un 50% con el cliente

  - Criterios a cumplir

La liberación se considerará satisfactoria si:

- Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el implementador realiza y entrega al responsable de verificación las pruebas unitarias del mismo.

- Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el responsable de verificación aprueba dichas pruebas unitarias, o en su defecto, el caso de uso aún no se considera terminado.

- Plan de cumplimiento

Plan de cumplimiento:

- Constante seguimiento del avance por parte del coordinador de desarrollo con el objetivo de:

  - Identificar posibles atrasos en la planificación.

  - Identificar posibles errores de estimación.

  - Identificar el surgimiento de precedencias que no se hayan tenido en cuenta al asignar los casos de uso.

  - Identificar malos funcionamientos dentro del grupo, o en el caso de baja productividad identificar los motivos de la misma.

- Ante el surgimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se generará una instancia de re-planificación o modificación de la liberación entre la administradora y el coordinador de desarrollo, en la que se buscará solucionar el problema identificado ya sea cambiando prioridades, reasignado recursos, o en última instancia modificar plazos.

- Sobre el final de la iteración se realizará una reunión de seguimiento con todo el equipo.