RubyTrick

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2014 | 1.0 | Versión inicial – se pone en conocimiento la situación del proyecto | Sebastián Melgar |
| 31/08/2014 | 1.1 | Revisión y ajustes de SQA | Santiago Gómez |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Indicadores	4

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	4

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	4

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	5

3.3.	Incidencias encontradas	5

3.4.	Estado de Riesgos	5

4.	Evaluación	5

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Melgar | 18 | 20 | 33 | 16.5 |
| Maximiliano Maldonado | 7 | 8 | 20 | 10 |
| Pablo Carballo | 15 | 17.5 | 24.5 | 12.25 |
| Santiago Bertinat | 17 | 14 | 19 | 9.5 |
| Agustín Lerena | 15 | 8 | 16 | 8 |
| Santiago Gómez | 15 | 13 | 18 | 9 |
| Eduardo García | 15 | 13 | 17 | 8.5 |
| Pablo Da Acosta | 15 | 15 | 24 | 12 |
| Andrés Duarte | 15 | 14 | 21 | 10.5 |
| Mikolaj Zbiegien | 15 | 8 | 16 | 8 |
| Demian Ardus | 16 | 16 | 22 | 11 |
| Fabián Dávila | 15 | 13 | 21 | 10.5 |

  - Mediciones de productos

Al final de esta iteración no hay productos medibles que valga la pena documentar.

- Indicadores

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de cumplimiento de entregas es 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de desviación de fechas de entregas es 0.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Completamos la primera iteración de la fase inicial. Nos encontramos encaminados en el proceso de completar la identificación de requisitos.

En cuanto a los riesgos, el equipo se encuentra en el proceso de identificación de los mismos, esperando concluir los mismos para el final de la iteración 2, y el final de la fase inicial.

  - Desviaciones ocurridas

No se detectaron desviaciones durante esta semana.

  - Incidencias encontradas

N/C

  - Estado de Riesgos

La mitigación de los riesgos se encuentra centrada en el relevamiento de historias de usuario, poniendo al equipo de especialistas técnicos a disposición de los analistas para que estos puedan culminar su trabajo de forma exitosa.

- Evaluación

Se observa un avance positivo en cuanto al proyecto, el equipo sigue comprometido y cumpliendo con sus responsabilidades. Los responsables de cada área han asumido su rol, organizando a sus respectivos equipos para lograr un mejor funcionamiento interno y una mejor dinámica grupal. El equipo cuenta con una mirada optimista en cuanto a la realización del proyecto en tiempo y forma, reconociendo el desafío que el mismo presenta. Por otra parte, se deberá mejorar algunos aspectos de la comunicación, para así facilitar la realización de los documentos entregables en tiempo y forma y evitar que se acumule el trabajo sobre la fecha de entrega.