RubyTrick

Informe de Situación del Proyecto

Versión [1.0]

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2014 | 1.0 | Creación del documento | Sebastián Melgar |
| 07/09/2014 | 1.1 | Revisión SQA | Maximiliano Maldonado |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.2.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	3

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Melgar | 20 | 20.5 | 53.5 | 17.8 |
| Maximiliano Maldonado | 20 | 12 | 35 | 11.6 |
| Pablo Carballo | 18 | 16 | 40.5 | 13.5 |
| Santiago Bertinat | 17 | 14 | 36 | 12 |
| Agustín Lerena | 20 | 15 | 31 | 10.3 |
| Santiago Gómez | 17 | 14 | 32 | 10.6 |
| Eduardo García | 15 | 12 | 29 | 9.6 |
| Pablo Da Acosta | 15 | 15 | 42 | 14 |
| Andrés Duarte | 15 | 11 | 32 | 10.6 |
| Mikolaj Zbiegien | 15 | 10 | 23 | 7.6 |
| Demian Ardus | 18 | 15 | 37 | 12.3 |
| Fabián Dávila | 15 | 12 | 29 | 9.6 |

  - Mediciones de productos

Al final de esta iteración no hay productos medibles que valga la pena documentar.

- Indicadores

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de cumplimiento de entregas es 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de desviación de fechas de entregas es 0.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Completamos la primer semana de la segunda iteración. Estamos terminando de definir el alcance y empezando a realizar el backlog con el cliente.

Se realizaron los mockups del proyecto así como también se empezó hablar del diseño UI.

En cuanto a los riesgos, el equipo se encuentra en el proceso de identificación de los mismos, esperando concluir los mismos para el final de la iteración 2, y el final de la fase inicial.

  - Desviaciones ocurridas

No se detectaron desviaciones durante esta semana.

  - Incidencias encontradas

Falta de comunicación. El equipo careció de comunicación debido a factores que aún no se identifican. Igualmente esto no impidió la correcta realización de los entregables.

  - Estado de Riesgos

La mitigación de los riesgos se encuentra centrada en el relevamiento de historias de usuario, poniendo al equipo de especialistas técnicos a disposición de los analistas para que estos puedan culminar su trabajo de forma exitosa.

Por otro lado se está enfocando el estudio en la tecnología intentando mitigar el riesgo. Se están realizando tutoriales así como también se planea hacer el diseño la semana entrante.

- Evaluación

Se observa un avance positivo, aunque no se ve reflejado ya que la metodología no lo hace notar. Se espera que cuando arranque los sprint se note el entrenamiento en la tecnología. Los responsables de cada área han asumido su rol, organizando a sus respectivos equipos para lograr un mejor funcionamiento interno y una mejor dinámica grupal. El equipo espera con una mirada positiva al primer sprint intentando mitigar cualquier tipo de riesgo. Los especialistas técnicos han brindado ayuda a compañeros del equipo que están realizando los tutoriales.

Por otra parte el equipo pone hincapié en la comunicación la semana entrante, ya que será la última antes del primer sprint.