Sistema de gestión de farmacias

Informe de Conclusiones de la Fase

Versión 3.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/9/2014 | 1.0 | Conclusiones de fase inicial | Agustín Farías |
| 19/10/2014 | 2.0 | Conclusiones de fase de elaboración | Agustín Farías |
| 16/11/2014 | 3.0 | Conclusiones de fase de construcción | Agustín Farías |

Contenido

1.1.1.Objetivos de la Fase	3

1.2.Obtener una versión beta del producto	3

1.2.1.Cumplimiento	3

1.3.Especificar completamente los requerimientos	3

1.3.1.Cumplimiento	3

1.4.Elaborar la documentación técnica	3

1.4.1.Cumplimiento	3

1.4.2.Impacto y Riesgo Asociado	3

1.4.3.Acciones a Tomar	3

1.4.4.Evaluación de la Fase	3

1.5.Evaluación Global	3

1.6.Estado actual del Proyecto	3

1.6.1.Conclusiones	3

    - Objetivos de la Fase

  - Obtener una versión beta del producto

Lograr construir el sistema con un nivel de completitud y calidad adecuado para ser evaluado por el cliente.

    - Cumplimiento

El objetivo se consiguió completamente. Los defectos encontrados son menores. El cliente podrá realizar pruebas de aceptación a partir de él. Los defectos reportados serán corregidos entre lunes y martes.

  - Especificar completamente los requerimientos

Especificar los requerimientos y modelos de casos de uso completamente.

    - Cumplimiento

Se alcanzó el objetivo completamente. En estas semanas se realizaron reuniones para definir los detalles que estaban pendientes, y se conoce bien los requerimientos del cliente.

  - Elaborar la documentación técnica

Generar la documentación técnica, de soporte al usuario, de verificación y capacitación, necesarias para el cliente.

    - Cumplimiento

Este objetivo se alcanzó casi en su totalidad. Se retrasaron los documentos de descripción de la liberación que se terminarán el lunes.

    - Impacto y Riesgo Asociado

El riesgo asociado es de impacto muy bajo. Los documentos serán terminados el lunes y entregados al cliente al día siguiente.

    - Acciones a Tomar

Se terminarán los documentos el lunes.

    - Evaluación de la Fase

  - Evaluación Global

La evaluación de la fase es positiva. A pesar de los atrasos sufridos durante las fases de elaboración y construcción se pudo llegar al alcance comprometido.

  - Estado actual del Proyecto

Consideramos que estamos en condiciones para pasar de fase. El lunes se mostrará el sistema al cliente, y se le mostrará cómo se instala el proyecto para poder continuarlo. El lunes si es posible o el martes se instalará el sistema en su ambiente. El miércoles se les dará para llenar la encuesta de satisfacción.

    - Conclusiones

Como se mencionó más arriba, creemos estar en condiciones de pasar a la fase de transición. Se corregirán los detalles y cambios reportados por el cliente, y se le dará entrenamiento para poder seguir con el proyecto.