Sistema de gestión de farmacias

Informe de Situación del Proyecto

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2014 | 1.0 | Primera versión del documento. | Agustín Farías |
| 31/08/2014 | 2.0 | Informe para la segunda semana del proyecto | Agustín Farías |

Contenido

1.Mediciones realizadas	3

1.1.Mediciones de horas	3

1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo	3

2.Informe de Situación	3

2.1.Estado del proyecto	3

2.2.Desviaciones ocurridas	3

2.3.Incidencias encontradas	3

2.4.Estado de Riesgos	3

3.Evaluación	3

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Se detalla el esfuerzo realizado por integrante del equipo en esta primer semana. El esfuerzo acumulado incluye las semanas 0 y 1, y el promedio se basa en los últimos 7 días trabajados al domingo 31/8 inclusive.

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| José Aguerre | 15 | 14.5 | 30 | 2.1h/dia |
| Andrés Beraldo | 15 | 18.5 | 31 | 1.6h/dia |
| Sebastián Caballero | 15 | 11 | 19 | 1h/dia |
| Ignacio Decia | 15 | 23.4 | 39.4 | 2.1h/dia |
| Victoria Díaz | 15 | 10.9 | 16.25 | 0.6h/dia |
| Agustín Farías | 15 | 25.5 | 55.5 | 3h/dia |
| Lucía Labat | 15 | 21.25 | 31.25 | 2.3h/dia |
| Sofía Palamarchuk | 15 | 23.9 | 33.9 | 2.3h/dia |
| Juan Manuel Pereira | 15 | 10.25 | 21.25 | 1.4h/dia |
| Ignacio Rodríguez | 15 | 11.5 | 22 | 1.4h/dia |
| Guillermo Suárez | 15 | 21 | 35.5 | 1.9h/dia |
| Santiago Tabárez | 15 | 12.6 | 16.6 | 0.4h/dia |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Vamos bastante apegados al plan. Tenemos riesgos técnicos bien identificados, y estuvimos realizando pruebas para estudiarlos en profundidad. Tenemos alguna dificultad con la estimación que consultaremos en la próxima reunión con la Directora de proyecto.

  - Desviaciones ocurridas

No se registraron desviaciones aún.

  - Incidencias encontradas

No pudimos coordinar una segunda reunión con el cliente para la semana 02, pero la que tuvimos fue bastante extensa y pudimos relevar bastantes requerimientos nuevos, y entender más a fondo los existentes.

  - Estado de Riesgos

Ver documento de Gestión de Riesgos.

- Evaluación

Conseguimos mejorar en la distribución del trabajo en general. El equipo está consolidándose más. Para la próxima iteración planteamos posibles mejores en la manera de planificar las tareas, para hacer un mejor seguimiento de su estado, y todos conocer en qué estamos trabajando cada uno.