Sistema de gestión de farmacias

Plan de Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/8/2014 | 1.0 | Primera versión | Sofía Palamarchuk, Lucía Labat, Juan Pereira, Agustín Farías |

Contenido

1.Introducción	3

1.1.Alcance del Proyecto	3

1.2.Entregables del Proyecto	3

1.3.Estrategia de evolución del Plan	3

2.Organización del Proyecto	3

2.1.Modelo de Proceso	4

2.2.Estructura Organizacional	4

2.3.Interfaces e Interacciones	6

2.4.Responsables	6

3.Proceso de Gestión	6

3.1.Objetivos y Prioridades de Gestión	6

3.2.Condiciones asumidas, dependencias y restricciones	6

3.3.Gestión de Riesgos	6

3.4.Mecanismos de control y ajuste	6

3.4.1.Mecanismos para la Gestión de calidad	6

3.4.2.Mecanismos para la Gestión de configuración	6

3.4.3.Mecanismos para Verificación	6

3.4.4.Mecanismos para la Gestión de proyecto	6

3.5.Recursos	7

4.Proceso técnico	7

4.1.Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías	7

4.2.Documentación de software	7

4.3.Funciones de soporte	7

5.Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma	8

5.1.Líneas de trabajo	8

5.2.Dependencias	8

5.3.Distribución de Recursos Humanos	8

5.4.Cronograma	8

- Introducción

  - Alcance del Proyecto

El proyecto se trata de un sistema de gestión de farmacias, y de integración de pedidos con D.U.S.A. Los objetivos están especificados en la descripción del proyecto. El alcance será discutido con el cliente en la iteración próxima, en base a las estimaciones realizadas.

  - Entregables del Proyecto

| Identificación Entregable | Descripción Entregable | Fecha de entrega | Lugar de entrega | Condiciones satisfacción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código fuente | Código fuente de la aplicación y casos de prueba. | 23/11 | A definir | A definir |
| Documentación técnica | Todos los documentos generados como parte del proceso de desarrollo. | 23/11 | A definir | A definir |
| Paquete de instalación para el servidor | Ejecutables para el módulo de servidor del sistema, software de soporte y scripts de instalación | 23/11 | A definir | A definir |
| Manual de instalación y configuración | Manual de ayuda para la instalación y configuración del sistema. | 23/11 | A definir | A definir |
| Manual de usuario | Documentación para guiar al usuario en la utilización del sistema. | 23/11 | A definir | A definir |

  - Estrategia de evolución del Plan

El Administrador es el encargado de monitorear el Plan de Proyecto y realizará una evaluación semanal del mismo para detectar posibles cambios en la realidad del proyecto.

Si es un cambio de gran impacto deberá comunicarlo a los responsables de cada área, a través de los canales de comunicación definidos

El plan será aprobado por los responsables de cada área. A su vez, el responsable de SQA deberá revisarlo y el responsable de SCM deberá reflejar el cambio en la línea base del proyecto.

- Organización del Proyecto

  - Modelo de Proceso

Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más relevantes del proyecto. Se definen las siguientes etapas, según el MUM, con objetivos específicos:

Fase inicial:

- Relevar, especificar y priorizar requerimientos

- Diseñar el sistemas

- Preparar el ambiente de desarrollo

- Auto estudio

- Comenzar a planificar el proyecto

- Detectar y mitigar riesgos técnicos

Fase de elaboración:

- Definir y validar completamente los requerimientos

- Definir completamente el alcance

- Estabilizar la arquitectura

- Tener un plan de proyecto y desarrollo detallado

- Preparar la fase de construcción

Fase de construcción:

- Obtener una versión beta del software, con una calidad adecuada para poder ser evaluada por el cliente.

- Elaborar la documentación asociada

- Preparar la fase de transición

Fase de transición:

- Transferir el sistema al entorno del usuario

- Obtener la versión “final” del sistema

- Lograr la aceptación del cliente

  - Estructura Organizacional

  - Interfaces e Interacciones

La comunicación con el cliente se realizará en general a través del Administrador, vía correo electrónico y contacto telefónico. También habrá comunicación entre el cliente y asistentes a las reuniones de requerimientos, y entre el cliente y los responsables de cada área, para consultas concretas a través de correo electrónico o telefónico.

  - Responsables

Los responsables por área están definidos según MUM. En el sitio web se pueden encontrar las descripciones para cada actividad.

- Proceso de Gestión

  - Objetivos y Prioridades de Gestión

- Planificar las tareas a realizar, de modo de garantizar un funcionamiento efectivo del equipo de trabajo para cumplir las metas establecidas.

- Identificar riesgos de diversa índole, ponderarlos de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia, y prever acciones a tomar para evitarlos o mitigarlos.

- Equilibrar la carga horaria de los integrantes del equipo.

- Fomentar una cultura de trabajo en equipo.

  - Condiciones asumidas, dependencias y restricciones

Se asume que:

- La duración del proyecto es de 14 semanas.

- Cada local de farmacia contará con una computadora potente, con recursos suficientes para correr Apache Solr, Tomcat, un manejador de bases de datos y una aplicación que soporte alrededor de 10 conexiones simultáneas de clientes.

- Se dispondrá de un servicio web de pruebas para los datos de stock de D.U.S.A. antes de la segunda semana de la iteración 2 de la fase inicial.

  - Gestión de Riesgos

Ver documento de Gestión de Riesgos.

  - Mecanismos de control y ajuste

    - Mecanismos para la Gestión de calidad

Ver documento de Plan de Calidad.

    - Mecanismos para la Gestión de configuración

Ver documento de Plan de Gestión de la Configuración.

    - Mecanismos para Verificación

Ver documento de Plan de Verificación y Validación.

    - Mecanismos para la Gestión de proyecto

Para monitorear las actividades se utiliza una plataforma en la que se asignan tareas a cada integrante del grupo y se registran las horas dedicadas a cada actividad.

  - Recursos

- El equipo está formado por 12 estudiantes:

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Agustín Farías | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación |
| Ignacia Decia | Arquitecto - Coordinador de Desarrollo - Asistente de Verificación |
| Sofía Palamarchuk | Responsable de SQA - Ayudante de Verificación |
| Lucía Labat | Responsable de Verificación - Asistente de SQA |
| Juan Manuel Pereira | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador |
| José Aguerre | Analista - Implementador |
| Ignacio Rodriguez | Analista - Implementador |
| Sebastián Caballero | Analista - Implementador |
| Andrés Beraldo | Analista – Documentador de Usuario – Asistente de Verificación |
| Santiago Tabárez | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Victoria Díaz | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Guillermo Suárez | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador |

- Cada miembro cuenta con una computadora personal.

- El equipo cuenta con un repositorio en GitHub y espacio de almacenamiento compartido Google Drive.

- Plataforma para asignación y seguimiento de tareas: Bitrix.

- Plataforma para comunicación: Google Groups.

- Proceso técnico

  - Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

- Sistemas operativos de los implementadores: Windows 7, Mac OSX.

- Metodología de desarrollo: proceso iterativo incremental basándonos en el MUM.

- Lenguajes de desarrollo: Java 7, HTML, CSS, AJAX, jQuery, JavaScript

- Para la verificación se utilizará en principio JUnit y Eclemma.

- Los estándares técnicos y de implementación se detallan en los documentos correspondientes.

- El procedimiento que se utilizará para la implantación todavía no ha sido definido.

  - Documentación de software

La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software MUM.

  - Funciones de soporte

Ver los documentos de Gestión de Calidad, Verificación y Validación y Gestión de Configuración.

- Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma

  - Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo establecidas son aquellas definidas en el MUM.

  - Dependencias

Las dependencias entre las actividades son aquellas que aparecen identificadas en MUM.

  - Distribución de Recursos Humanos

De acuerdo a MUM se estima la siguiente distribución de esfuerzo por roles a través de las distintas fases:

Se pretende que cada integrante tenga una carga horaria de 15 horas semanales, ya que cada uno tiene varios roles y las tareas pueden distribuirse homogéneamente.

  - Cronograma

El cronograma está definido por MUM y es el siguiente:

Fase inicial:

- Iteración 1: 18/8 – 31/8

- Iteración 2: 01/9 – 14/9

Fase de elaboración:

- Iteración 1: 15/9 – 28/9

- Iteración 2: 29/9 – 12/10

Fase de construcción:

- Iteración 1: 13/10 – 26/10

- Iteración 2: 27/10 – 9/11

Fase de transición:

- Iteración 1: 10/11 – 23/11