Sistema de gestión de farmacias

Documento de Validación con el Cliente

Versión 1.0

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	2/11/2014
	1.0
	Validación previa a la primera liberación del producto.
	Ignacio Decia

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido

31.
Validación del Sistema


31.1.
Alta de Artículo


31.2.
Alta de Proveedor


31.3.
Búsqueda de Artículo


31.4.
Nueva Venta


31.5.
Facturar Venta


41.6.
Generar Pedido


41.7.
Iniciar Sesión


41.8.
Cerrar Sesión


42.
Conclusiones de la Validación




1. Validación del Sistema
Se presento el producto desarrollado hasta el momento  para poder validarlo. En particular se presentaron los casos de uso Alta de Artículo, Alta de Proveedor, Búsqueda de Artículo, Nueva Venta, Facturar Venta, Generar Pedido, Iniciar Sesión y Cerrar Sesión.
1.1. Alta de Artículo
Esta pantalla fue aceptada por el cliente, cumpliendo con los datos solicitados para el ingreso de un artículo, con la salvedad, que el precio de venta debería de poder ser tanto mayor como menor del precio público. También se marcó que el código identificador por proveedor no debe ser obligatorio, ya que muchas veces la farmacia no cuenta con esa información.
1.2.  Alta de Proveedor
Se mostró la pantalla con los cambios que habían surgido en una reunión anterior, dando la posibilidad ahora de seleccionar el tipo de documento que va a identificar al proveedor. El cliente quedó conforme.
1.3. Búsqueda de Artículo
Esta pantalla generó grandes desconciertos, ya que no se le encontró que agregara valor en el sistema porque únicamente muestra datos, sin permitir realizar acciones sobre el artículo. La solución propuesta fue quitar la opción de búsqueda de artículo del menú, utilizándose esta pantalla únicamente para el caso de uso Modificar Artículo, proporcionando la información básica del producto únicamente y dando la posibilidad de ir a la pantalla de edición de un artículo en particular. 
1.4. Nueva Venta
Se encontró un error al momento de ejecutar el caso de uso, el descuento ingresado en la sección de búsqueda, al agregar el artículo a la venta, no queda reflejado en el panel izquierdo donde se van cargando los artículos de la venta.
Por otro lado, se planteó otra forma de visualizar la información de los artículos para facilitar la búsqueda del mismo. Se habló de que en la sección donde se busca el artículo, aparezcan únicamente los datos básicos del mismo, como por ejemplo descripción, marca, presentación y precio de venta. Una vez encontrado el artículo deseado, se selecciona y en otro lugar de la pantalla, se muestran los datos del artículo y se da la posibilidad de modificar el descuento o seleccionar las recetas como se hace actualmente.
1.5. Facturar Venta

Se solicitó, para el caso donde los artículos de una venta deben ser controlados antes de facturar la venta, que en vez de tener que hacer un chequeo utilizando checkbox manual, se pudiera ingresar el código de barras del artículo y a medida que se completa una línea del pedido se marca la misma como completa. Por otro lado, es necesario para la facturación, marcar si el pago fue realizado contado o crédito.
También se marcó la posibilidad de que en caso que la compra fuese a ser enviada por un delivery, se genera la factura pero que la misma quede en un estado pendiente de cobro hasta tanto el repartidor no vuelva a la farmacia y entregue el dinero correspondiente a la compra. Una vez que esto sucede, la factura es cerrada completamente por el cajero. Para esto también es necesario que en Nueva Venta se de la posibilidad de elegir si la venta generada es de cobro por caja o delivery.
A pesar de los cambios marcados, el cliente en general quedo conforme.
1.6. Generar Pedido
Se solicitó que en los datos a mostrar en la tabla de artículos a pedir, también se listara el stock actual. Por otro lado, se habló de mantener dos mínimos de stock para un producto. Uno es el mínimo ingresado por el farmacéutico en la sección correspondiente y el otro es el mínimo calculado por los algoritmos que no tiene por qué corresponderse con lo que la farmacia precisa, sino con convenios con laboratorios o motivos personales del farmacéutico. Ambos deben de ser listados en la pantalla para que el farmacéutico pueda observar en caso que haya una diferencia entre lo sugerido y lo que tiene actualmente, pero los cálculos deben realizarse sobre el que el farmacéutico ingresó.
1.7. Iniciar Sesión

Se comentó la posibilidad de que cada usuario tenga “memoria”, especialmente en el caso de los vendedores. Esto es debido a que puede ser útil para una farmacia que si un vendedor está realizando una venta y luego viene otro vendedor, cierra sesión e inicia con el suyo, el segundo pueda realizar una venta y cuando el primero vuelve a iniciar sesión, tenga la venta que estaba realizando guardada y tenga la posibilidad de continuar con la misma. Esto se da porque suele suceder que haya una computadora para más de un vendedor.
1.8. Cerrar Sesión

No se hicieron comentarios sobre este caso de uso.
2. Conclusiones de la Validación

A pesar de todos los cambios propuestos el cliente quedó conforme con  la mayor parte de los casos de uso. La mayor desconformidad se detecto en el caso Nueva Venta. Se procederá a evaluar los cambios propuestos con el Comité de Control de Cambios.
Documento de Validación con el Cliente

Página 1 de 4

