Sistema de gestión de farmacias

Acta de Reunión de Requerimientos

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2014 | 1.0 | Acta 7ta reunion | Guillermo Suárez |

Fecha:	11/09/2014

Responsables:	Agustín Farrías, Ignacio Decia, Guillermo Suárez

Participantes:	Santiago Mera, 	Daniel Rubino

Índice

Temas Tratados :	2

Tipos de alertas: 	2

Caso de uso “Generar reportes (estadísticas)”:	2

Preguntas técnicas:	3

Alcance del proyecto:	3

# Temas Tratados:

En esta reunión los objetivos principales fueron profundizar algunos casos de uso y negociar el alcance del proyecto. También se realizaron preguntas técnicas sobre algunas respuestas del Web Service de D.U.S.A.

## Tipos de alertas:

El manejo de alertas se marcó como prioritario, por lo menos la detección de los eventos de las alertas especificadas, sin gran manejo visual ni atención especial a las mismas.

## Caso de uso “Generar reportes (estadísticas)”:

El mayor problema que se plantea en este caso de uso es la extensión del mismo. Por lo cual se planteó por parte de D.U.S.A. distintos abordajes, a saber básico, intermedio y óptimo de las funcionalidades a brindar. También se aconsejó que, en primera instancia, pensarlo como un reporte solo y general del stock.

- Manejo básico: se presentan los distintos indicadores estadísticos en tablas con la información recaudada.

- Manejo intermedio: se puede exportar las tablas generadas en archivos “.csv” para facilitar un mejor manejo a través de otros programas.

- Manejo óptimo: posibilidad de ver ciertos indicadores de forma grafica.

Por otra parte, se hablo de qué tan específico se deben hacer los reportes y se acordó que la mejor forma a seguir sería desde lo más genérico de las ventas a lo más básico, por lo que surgió la siguiente lista:

- Obtener la cantidad de compra (o venta) de artículos por proveedor o la cantidad de compra (o venta) por artículo.

- Obtener la cantidad de compra (o venta) por artículo de un laboratorio específico.

- Obtener histórico de compra (o venta) de un artículo.

- Obtener una lista de facturas de compra (o venta) que contengan ese artículo para cierto intervalo de tiempo.

Para el manejo de los intervalos de tiempo, de los indicadores con relación histórica, se comentó la posibilidad de desplegar un conjunto finito de intervalos para un manejo básico, o ingresando las fechas del intervalo para un manejo óptimo.

## Preguntas técnicas:

Los tipos de datos “dataComprobante” y “dataLineaComprobante” se corresponden a través de tipo: serie de 2 caracteres y número de 7 dígitos. En los cuales los comprobantes de la DGI son:

- Ticket contado 101.

- Ticket a crédito 102.

- Ticket a debito 103.

- Factura contado 111.

- Factura crédito 112.

- Factura debito 113.

Se aclaró que los tickets se emiten en relación cliente-empresa y las facturas entre empresas.

El atributo “indicadorDeFacturacion” del tipo de datos “dataLineaComprobante” tiene el indicador de facturación impuesto por la DGI con valores:

- Para exento 1.

- Para IVA mínimo 2.

- Para IVA básico 3.

- Para valor positivo 6.

- Para valor negativo 7.

Es necesario guardar toda la información que se envía sobre las facturas e interesa mostrar necesariamente “montoTributoIvaMinimo” y  “montoTributoIvaBasico”.

Toda esta información solo se aclara para tener una mejor visión de los datos administrados y como se relacionan.

## Alcance del proyecto:

A partir de las estimaciones de esfuerzo realizadas para la implementación de los casos de uso relevados y su priorización, se determinó el alcance del proyecto, tomando en cuenta el punto de vista de la arquitectura y las precedencias. El alcance presentado cual fue aprobado por parte de D.U.S.A. con la observación del manejo básico de las alertas en los casos de uso que correspondan. El alcance pactado fue el siguiente:

Se compromete a realizar los siguientes casos de uso:

- Alta artículo.

- Modificación de artículo

- Búsqueda de artículo

- Modificación stock de artículo

- Generar pedido automático

- Ingresar compra

- Cerrar sesión

- Iniciar sesión

- Nueva venta (incluido caso de vendedor y cajero separados)

- Alta proveedor

Para el caso medio de desarrollo se agregan:

- Generar reportes (estadísticas)

- Ficha de artículo (posiblemente como un caso especial de reporte)

- Consultar registro de operaciones

Para el mejor caso de desarrollo se agregan:

- Baja de articulo

- Alta cliente

- Baja cliente

- Buscar cliente

- Configurar interfaz de usuario

- Estado de cuenta del cliente

- Modificar cliente

- Baja proveedor

- Modificar proveedor

- Buscar proveedor

- Nuevo canje