Sistema de gestión de farmacias

Alcance del Sistema

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/09/2014 | 1.0 | Primera versión | Agustín Farías |

Contenido

1.Introducción	3

1.1.Propósito	3

1.2.Alcance	3

1.3.Definiciones, siglas y abreviaturas	3

1.4.Referencias	3

1.5.Visión general	3

2.Planificación para lograr el Alcance	3

2.1.Fase Elaboración	3

2.1.1.Iteración 1	3

2.1.2.Iteración 2	3

2.2.Fase Construcción	3

2.2.1.Iteración 1	3

2.2.2.Iteración 2	3

- Introducción

El presente documento define el alcance esperado para el sistema.

  - Propósito

Este documento está dirigido al cliente, al equipo de desarrollo y a la directora del proyecto. Su propósito es identificar los casos de uso que se espera implementar en las fases de elaboración y construcción. Cabe señalar que en el mejor caso posible los casos de uso implementados excederán el alcance planteado en este documento, y que el alcance que nos comprometemos a  cumplir está comprendido como parte de los que se listan.

  - Alcance

Este documento afecta al plan de proyecto, estimaciones y plan de desarrollo.

  - Definiciones, siglas y abreviaturas

D.U.S.A.: Droguería Uruguay S.A.

  - Referencias

Documento de Estimación y Mediciones - GPEMG4v1.1

  - Visión general

Se presenta una planificación de los casos de uso a implementar para cubrir el alcance acordado.

- Planificación para lograr el Alcance

  - Fase Elaboración

    - Iteración 1

Alta de proveedor

Alta de artículo (inicio de implementación)

Generar pedido automático (inicio de implementación)

Nueva venta (inicio de implementación)

    - Iteración 2

Alta de artículo (fin de implementación)

Generar pedido automático (fin de implementación)

Nueva venta (fin de implementación)

Facturar venta

  - Fase Construcción

    - Iteración 1

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Modificación de artículo

Búsqueda de artículo

Ingresar compra (incluye confirmar facturas de D.U.S.A.)

Modificación de stock de artículo

    - Iteración 2

Generar reportes (estadísticas) (*)

Ficha de artículo (*)

Consultar el historial de operaciones (*)

Baja de proveedor (*)

Modificar proveedor (*)

Baja de artículo (*)

(*) Casos de uso no incluidos en el alcance comprometido con el cliente.