Sistema de gestión de farmacias

Gestión de Cambios

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10/2014 | 1.0 | Se comienza con el documento | Juan Pereira |
| 09/11/2014 | 2.0 | Caso de uso Nueva Venta | Juan Pereira |

Contenido

Registro de Cambios	3

CU Nueva Compra	3

1. Área del producto	3

2. Versión	3

3. Originador	3

4. Fecha	3

5. Urgencia	3

6. Necesidad	3

7. Descripción	3

8. Estado	3

9. Cambios realizados a la Versión Actual	3

Logo personalizado	4

1. Área del producto	4

2. Versión	4

3. Originador	4

4. Fecha	4

5. Urgencia	4

6. Necesidad	4

7. Descripción	4

8. Estado	4

9. Cambios realizados a la Versión Actual	4

Nueva venta	4

1. Área del producto	4

2. Originador	4

3. Fecha	4

4. Urgencia	4

5. Necesidad	5

6. Descripción	5

7. Estado	5

Registro de Cambios

Las solicitudes de cambios que serán evaluadas y registradas serán aquellas que correspondan a cambias a nivel de Casos de Uso, Arquitectura y Requerimientos.

Cualquier otro tipo de solicitud que no impacte en el alcance del proyecto, no serán  gestionadas.

La evaluación de una solicitud va a ser aprobada o rechazada por el Comité de Gestión de Cambios.

## CU Nueva Compra

Se solicita por parte del Cliente un cambio en el caso de uso Nueva Compra.

### 1. Área del producto

Implementación – Caso de Uso.

### 2. Versión

Versión Anterior: 1.5			Versión Actual: 1.6

### 3. Originador

Ignacio Decia - Arquitecto.

### 4. Fecha

1 / 10 / 2014

### 5. Urgencia

ALTA

### 6. Necesidad

Agregar un flujo alternativo en un Caso de Uso.

### 7. Descripción

El Cliente solicita que al ingresar una nueva compra, si el proveedor al cual pertenece la compra no existe, lo debe dirigir al usuario al caso de uso de Alta Proveedor para poder ingresarlo.

### 8. Estado

APROBADO

### 9. Cambios realizados a la Versión Actual

DSMDIG4v1.3

RQMODG4v1.5

## Logo personalizado

Se solicita por parte del Cliente el agregado de un nuevo caso de uso.

### 1. Área del producto

Implementación - Casos de uso

### 2. Versión

Versión Anterior: 1.5			Versión Actual: 1.6

### 3. Originador

Ignacio Decia - Arquitecto.

### 4. Fecha

1 / 10 / 2014

### 5. Urgencia

BAJA

### 6. Necesidad

Nuevo Caso de Uso.

### 7. Descripción

El Cliente solicita la posibilidad de que los farmacéuticos puedan ingresar el logo de su farmacia, para que puedan personalizar el sistema y quede más acorde a su local.

### 8. Estado

APROBADO

### 9. Cambios realizados a la Versión Actual

DSMDIG4v1.3

RQMODG4v1.5

## Nueva venta

Se solicita por parte del cliente cambios en la interfaz del caso de uso.

### 1. Área del producto

Casos de uso

### 2. Originador

Ignacio Decia – Arquitecto.

### 3. Fecha

03 / 11 / 2014

### 4. Urgencia

ALTA

### 5. Necesidad

Cambios en la interfaz del caso de uso.

### 6. Descripción

El Cliente solicita que la interfaz del caso de uso Nueva Venta cambie, ya que no resulta ser muy intuitiva. El cambio necesita 20hrs de un implementador por lo que impacta en la planificación, y fue una de las razones por la cual se alargó la fase de construcción una semana.

### 7. Estado

APROBADO