Sistema de gestión de farmacias

Plan de Configuración

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Primera versión del plan de configuración | Juan Pereira |
| 13/09/2014 | 1.1 | Ajuste del plan | Juan Pereira |

Contenido

1.	Introducción	3

1.1.	Propósito	3

1.2.	Alcance	3

1.3.	Terminología	3

1.4.	Referencias	3

2.	Gestión de SCM	4

2.1.	Organización	4

2.2.	Responsabilidades	4

2.3.	Políticas, directivas y procedimientos aplicables	4

3.	Actividades de SCM	5

3.1.	Identificación de la configuración	5

3.1.1.	Elementos de configuración	5

3.1.2.	Nomenclatura de Elementos	5

3.1.3.	Elementos de la Línea Base del Proyecto	8

3.1.4.	Recuperación de los Elementos de configuración	8

3.2.	Control de configuración	8

3.2.1.	Solicitud de cambios	8

3.2.2.	Evaluación de cambios o Análisis de Impacto	9

3.2.3.	Aprobación o desaprobación de cambios	9

3.2.4.	Implementación de cambios	9

3.3.	Estado de la configuración	10

3.4.	Auditorias y revisiones de configuración	10

3.5.	Control de Interfases	10

3.6.	Control de subcontratos y vendedores	11

4.	Calendario	11

5.	Recursos	11

6.	Mantenimiento del Plan de SCM	11

- Introducción

Las principales actividades son:

- Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración

- Restringir los cambios a dichos elementos

- Auditar los cambios a estos elementos

- Definir y gestionar la configuración de estos elementos

Los métodos, procesos y herramientas utilizados para proveer este ambiente de configuración son parte esencial del proceso de desarrollo de software.

La Gestión de Configuración y Control de Cambios es esencial al momento de tener control sobre todos los elementos generados durante el proceso por los integrantes del equipo de proyecto. El control de estos elementos ayuda a eliminar confusiones y/o ambigüedades que pueden ser de alto costo para el proyecto.

Algunos de los riesgos que se intentan evitar son:

- Cuando dos integrantes trabajan sobre el mismo elemento, se debe definir cuáles de los cambios deben ser considerados y en qué orden.

- Problemas al realizar cambios, esto se presenta cuando varios desarrolladores realizan el mismo cambio varias veces ya sea porque no se informó del cambio realizado o no se informó de forma correcta.

- Que no se presenten varias versiones de un mismo elemento, evitar que varias personas realicen distintas versiones de un mismo elemento.

Se deben proponer mecanismos para:

- Mantener la integridad del producto y de los elementos que lo componen.

- Asegurar la completitud y correctitud de los elementos bajo configuración.

- Proveer un ambiente estable y controlado de trabajo.

- Restringir y controlar los cambios que se realizan.

- Proveer mecanismos de rastreo de porqué, cuando y quién realizó un cambio.

  - Propósito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

  - Alcance

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:

- El tiempo de duración del proyecto está limitado a 14 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.

- El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.

- Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.

- La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.

  - Terminología

- CCB	(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.

- CI	(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.

- SCA	(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el                Software.

- SCM	(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.

- SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM.

- SCR	(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.

- SQA	(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.

- SQAR	(SQA Responsable) Responsable de SQA.

  - Referencias

[1] ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.

[2] 2002, Modelo de Proceso.

- Gestión de SCM

El responsable de las actividades de gestión de la configuración es el SCMR. El mismo definirá un conjunto de normas junto con otros responsables de área en el proceso, para aplicar por parte del grupo durante el transcurso del proyecto.

Las responsabilidades son:

- Planificación de la Configuración.

- Definir la Línea Base.

- Seguimiento de la Línea Base.

- Control de Cambios.

- Realización del Informe Final de Configuración.

- Producir la Versión del Producto a Liberar.

  - Organización

Las diferentes actividades durante el proyecto estarán asignadas a roles, los cuales responden a cada uno de los integrantes del grupo de proyecto.

Estos roles se agrupan según líneas de trabajo.

Dichas líneas de trabajo son:

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Gestión de la Configuración

- Gestión del Proyecto

- Verificación

- Implantación

Habrá una única persona responsable de la Gestión de la Configuración (SCMR), el cual deberá capacitar y asistir al resto del grupo en el uso adecuado de la herramienta de gestión de la configuración utilizada en el proyecto. Los demás integrantes del grupo deberán respetar y cumplir las normas impuestas por el SCMR (previamente validadas con los encargados de cada línea de trabajo)

  - Responsabilidades

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.

El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.

Otras actividades que conciernen al SCMR son:

- Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.

- Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.

- Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos.

- Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.

- Realizar auditorias de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

| Responsable | Actividad |
| --- | --- |
| SCMR | Planificar la configuración del SCM |
| SCMR | Definir la línea base del proyecto |
| SCMR | Seguimiento de la línea base |
| Especialista Técnico / SCMR | Definir el ambiente controlado |
| SCMR | Control de cambios |
| SCMR | Realizar el informe final de SCM |
| SCMR | Describir la versión |
| SCMR | Escribir las notas de la versión |
| CCB | Evaluar, aprobar o rechazar peticiones de cambios en la línea base. |
| Todos | Seguir el plan de configuración y poner bajo control de configuración los elementos que sean de su responsabilidad. |

  - Políticas, directivas y procedimientos aplicables

La política para la creación/modificación de documentos Google Docs es la misma para todo el grupo (todos administradores), el SQA es el encargado de subir la entrega verificada al repositorio en GitHub en la carpeta Documentos Verificados/SemanaNN con NN el número de semana.

- Actividades de SCM

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

  - Identificación de la configuración

    - Elementos de configuración

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

- Los eventos que dan origen a la línea base.

- Los elementos que serán controlados en la línea base.

- Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

- La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

    - Nomenclatura de Elementos

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además se especifica como se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: NomenclaturaGXvY.Z.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada mas abajo para cada elemento.

· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.

· Y.Z indican la versión del elemento de configuración o entregable.

· Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

[Ejemplo: RQALSG1v2.0.doc, es como se deberá llamar el entregable  "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del  documento es la 2.0]

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| RQACT | Acta de Reunión de Requerimientos |
| RQDRQ | Especificación de Requerimientos |
| RQMOD | Modelo de Casos de Uso |
| RQRSU | Requerimientos Suplementarios |
| RQDVC | Documento de Validación con el Cliente |
| RQPIU | Pautas para Interfase de Usuario |
| RQRCA | Requerimientos Candidatos |
| RQALS | Alcance del Sistema |
| RQGLO | Glosario |
| RQOOMDO | Modelo de Dominio |
| RQOODRP | Documento de Requerimientos para el Prototipo |
| RQGXNOM | Nomenclatura |

Diseño:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| DSMDI | Modelo de Diseño |
| DSARQ | Descripción de la Arquitectura |
| DSOOMDA | Modelo de Datos |
| DSOODDP | Documento de Diseño del Prototipo |

Implementación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IMEDT | Estándar de Documentación Técnica |
| IMEI | Estándar de Implementación |
| IMPR | Prototipo |
| IMIIN | Informe de Integración |
| IMDT | Documentación técnica |
| IMIVU | Informe de Verificación Unitaria |
| IMOOPII | Plan de Integración de la Iteración |
| IMOOMIM | Modelo de Implementación |
| IMOOEJI | Ejecutable de la Iteración |
| IMOORRP | Reporte de Revisión por Pares |
| IMOOCVU | Clases de la Verificación Unitaria de Módulo |
| IMGXICO | Informe de Consolidación |
| IMGXEST | BC Con Estilos |
| IMGXCON | BC Consolidado |
| IMGXNUC | BC Núcleo |
| IMGXMOD | BC Módulo |

Verificación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| VRPVV | Plan de Verificación y Validación |
| VRDAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V |
| VRPVI | Plan de Verificación de la Iteración |
| VRMCP | Modelo de Casos de Prueba |
| VRIVD | Informe de Verificación de Documento |
| VRIVI | Informe de Verificación de Integración |
| VRIVS | Informe de Verificación del Sistema |
| VRRPR | Reportes de Pruebas |
| VREV | Evaluación de la Verificación |
| VRIFV | Informe Final de Verificación |

Implantación (IP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IPMSU | Materiales para Soporte al Usuario (Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario) |
| IPMCA | Materiales para Capacitación |
| IPPS | Presentación del Sistema |
| IPPLA | Plan de Implantación |
| IPVPR | Versión del Producto |
| IPOOEDU | Estándar de Documentación de Usuario |
| IPOORFPA | Reporte Final de Pruebas de Aceptación |

Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SCMPLA | Plan de Configuración |
| SCMMAC | Manejo del Ambiente Controlado |
| SCMGC | Gestión de Cambios |
| SCMRV | Registro de Versiones |
| SCMILB | Informe de la Línea Base del Proyecto |
| SCMIF | Informe Final de SCM |

Gestión de Calidad (SQA):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SQAPLA | Plan de Calidad |
| SQADAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad |
| SQARTF | Informe de RTF |
| SQAES | Entrega Semanal de SQA |
| SQAIR | Informe de Revisión de SQA |
| SQADV | Descripción de la Versión |
| SQANV | Notas de la Versión |
| SQAIF | Informe Final de SQA |

Gestión de Proyecto (GP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| GPPLA | Plan de Proyecto |
| GPISP | Informe de Situación del Proyecto |
| GPEM | Estimaciones y Mediciones |
| GPDRI | Documento de Riesgos |
| GPRAC | Registro de Actividades |
| GPIFP | Informe Final de Proyecto |
| GPARE | Acta de la Reunión de Equipo |
| GPPIT | Plan de la Iteración |
| GPPDE | Plan de Desarrollo |
| GPICF | Informe de Conclusiones de la Fase |
| GPPDIP | Presentación en Diapositivas del Proyecto |
| GPPDP | Presentación al Director del Proyecto |
| GPARD | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto |
| GPOODAP | Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto |
| GPIARI | Acta de la Reunión de Integración |

Comunicación (COM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| COMDI | Documento Informativo |
| COMENS | Encuesta de Satisfacción del Cliente |
| COMEVS | Evaluación de Satisfacción del Cliente |

    - Elementos de la Línea Base del Proyecto

N/A

    - Recuperación de los Elementos de configuración

Los elementos de configuración van a estar divididos entre el código y los documentos.

Los documentos van a ser controlados en Google Drive, se va a utilizar el control de revisiones para volver hacia atrás, y se va a utilizar la siguiente estructura de carpetas:

Dentro de cada disciplina existe una carpeta llamada 'Versiones anteriores' que va a contener las versiones anteriores de los documentos que se encuentren en la raíz de la disciplina, los documentos van a tener la nomenclatura definida en el punto 3.1.2.

Los entregables y el código van a ser almacenados en Github, la estructura va a ser la siguiente:

- Código Fuente (carpeta 'sources')

- Entregables

La carpeta 'Entregables' va a estar dividida por Semana {XX} donde XX es la semana de la entrega. Hay que destacar que estos documentos solo pueden ser subidos por el SQA, ya que tienen que estar verificados.

La carpeta 'sources' va a contener el código de la aplicación.

Se va utilizar el siguiente modelo de ramas (branches) para el desarrollo del proyecto.

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| master | Es la rama principal, es donde se van a encontrar el código de los releases. |
| develop | Es la otra rama principal, acá se encuentra todo el desarrollo, es donde van a commitear los implementadores. |
| hotfixes | Esta rama es especial para arreglar errores que se encuentren en alguna versión a liberar haya que arreglar rápidamente. |
| verificación | Rama que se crea para verificar el desarrollo, puede ser para verificar una release o por ejemplo un arreglo importante. |

A la hora de una versión entregable del código o un hito importante, se va a hacer un tag de ese estado del desarrollo.

Los tags van a estar en el branch master.

El sistema de identificación va a ser x.y, x va a identificar si es un entregable e y va a identificar a una versión de avance dentro de ese entregable.

Por ejemplo el tag 2.1 sería el segundo entregable con un grado de avance.

  - Control de configuración

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

- Cambios en los Requerimientos.

- Cambios en el Diseño.

- Cambios en la Arquitectura.

- Cambios en las herramientas de desarrollo.

- Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

    - Solicitud de cambios

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.

Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

    - Evaluación de cambios o Análisis de Impacto

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

- Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

  - Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.

  - Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.

  - Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

  - Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.

- Evaluar el cambio:

Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.

Se debe determinar el impacto en:

- Los productos técnicos.

- Los Planes de proyecto.

- Los acuerdos con el Cliente.

- Los Riesgos del proyecto.

    - Aprobación o desaprobación de cambios

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

- Administrador (obligatorio)

- Arquitecto (opcional)

- Analista (opcional)

- Implementador (opcional)

- SCM (obligatorio)

- Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

    - Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

  - Estado de la configuración

Los cambios realizados sobre la línea base serán registrados en los documentos de Control de Cambios. Al final de cada iteración se generará un documento de Registro de Versión y de Informe de la Línea Base que reportaran los elementos incluidos por la versión entregada del sistema y de los cambios o anomalías encontradas en la Línea Base.

Los informes serán almacenados en el repositorio en régimen similar al resto de los elementos de configuración.

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Su primera versión aprobada.

- El estado de los cambios solicitados.

- El estado de implementación de los cambios aprobados.

  - Auditorias y revisiones de configuración

Se realizarán auditorias de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.

Estas auditorias incluirán:

- Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.

- Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o mas elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.

- Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.

- Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.

- Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.

- Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.

- Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.

- Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.

  - Control de Interfaces

Las actividades de Control de Interfaces controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfases con elementos fuera del alcance del Plan.

Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.

  - Control de subcontratos y vendedores

N/a.

- Calendario

- La línea base será realizada por el SCM y el Administrador, y será verificada por el SQA.

- El control de cambios se realizará en cada iteración en función de las solicitudes de cambio.

- Luego de tener los entregables verificados de una iteración, se auditará y se hará una revisión de la línea base.

- Recursos

- Git: Herramienta para el control de versiones

- GitHub: Servidor para alojar proyectos con control de versiones.

- EGit: Plugin de Git para Eclipse

- Google Drive

- Google Docs

- Manual de Git creado por el SCM

- Mantenimiento del Plan de SCM

Los responsables de monitorear el plan son el SCMR y el SQAR. Seguir el plan de configuración es responsabilidad de todo el equipo. El plan puede cambiar, en el caso de que se realicen cambios, todos los miembros del equipo serán notificados con la comunicación adecuada definida anteriormente.