Sistema de gestión de farmacias

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Sofía Palamarchuk |

Contenido

1.	Actividades previstas en el Plan de Calidad	3

2.	Desviaciones Encontradas	3

2.1.	RTF de la interfaz de usuario	3

3.	Mediciones	3

4.	Evaluación y Ajustes	3

# Actividades previstas en el Plan de Calidad

Las actividades previstas en el Plan de Calidad para ésta iteración son las siguientes:

Entrega semanal de SQA

Informe de RTF

Informe Revisión de SQA

Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad

# Desviaciones Encontradas

## RTF de la interfaz de usuario

Quedó pendiente de la semana 09 le realización del RTF de la interfaz de usuario del caso de uso Nueva Venta. El mismo se llevó a cabo en la semana 11.

# Mediciones

Hasta el momento, se han realizado todas las revisiones planificadas en el Plan de Calidad.

# Evaluación y Ajustes

Se ajusta el Plan de SQA obteniendo la versión 2.0 (SQAPLAG4v2.0).