Sistema de gestión de farmacias

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2014 | 1.0 | Semana 03 | Sofía Palamarchuk |

Contenido

1.	Descripción de la entrega realizada:	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas:	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.1.1.	Diseño	3

1.1.1.	Implementación	3

1.1.1.	Verificación	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión:	3

1.2.1.	Gestión del Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	3

1.2.2.	Gestión de Configuración y Control de Cambios	3

2.	Entregables de la Semana que no se entregan:	3

2.1.	Líneas de Trabajo Básicas:	3

2.1.1.	Requerimientos	3

2.1.1.	Diseño	3

2.1.	Líneas de Trabajo Gestión:	3

2.1.1.	Gestion de Proyecto	3

3.	Entregables pendientes de semanas anteriores:	4

3.1.	 Líneas de Trabajo Básicas	5

3.1.1.      Comunicacion	5

4.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	4

- Descripción de la entrega realizada:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Requerimientos

      - RQACT4G4v1.2

Acta de la cuarta reunión de requerimientos con el cliente.

      - RQACT5G4v1.1

Acta de la quinta reunión de requerimientos con el cliente.

      - RQPROG4v1.0

Se entrega una primera versión del documento de Especificación de Requerimientos del prototipo que corresponde a los casos de uso Nueva Venta y Facturar Venta.

      - RQPIUG4v1.4

Se entrega una nueva versión con más información sobre las Pautas para la interfaz de usuario.

    - Diseño

      - DSOODDPG4v1.1

- Se entrega el documento de Diseño del prototipo de shortcuts.

    - Verificación

      - VRPVVG4v1.1

Se entrega el Informe de Verificación de documentos.

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Gestión del Proyecto

      - GPISPG43.0

- Informe de situación de proyecto.

      - GPRACG4v3.0

Registro de actividades de los miembros del equipo.

      - GPPDEG4v1.1

Se entrega una segunda versión del Plan que Desarrollo que abraca la implementación de los prototipos.

    - Gestión del Calidad

      - SQAESG4v1.0

Entrega semanal de SQA.

      - SQAIRG4v1.1

Se entrega el Informe de revisión de SQA correspondiente al Documento de Especificación de Requerimientos (RQDRQG4v1.5).

- Entregables de la Semana que no se entregan:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Verificación

      - VRIVIG4vxY

- No se entrega el Informe de Verificación de Integración, ya que no se terminaron de implementar los prototipos y no ha sido integrado con ningún componente o subsistema.

      - Reporte de Pruebas del prototipo.

- No se entrega ya que no se terminaron de implementar los prototipos.

    - Requerimientos

      - RQGLOG4v1.0

El documento de Glosario no sufrió cambios desde la última entrega, por lo que consideramos no incluirlo en esta semana.

- Entregables pendientes de semanas anteriores:

  - Líneas de Trabajo básicas:

    - Requerimientos

      - RQDVCG4vY

Aún no se efectuará la entrega del Documento de Validación con el Cliente dado que no se pudo realizar la validación planificada y quedó pendiente para la próxima semana.

  - Líneas de Trabajo de Gestión:

    - Gestión de Proyecto

      - GPLAG4vY

El Documento de Lecciones Aprendidas no se entrega debido que todavía no tenemos un conjunto de lecciones de las cuales no estén todos al tanto y que valga la pena documentar, además de lo que ya está documentado en el acta de la reunión quincenal.

      - RQDVG4vY

El Documento de Visión no se entrega ya que se priorizó la estimación y definir el alcance esta semana.

      - GPDPG4v1.0

El documento de Descripción del proyecto no sufrió cambios desde la última entrega, por lo que consideramos no incluirlo en esta semana.

      - GPEMG4vXY

Se comenzó con la realización de una primera versión del Documento de Estimaciones y Mediciones, se entregará en la semana 04.

    - Comunicación

      - COMDIG4vY

Este documento no se entregó en la semana 01, y por el momento no vemos necesidad de realizarlo ya que todos los temas de interés del grupo fueron mencionados en la reunión quincenal y quedó registrado en el acta correspondiente.

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

A nivel general la calidad de los entregables revisados fue muy buena.

Se entregaron los documentos a tiempo y se implementó el registro de horas en planilla por parte de cada integrante, por lo que el registro de la actividad de la semana se pudo realizar de manera rápida.

A lo largo de la semana, se fueron haciendo correcciones en ciertos documentos relacionados con los requerimientos, para que fuesen validados con el cliente en las sucesivas reuniones y así aprovechar al máximo esas instancias.

Por otro lado, se sugirió a los integrantes que pudieran y tuvieran más tiempo esta semana, comenzar con la realización de los documentos que les corresponden entregar la próxima semana. Es una entrega importante que corresponde a la última de esta fase y sería conveniente contar con documentos para revisar algunos días antes de la entrega así hay tiempo a realizar modificaciones y mejorarlos.