Sistema de gestión de farmacias

Evaluación de Verificación

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/10/2014 | 1.0 | Realización del documento | Lucía Labat |

Contenido

1.	Objetivos de la Verificación	3

2.	Evaluación de Verificación Unitaria	3

2.1.	Alta de proveedor	3

2.1.1.	Clases verificadas	3

2.2.	Alta de artículo	3

2.3.	Generar pedido	3

2.4.	Nueva venta	3

2.5.	Facturar venta	3

3.	Evaluación de Verificación de Integración	3

3.1.	Solr	3

3.2.	Web services Dusa	3

4.	Evaluación de Verificación de Documentos	4

4.1.	Modelo de Casos de Uso Versión 1.6	4

4.1.1.	Evaluación de errores	4

4.1.2.	Acciones a tomar	4

5.	Evaluación de Verificación de Sistema	4

5.1.	Alta de proveedor	4

5.1.1.	Evaluación de errores	4

5.1.2.	Acciones a tomar	4

5.2.	Alta de artículo	4

5.2.1.	Evaluación de errores	4

5.2.2.	Acciones a tomar	6

5.3.	Generar pedido	6

5.4.	Nueva venta	6

5.5.	Facturar venta	6

5.5.1.	Evaluación de errores	6

5.5.2.	Acciones a tomar	7

- Objetivos de la Verificación

El objetivo fue verificar los casos de uso implementados en la Iteración 2 y 3 de la Fase Elaboración: Alta de proveedor, Alta de artículo, Generar pedido, Nueva venta y Facturar Venta.

- Evaluación de Verificación Unitaria

  - Alta de proveedor

    - Clases verificadas

- Clase: ProveedoresControlador

Cubrimiento Eclemma: 100%

Responsable: Victoria Díaz

- Clase: Proveedor

Cubrimiento Eclemma: 100%

Responsable: Victoria Díaz

- Clase: PProveedoresControlador

Cubrimiento Eclemma: 85,1%

Responsable: Victoria Díaz

  - Alta de artículo

No se realizaron las pruebas unitarias.

  - Generar pedido

No se realizaron las pruebas unitarias.

  - Nueva venta

No se realizaron las pruebas unitarias.

  - Facturar venta

No se realizaron las pruebas unitarias.

- Evaluación de Verificación de Integración

  - Solr

Actualmente se encuentran en proceso las pruebas de performance para la búsqueda de artículos, utilizando la herramienta JMeter. Se cargaron 14.500 artículos en una base de datos local para realizar la misma. La prueba ya se encuentra implementada, aunque los resultados no están listos debido a un inconveniente en el pedido de búsqueda que se está estudiando. Esperamos superar este obstáculo en los próximos días y obtener los resultados esperados.

  - Web services D.U.S.A.

La integración con los Web services en el caso de uso de Generar Pedido 	Automático no pudo ser verificada por atrasos en la implementación del 	mismo.

- Evaluación de Verificación de Documentos

  - Modelo de Casos de Uso Versión 1.6

    - Evaluación de errores

En la última semana se evalúa que la última versión del Modelo de Casos de Uso, aquella que está siendo utilizada como guía para la verificación, contiene omisiones importantes, así como información desactualizada respecto a los requerimientos relevados en las reuniones con el cliente.

Entre ellos, se omite la explicación de las 3 diferentes modalidades de venta configurables: escenario básico, facturación interrumpida y facturación controlada por el cajero. Ésta información fue relevada en la tercer Reunión de Requerimientos y se encuentra detallada en el acta de la misma. Esto afecta a los casos de uso Nueva venta y Facturar venta.

    - Acciones a tomar

Al percatarnos de la omisión de ciertos requerimientos, se procedió a comunicar la situación en la reunión quincenal y organizar los arreglos en la implementación para que ésta soporte lo pedido por el cliente en lo relativo a las ventas. También se decidió que la verificación repase las actas en busca de más información que no haya sido plasmada en el Modelo de Casos de Uso.

- Evaluación de Verificación de Sistema

  - Alta de proveedor

    - Evaluación de errores

- Comportamiento del sistema: No se indica al usuario en qué formato debe ingresar el documento (con o sin guión, con o sin dígito verificador).

Nivel de gravedad de error: Menor.

    - Acciones a tomar

Los errores indicados en la iteración anterior fueron solucionados con éxito. Se procederá a comunicar lo detectado en ésta última verificación.

  - Alta de artículo

    - Evaluación de errores

- Comportamiento del sistema: Se permite el alta de un artículo con los siguientes campos obligatorios vacíos: Laboratorio, Presentación, Precio de Venta ($), Precio de venta (%), Tipo de IVA y Forma de venta.

Nivel de gravedad de error: Marginal.

- Comportamiento del sistema: De ingresar espacios vacíos en los campos obligatorios Descripción y Presentación, el artículo igualmente se da de alta.

Nivel de gravedad de error: Marginal.

- Comportamiento del sistema: De ingresar espacios vacíos en los campos opcionales Código de barras y Claves de búsqueda, éstos se guardan en la base de datos en lugar de guardar el valor null.

Nivel de gravedad de error: Menor.

- Comportamiento del sistema: Al guardar en la base de datos, no se eliminan los campos vacíos antes y después de los caracteres en los campos: Descripción, Código de barras, Claves de búsqueda y Presentación.

Nivel de gravedad de error: Menor.

- Comportamiento del sistema: De ingresar:

-más de 25 caracteres en el campo Descripción

-más de 25 caracteres en el campo Código de barras

-más de 5 caracteres en el campo Clave de búsqueda 1

-más de 2 caracteres en el campo Clave de búsqueda 2

-más de 2 caracteres en el campo Clave de búsqueda 3

-más de 60 caracteres en el campo Presentación

-más de 12 dígitos en los campos Precios

Se muestra el mensaje ‘Error sistema’.

Nivel de gravedad de error: Marginal.

- Comportamiento del sistema: De ingresar más de 2 decimales en los campos Precios, sólo los 2 primeros se guardan en la base de datos.

Nivel de gravedad de error: Menor.

- Comportamiento del sistema: De ingresar caracteres que no sean numéricos en los campos Código identificador, Precio de venta ($), Precio de venta (%) o Stock mínimo, los campos se colorean de rojo pero no hay mensaje que detalle al usuario el motivo del error.

Nivel de gravedad de error: Menor.

- Comportamiento del sistema: El sistema permite el ingreso de un mismo proveedor y un mismo código identificador para 2 artículos distintos.

Nivel de gravedad de error: Crítico.

- Comportamiento del sistema: Si el tipo de producto no es medicamento, no se deshabilitan los inputs que sólo son validos para éste tipo de artículo, y permite ingresar valores para dichos campos.

Nivel de gravedad de error: Marginal.

- Comportamiento del sistema: En los mensajes de error, los tildes se muestran al usuario con un símbolo incorrecto.

Nivel de gravedad de error: Menor.

    - Acciones a tomar

El balance de los tipos de errores encontrados para el caso de uso es positivo, habiéndose encontrado 1 sólo error crítico, 4 marginales y 5 menores. Ya han sido comunicados y la mayoría han sido resueltos.

  - Generar pedido

La verificación no pudo realizarse por atrasos en la implementación. La mayor complicación de los implementadores fue el no contar con datos de prueba adecuados para un caso de uso bastante complejo. El cliente había acordado facilitarnos datos históricos de ventas para éste fin, pero finalmente no fueron brindados. Ante ésta situación, se deben manipular los datos con los que contamos para generar un escenario de tiempo más amplio que nos permita terminar ésta tarea.

  - Nueva venta

La verificación de este caso de uso se vio impedida por atrasos en la implementación. Al  postergarse el pasaje a verificación a causa de la funcionalidad de registro de venta perdida, se decide comenzar la verificación parcial del caso de uso, y testear solamente la funcionalidad de venta normal. Pero al testear dicha funcionalidad, se pone en evidencia un error importante en la persistencia de la venta. Estudiando la situación, se concluye que la persistencia de la venta normal no ha sido implementada a causa del desconocimiento del diseño del caso de uso, que indicaba claramente operaciones que persistían la venta y clases con dicha funcionalidad. Es así que el caso de uso retorna en su totalidad a implementación, y todavía no ha sido pasado a verificación.

También es importante mencionar que esta situación impactó directamente en la implementación y verificación de Facturar venta y Generar pedido, ya que ambos casos requieren de ventas que tuvieron que ser dadas de alta a nivel de base de datos.

  - Facturar venta

    - Evaluación de errores

- Comportamiento del sistema: El sistema permite seleccionar una venta que otro cajero ya seleccionó para facturar pero que todavía no fue facturada. Puede generar problemas de concurrencia.

Nivel de gravedad de error: Crítico.

- Comportamiento del sistema: Al seleccionar una venta, el botón “Cancelar” puede confundir al usuario y llevarlo a pensar que si lo presiona, retorna al menú anterior, cuando en realidad está cancelando la venta.

Nivel de gravedad de error: Menor.

- Comportamiento del sistema: En el escenario de la venta controlada, si el cajero selecciona “Facturar” sin haber marcado todos los artículos de la venta, se retorna al menú anterior, y el cajero debe volver a seleccionar la venta.

Nivel de gravedad de error: Menor.

    - Acciones a tomar

El balance de los tipos de errores encontrados para el caso de uso es positivo, habiéndose encontrado 1 sólo error crítico y 2 menores. Los implementadores serán informados para su inmediata corrección.