Sistema de gestión de farmacias

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2014 | 1.0 | Comienzo documento | Lucía Labat |
| 14/09/2014 | 1.1 | Fin documento | Lucía Labat |

Contenido

1.	Objetivos de la Verificación	3

2.	Verificación de Prototipos	3

2.1.	Prototipo de casos de uso Nueva Venta y Facturar Venta.	3

2.1.1.	Requerimientos Funcionales	3

2.1.2.	Requerimientos No Funcionales	3

2.1.3.	Responsable de ejecutar la verificación	3

2.1.4.	Fecha de comienzo de la verificación	3

2.1.5.	Fecha de entrega del Informe de Verificación	3

2.2.	Prototipo de Apache Solr.	3

2.2.1.	Fecha de comienzo de la verificación	4

2.2.2.	Fecha de entrega del Informe de Verificación	4

2.3.	Prototipo de Shortcuts.	4

Implementador: Juan Manuel Pereira.	4

2.3.1.	Requerimientos Funcionales	4

2.3.2.	Responsable de ejecutar la verificación	4

2.3.3.	Fecha de comienzo de la verificación	4

2.3.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	4

3.	Verificación de Documentos	4

3.1.	Reporte de pruebas	4

3.1.1.	Responsable de ejecutar la verificación	4

3.1.2.	Fecha de comienzo de la verificación	4

3.1.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	4

4.	Evaluación de la Verificación	4

4.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación	4

4.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación	4

4.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación	4

- Objetivos de la Verificación

Esta iteración tiene como objetivo la verificación de los prototipos realizados para la aprobación del cliente y mitigación de riesgos técnicos.

- Verificación de Prototipos

  - Prototipo de casos de uso Nueva Venta y Facturar Venta.

Implementadores: Sebastián Caballero, Guillermo Suárez, Ignacio Rodríguez.

    - Requerimientos Funcionales

      - [Nueva venta]

- Se busca un producto.

- Se ingresa la cantidad y en caso de que el cliente presente receta blanca, el descuento correspondiente.

- Opcionalmente se ingresa un descuento adicional que puede ser un valor fijo o un porcentaje (10%, 15%, 20%). Estos descuentos son acumulados con el de la receta blanca.

- En caso de haber más artículos se vuelve al paso 1.

- Se genera la venta y queda pendiente para ser facturada por un cajero.

      - [Facturar venta]

- Se listan todas las ventas pendientes para facturar.

- Se selecciona una venta de la lista.

- El Sistema muestra los datos de la venta.

- El cajero confirma la venta y se genera una factura.

    - Requerimientos No Funcionales

Interfaz amigable y ágil para el usuario.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Lucía Labat.

    - Fecha de comienzo de la verificación

15/09/2014

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación

  - Prototipo de Apache Solr.

Implementadores: Victoria Díaz, Santiago Tabárez.

2.2.1 Requerimientos funcionales

Permite la búsqueda en una tabla de prueba a través del motor de base de datos Apache Solr.

2.2.2 Responsable de ejecutar la verificación

Lucía Labat

    - Fecha de comienzo de la verificación

15/09/2014

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación

  - Prototipo de Shortcuts.

- Implementador: Juan Manuel Pereira.

    - Requerimientos Funcionales

- Presionar una tecla o la combinación de teclas y en el caso que el fondo del atajo cambie a color azul, significa que el navegador procesó correctamente el atajo, sin interferir con las llamadas al sistema operativo o al mismo navegador.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Lucía Labat

    - Fecha de comienzo de la verificación

- 15/09/2014

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

- Verificación de Documentos

  - Reporte de pruebas

    - Responsable de ejecutar la verificación

Asistentes de Verificación.

    - Fecha de comienzo de la verificación

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

- Evaluación de la Verificación

  - Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Lucía Labat

  - Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

19/09/2014

  - Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación