Jogo rubynho

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/11/2014 | 1.0 | Semana 12 | Fernando Banchero |

Contenido

Descripción de la entrega realizada	3

Gestión del proyecto	3

Verificación	4

Gestión de la calidad	4

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

- Descripción de la entrega realizada:

  - Gestión de Proyecto

    - Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

    - Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

    - Release BurnDown

Es un gráfico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el proyecto.

Verificado por SQA

    - Sprint BurnDown

Es un gráfico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el sprint.

Verificado por SQA

    - Release BurnUp

Es un gráfico que muestra dos cosas, los puntos totales del proyecto y la cantidad de puntos conseguidos.

Verificado por SQA

    - Acta de retrospectiva

En este documento se detalla lo hablado en la reunión de retrospectiva realizada el día sábado 08/11/2014.

Verificado por SQA

    - Encuesta de satisfacción con el cliente

Este documento presenta una encuesta realizada al cliente sobre la gestión y elaboración del producto.

Verificado por SQA

    - Validación tercer sprint

Este documento contiene los resultados de la review realizada con el cliente sobre el producto realizado al tercer sprint.

Verificado por SQA

    - Plan del sprint 4

En este documento se muestran las tareas a realizar en el sprint 4, mostrando responsables y para que días están planificadas que se realicen.

Este documento aún no es definitivo, ya que en los primeros días de la semana que viene el cliente va a definir completamente que es lo que quiere para este sprint.

Verificado por SQA

    - Descripción de la liberación

En este documento se detalla todo lo concerniente a la liberación realizada en el tercer sprint.

Verificado por SQA

  - Verificación

    - Reporte de pruebas

Resultados obtenidos al realizar las pruebas.

Verificado por SQA

    - Informe de verificación del sistema

- En este documento se informa el resultado de las pruebas del sistema.

Verificado por SQA

    - Evaluación de verificación

- En este documento se realiza una evaluación sobre los resultados de todas la tareas de verificación del producto.

Verificado por SQA

  - Gestión de Calidad

    - Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

- Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de comprender y sin ambigüedades.