Jorge Artave

Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/11/2014 | 1.0 | Versión inicial | Jorge Artave |

Contenido

1.Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto	3

1.1.Desviación de Planificación 1	3

1.2.Desviación de Planificación 2	3

1.3.Desviación de Planificación 3	3

1.4.Desviación de Planificación 4	3

2.Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración	3

3.Evaluación y Ajustes	3

- Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

  - Reuniones quincenales

- En un principio se planteo llevar a cabo reuniones quincenales los viernes a las 20. Esto no fue así, en su lugar dichas reuniones son llevadas en lugar de alguna de las reuniones semanales del equipo (Miércoles a las 19 o Sábados a las 14) en facultad.

  - Fase de Transicion

- Se suprime la fase de transición y las actividades correspondientes a dicha semana son llevadas a cabo al final de cada sprint. En su lugar se seguirá con la fase de construcción.

  - Alcance

- En el documento“Plan de proyecto” se menciona dentro del alcance del proyecto la compra y venta de jugadores, organización de torneos. Esto se ha modificado en semanas posteriores a la elaboración del mismo, reduciendo el alcance del mismo. Buscando tener al final del proyecto una versión con funcionalidades básicas del sistema, incluyendo en estas las que sean posibles llegar a cabo en el tiempo disponible, buscando tener una versión del simulador funcionando y permitiendo el manejo de usuarios.

  - Comunicación

Al comienzo del proyecto se planteó realizar la comunicación con el cliente por medio de dos integrantes para facilitar la comunicación. Esto no resultó como fue esperado y en las ultimas semanas se ha probado realizar la comunicación directamente entre los integrantes del equipo de trabajo y el cliente.

- Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración

Ver documento “Informe de situación de proyecto” de las semanas correspondientes al sprint

- Evaluación y Ajustes

Las desviaciones surgidas en el transcurso del proyecto se evalúan forma positiva ya que fueron realizadas con el fin de mejorar el trabajo del equipo y la comunicación con el cliente. Habiéndose realizado algunas de estas modificaciones cerca del inicio del proyecto (reuniones quincenales) y otras en las ultimas semanas, en donde se tomo conciencia de la necesidad de mejora (medios de comunicación con el cliente).